ДУМА

ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

13.02.2007 года                                  г. Лесозаводск                                  № 452

О целевой  программе

«Реконструкция и развитие системы

канализации  Лесозаводского городского округа»

на 2007-2010 годы

Заслушав информацию начальника отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства М.Б.Демина, руководствуясь постановлением Законодательного Собрания Приморского  края от 26 февраля 2003 года № 219 «О краевой целевой программе «Обеспечение населения Приморского края питьевой водой» на 2002-2010 годы», Уставом Лесозаводского городского округа,

Дума Лесозаводского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять целевую программу «Реконструкция и развитие системы канализации Лесозаводского городского округа» на 2007-2010 годы      (приложение 1).

2.   Утвердить сметные назначения на реализацию мероприятий программы на 2007 год (приложение  2).

3.  Установить, что в ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, объемы финансирования подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов местного бюджета.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по благоустройству, градостроительству, экологии и коммунальному хозяйству (Замятин).

Глава Лесозаводского городского округа                                                 Т. Л. Лазарева

Приложение 1

к решению Думы

Лесозаводского городского округа

от 13.02.2007 года № 452

ПАСПОРТ

программы «Реконструкция и развитие системы канализации

Лесозаводского  городского округа» на 2007-2010 годы

| Наименование Программы Заказчик Программы Разработчик Программы Цель и задачи Программы Сроки и этапы реализации Программы Перечень основных мероприятий Программы Исполнители Программы Объем и источники финансирования Ожидаемые результаты Программы Организация контроля за реализацией Программы | «Реконструкция и развитие системы канализации Лесозаводского городского округа» на 2007-2010 годы (далее - Программа) Администрация Лесозаводского городского округа Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского округа Обеспечение потребителей в Лесозаводском городском округе качественной системой водоотведения. Строительство и реконструкция канализационных сетей, реконструкция канализационных очистных сооружений г. Лесозаводска 2007-2010 годы 1 этап - (проектирование и строительство канализационных сетей микрорайона Ружино) 2007-2009 годы; 2 этап - (проектирование и строительство центральной городской канализационной системы и канализационных сооружений, системы канализации левобережной части города Лесозаводска) 2008-2010 годы Программными мероприятиями по развитию системы канализации предусматриваются: - подключение микрорайона железнодорожников к городской системе канализации; - реконструкция напорного канализационного коллектора жилого микрорайона «Мелиоратор»; - расширение производительности существующих городских канализационных сооружений; - строительство напорного канализационного коллектора от ул. Мостовой до ул. Будника; - строительство напорного канализационного коллектора от ул. Пушкинская до городских канализационных очистных сооружений; - строительство сбросного канализационного коллектора от существующей канализационной насосной станции бывшего биохимзавода до канализационных очистных сооружений; - реконструкция напорного канализационного коллектора от канализационной насосной станции, находящейся на территории бывшей базы УПТК, до городских канализационных очистных сооружений; - реконструкция напорного коллектора гарнизона; - строительство системы канализации в левобережной части города с отводом стоков на канализационные очистные сооружения, находящиеся на территории бывшей Реалбазы хлебопродуктов Администрация Лесозаводского городского округа, предприятия и организации различных форм собственности Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников. Объемы инвестиций по развитию системы канализации до 2010 года составляют 106,6 млн. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 39,0 млн. руб.; краевой бюджет - 39,0 млн. руб.; внебюджетные источники - 26,0 млн. руб. Объем федеральных, краевых и внебюджетных инвестиций указан в таблице № 3 Приложения 2 к краевой целевой программе «Обеспечение населения Приморского края питьевой водой» на 2002-2010 годы в ценах 2002 года. Планируемый объем финансирования из местного бюджета 5,090 млн. руб. Обеспечение нормальных условий проживания населения, улучшения экологии территории городского округа Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Лесозаводского городского округа |
| --- | --- |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения      программными методами

Современное состояние системы канализации Лесозаводского городского округа неудовлетворительное.   Городское население  42 тыс. человек обеспечено канализацией менее чем на 50 процентов.

Системы канализации на территории Лесозаводского городского округа принадлежат двум ведомствам: муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» и ОАО «Российские железные дороги». Они обслуживают 22 км главных канализационных коллекторов, 16 км уличной канализационной сети, 19 км внутриквартальных канализационных сетей  и два  канализационных  очистных сооружения с пропускной способностью 32,9 т. м3 / сут. (город) и 0,9 т. м3 / сут. (микрорайон железнодорожников).

Процент очищаемых сточных вод в городе удовлетворительной очистки нулевой. Существующие канализационные очистные сооружения требуют реконструкции, несмотря на то, что не загружены до проектной производительности вследствие неразвитости внутригородской канализационной сети. Очистные сооружения микрорайона железнодорожников не отвечают  требованиям, предъявляемым к  сооружениям этого типа и подлежат консервации. Системы  канализации  не  отвечают требованиям норм гражданской обороны и сейсмичности территории края. Степень износа большей их части превышает 100 процентов, а напорные коллекторы по ул. Мостовая и в микрорайоне «Мелиоратор» находятся в аварийном состоянии:  канализационные стоки практически выбрасываются на рельеф.

Выбор мероприятий по  реконструкции и развитию системы канализации Лесозаводского  городского округа на 2007-2010 годы сделан с учетом следующих факторов: развитие системы канализации с целью полной загрузки существующих станций очистки сточных вод;  предотвращение техногенного и бытового загрязнения  подземных вод  и водоохранных зон р. Уссури и ее притоков, улучшение экологического состояния  территории округа.

2. Цель и задачи

Целью Программы является обеспечение  потребителей в Лесозаводском городском округе  качественной системой водоотведения.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

-     строительство и реконструкция   канализационных сетей;

- реконструкция и развитие канализационных очистных сооружений общей производительностью до 40 тыс. куб. м/сутки;

-      развитие всех систем канализации города Лесозаводска;

-  закрытие локальных систем канализации в микрорайоне железнодорожников  и направление  стоков на городские очистные сооружения;

-   предотвращение техногенного и бытового загрязнения  р. Уссури,  подземных вод, улучшение экологического состояния водоохранных зон р. Уссури и ее притоков.

3. Сроки и этапы реализации программных мероприятий

Программными мероприятиями по развитию системы канализации предусматриваются  на 1-ом этапе проектирование и строительство канализационных сетей микрорайона Ружино в  2007-2009 годах. Подключение микрорайона железнодорожников  к городской системе канализации планируется осуществить путем:

-  строительства коллектора вдоль железной дороги с двумя перекачивающими насосными станциями, по которым стоки указанного микрорайона отводятся к  канализационной насосной станции № 5 и подаются ею на городские канализационные очистные сооружения;

- реконструкции напорного канализационного коллектора диаметром 150 мм от канализационной насосной станции жилого микрорайона «Мелиоратор» до канализационной насосной станции по ул. Свердлова протяженностью 1,5 км.

На  2-ом этапе в 2008-2010 годах предусматриваются:

-  проектирование и строительство центральной городской канализационной системы и канализационных сооружений, системы канализации левобережной части города Лесозаводска;

-  расширение производительности существующих городских канализационных очистных сооружений до  40 тыс. м3 /сутки   за счет замены  устаревшего оборудования,  замены трубопроводов и лотков, ремонта  10 отстойников, реконструкции сбросного  коллектора диаметром 100 мм, протяженностью 500 метров   для подачи на них хозяйственно-бытовых стоков города в объемах нормативного водоотведения;

- расширение главной канализационной насосной станции и коллекторно-канализационной сети;

-   строительство нового напорного коллектора из двух линий труб диаметром 200 мм, протяженностью 2 км, взамен напорного коллектора от канализационной насосной станции № 1 по ул. Мостовая до ул. Будника, уложенного в одну линию и имеющего 100% износ;

-  строительство напорного коллектора диаметром 400 мм от главной канализационной насосной станции по ул. Пушкинская до городских канализационных очистных сооружений  протяженностью 800 метров;

- строительство сбросного канализационного  коллектора диаметром 500 мм от существующей канализационной насосной станции бывшего биохимзавода до канализационных очистных сооружений;

- реконструкция напорного канализационного коллектора диаметром 300 мм от канализационной насосной станции, находящейся на территории  бывшей базы УПТК до канализационных очистных сооружений  протяженностью 1,43 км;

- реконструкция напорного коллектора квартирно-эксплуатационной части военного гарнизона от канализационной насосной станции  военного гарнизона до главной канализационной насосной станции по ул. Пушкинская протяженностью 2 км;

-  строительство системы канализации в левобережной части города с отводом стоков на канализационные очистные сооружения, находящиеся на территории бывшей Реалбазы хлебопродуктов.

| № п/п | Перечень основных мероприятий Программы | Сроки выполн. | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Первая очередь программных мероприятий: - проектирование коллектора от микрорайона Ружино вдоль железной дороги до городской системы канализации; -проектирование реконструкции напорного канализационного коллектора жилого микрорайона «Мелиоратор» Строительство и реконструкция канализационных коллекторов Вторая очередь программных мероприятий: проектирование: - реконструкции существующих городских очистных сооружений; -напорного канализационного коллектора от канализационной насосной станции № 1 от ул. Мостовая до ул. Будника; - напорного коллектора от главной канализационной насосной станции по ул. Пушкинская до городских очистных сооружений канализации; - строительство сбросного канализационного коллектора от существующей канализационной насосной станции бывшего биохимзавода до канализационных очистных сооружений; - реконструкции напорного канализационного коллектора от канализационной насосной станции УПТК до канализационных очистных сооружений; - реконструкции напорного коллектора КЭЧ от канализационной насосной станции гарнизона до главной ул. Пушкинская; - системы канализации левобережной части города Строительство и реконструкция вышеперечисленных объектов системы канализации городского округа | 2007 год 2008 -2009 годы 2008 год 2010 год | Первый заместитель главы адми-нистрации Лесозаводско-го городского округа, начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа, руководитель МУП «Водо- канал» |

4.  Механизм  реализации Программы

Механизм реализации Программы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Программы. Реализация программных мероприятий осуществляется  в соответствии  с действующим законодательством  о конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.  Реализация Программы осуществляется на основе  контрактов (договоров) между государственным заказчиком, администрацией Приморского края и исполнителями программных мероприятий за счет федерального, краевого финансирования и внебюджетных источников финансирования.  Администрация Лесозаводского городского округа  за счет средств местного бюджета разрабатывает  очередями проектно-сметную документацию  на объект  «Реконструкция и развитие системы канализации Лесозаводского  городского округа» на 2007-2010 годы. Прошедшая все ступени контроля, проектно-сметная документация передается Унитарному Государственному Предприятию «Приморстройзаказчик».

5. Организация контроля за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Лесозаводского  городского округа.

Приложение  2

к решению Думы

Лесозаводского городского округа

от 13.02.2007 года № 462

Сметные назначения

по исполнению целевой программы «Реконструкция и развитие системы

канализации Лесозаводского городского округа» на 2007-2010 годы

в разрезе 2007 года

| № п/п | Наименование первоочередных мероприятий | Объемы финансирования, запланированные в местном бюджете на 2007 год (млн. руб.) | Расчетные объемы финансирования (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проектирование первоочередных объектов: - коллектора микрорайона Ружино вдоль железной дороги с двумя перекачивающими канализационными насосными станциями; - реконструкции напорного канализационного коллектора от канализационной насосной станции жилого района «Мелиоратор» до канализационной насосной станции по ул. Свердлова | 0,2 | 0,7 |
|  | Всего на 2007 год | 0,2 | - |