ДУМА

ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# РЕШЕНИЕ

21.01.2008 года                                  г. Лесозаводск                              №  529

О муниципальной целевой  программе

«Защита от наводнений населенных пунктов,

народнохозяйственных объектов, сельскохозяйственных

и других ценных земель в Лесозаводском городском

округе» на 2008-2010 годы

Заслушав информацию начальника отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Демина М.Б., руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Законодательного Собрания Приморского  края  от 28.05.2003 года  № 345 «О краевой  целевой программе «Защита от наводнений населенных пунктов, народнохозяйственных объектов, сельскохозяйственных и других ценных земель в Приморском крае»  на 2003-2010 годы,

Дума Лесозаводского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять муниципальную целевую программу «Защита от наводнений населенных пунктов, народнохозяйственных   объектов, сельскохозяйственных и других ценных земель в Лесозаводском городском округе» на 2008-2010 годы  (приложение 1).

2. Утвердить сметные назначения на реализацию мероприятий программы на 2008 год (приложение  2).

3. Установить, что в ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, объемы финансирования подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов местного бюджета.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по благоустройству, градостроительству, экологии и коммунальному хозяйству (Замятин).

Глава Лесозаводского городского округа                                           Т. Л. Лазарева

Приложение 1

к решению Думы

Лесозаводского городского округа

от 21.01.2008  года № 529

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы «Защита от наводнений населенных пунктов, народнохозяйственных объектов, сельскохозяйственных и других ценных земель в Лесозаводском городском округе» на 2008-2010 годы

| Наименование программы | «Защита от наводнений населенных пунктов, народнохозяйственных объектов, сельскохозяйственных и других ценных земель в Лесозаводском городском округе» на 2008-2010 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | администрация Лесозаводского городского округа |
| Разработчик программы | отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского округа |
| Цель и задачи программы | цель: обеспечение нормальных условий проживания населения, охрана и рациональное использование земельных и водных ресурсов и, как следствие, повышение эффективности производства и благосостояния жителей Лесозаводского городского округа задачи: - снижение ущербов от наводнений на территории городского округа, подверженной затоплению паводковыми водами; - устранение наводнений как постоянно действующего стрессового фактора психологической нестабильности и неуверенности в будущем для населения периодически затапливаемых населенных пунктов; - создание гарантированных от затоплений территорий для стабильного развития экономики |
| Сроки и этапы реализации программы | 2008-2010 годы 1 этап -2008 год 2 этап-2008-2009 годы 3 этап-2009-2010 годы |
| Перечень основных мероприятий программы | программными мероприятиями предусматривается: - разработка схемы инженерной защиты Лесозаводского городского округа от затопления и схемы инженерной защиты с. Тихменево; - разработка проекта комплекса территориальных и локальных сооружений инженерной защиты Лесозаводского городского округа; - разработка проекта элементов инженерной защиты Лесозаводского городского округа; - строительство комплекса территориальных и локальных сооружений инженерной защиты Лесозаводского городского округа |
| Исполнители программы | администрация Лесозаводского городского округа, предприятия и организации различных форм собственности |
| Объем и источники финансирования | финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов. Объемы финансирования подлежат ежегодному корректированию в зависимости от федерального и краевого финансирования. Работы по проектированию объектов защиты от наводнения осуществляются за счет местного бюджета, строительство - за счет средств федерального и краевого бюджетов. |
| Ожидаемые результаты программы | реализация Программы позволит защитить от наводнений 2183 га городской территории, в том числе 1504 га жилой застройки, 296 га производственной застройки, 383 га перспективной застройки. Предотвращается среднегодовой ущерб от наводнений в размере 262,48 млн. руб. в текущих ценах 3 квартала 2007 года, на расчетный период до 2030 года с учетом роста ущербов, а так же защищаются от наводнения сельскохозяйственные земли сел Полевое и Тихменево. |
| Организация контроля за реализацией программы | контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Лесозаводского городского округа |

1. Анализ ситуации. Содержание проблемы и обоснование необходимости  ее решения программными методами

Наводнения в Приморском крае представляют собой самое грозное стихийное бедствие, с которым население регулярно сталкивается с начала освоения территории  края до настоящего времени. Территория Лесозаводского городского округа располагается в долине реки Уссури по обоим берегам этой реки. Часть территории округа, преимущественно со стороны правого берега, находится на незатопляемых надпойменных террасах долины, но значительная часть располагается в периодически затапливаемой пойме реки. Сильнейшие наводнения произошли в               г. Лесозаводске за последние 80 лет в  1927, 1950, 1962, 1966, 1967, 1971, 1974, 1980, 1981, 1989, 1990, 1992, 2000 годах, причем самым большим было наводнение в 1950 г. Затапливалась  левобережная часть города, микрорайон Новостройка, жилой район железнодорожников, сельскохозяйственные угодья сел Курское, Марково, Иннокентьевка, Глазовка, Пантелеймоновка, Лесозаводское, Тихменево, подтапливаются села Полевое, Тихменево, Курское (Тараща).

Материальный ущерб от наводнений огромен. Так, только наводнения 1980 и 1981 годов оценивались по району в 25 и 28 млн. руб. в ценах того времени. Размер материального ущерба  наводнения 1989 года оценивался порядка 70 млн. руб.

В городе в целом отсутствует система инженерной защиты от затопления. Роль защитных сооружений играют насыпи основного и резервного железнодорожных путей и улиц, а так же  4 дамбы обвалований, построенные хозспособом, с 2002 года  стоящие в реестре муниципальной казны администрации Лесозаводского городского округа и требующие ремонта.

Необходимость разработки и реализации данной Программы обусловлена социально-политической остротой проблемы и ее общефедеральным значением. Для устойчивого социально-экономического развития сел и эффективного функционирования агропромышленного производства  Лесозаводского городского округа необходима государственная поддержка в части строительства  комплекса территориальных и локальных сооружений инженерной защиты Лесозаводского городского округа.

2. Цель и задачи

Программа  разработана для достижения основной  цели: обеспечение нормальных условий проживания населения, охрана и рациональное использование земельных и водных ресурсов и, как следствие, повышение эффективности производства и благосостояния жителей Лесозаводского городского округа.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

-снижение ущербов от наводнений на территории округа, подверженных затоплению паводковыми водами;

-устранение наводнений как постоянно действующего стрессового фактора психологической нестабильности и неуверенности в будущем для населения периодически затапливаемых населенных пунктов;

-создание гарантированных от затоплений территорий для стабильного развития экономики.

3. Сроки и этапы реализации программных мероприятий

2 этап - 2008-2009 годы.

Программа реализуется  в 2008-2010 годы.

1 этап  - 2008 год.

Разработка схем инженерной защиты территории города Лесозаводска, села Полевое,   села Тихменево от затопления;

Выполнение работ по  обоснованию инвестиций на строительство первоочередного комплекса территориальных и локальных сооружений инженерной защиты Лесозаводского городского округа;

- разработка проекта комплекса территориальных и локальных сооружений инженерной защиты Лесозаводского городского округа;

- разработка проекта элементов инженерной защиты Лесозаводского городского округа.

3 этап -2009-2010 годы.

Строительство комплекса территориальных и локальных сооружений инженерной защиты Лесозаводского городского округа.

| № п/п. | Перечень основных мероприятий Программы | Стоимость в расчетных ценах 2008 г. (в тыс. руб.) | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первая очередь программных мероприятий - разработка схем инженерной защиты территории города Лесозаводска и села Полевое, села Тихменево от затопления | 200 | 2008 год 2008-2009 годы 2009-2010 годы | Первый заместитель главы администрации, начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, начальник отдела по ГО предуп-реждению и ликвидации ЧС |
|  | Итого: | 200 |  |  |
| 2. | Вторая очередь программных мероприятий - проектные работы по обоснованию инвестиций на строительство первоочередного комплекса территориальных и локальных сооружений инженерной защиты Лесозаводского городского округа; - разработка проекта комплекса территориальных и локальных сооружений инженерной защиты Лесозаводского городского округа; -разработка рабочей документации элементов инженерной защиты Лесозаводского городского округа. | 1228,9 5 758 8 992 |  |  |
|  | Итого по второй очереди (с НДС) | 18 855,1 |  |  |
| 3. | Третья очередь программных мероприятий - строительство комплекса территориальных и локальных сооружений инженерной защиты Лесозаводского городского округа. | 1495674 |  |  |

Проектирование всего комплекса   работ по расчетам ООО НПО «Гидротекс» (таб. 23 Книга 1 «Защита от наводнений г. Лесозаводска») обойдется  местному бюджету в 18, 9 млн. рублей, в том числе -3,1 млн. руб. - стоимость изыскательских работ; 15,8 млн. руб. - стоимость проектных  работ.

В краевой целевой программе «Защита от наводнений населенных пунктов, народнохозяйственных объектов, сельскохозяйственных и других ценных земель в Приморском крае» на 2003-2010 годы   в  соответствии с п.1.6 Приложения 1 КЦП объем инвестиций на строительство сооружений инженерной защиты от наводнений  составляет 669,0   млн. руб.  в ценах 2002 г. Аналогичный показатель по данной схеме разработан ООО НПО «Гидротекс» и составляет 1 495, 674 млн. руб., в текущих ценах. При этом окупаемость капиталовложений при условии полного предотвращения ущербов составит 7,4 лет.

4.  Механизм  реализации Программы

Механизм реализации Программы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех ее участников. Реализация программных мероприятий осуществляется  в соответствии  с действующим законодательством  о конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.  Реализация Программы осуществляется на основе  контрактов (договоров) между государственным заказчиком, администрацией Приморского края и исполнителями программных мероприятий за счет федерального, краевого финансирования и внебюджетных источников финансирования.  Администрация Лесозаводского городского округа  за счет средств местного бюджета разрабатывает  очередями проектно-сметную документацию  на объект  «Защита от наводнений населенных пунктов, народнохозяйственных объектов, сельскохозяйственных и других ценных земель в Лесозаводском городском округе» на 2008-2010 годы.

Прошедшая все ступени контроля проектно-сметная документация передается унитарному государственному предприятию «Приморстройзаказчик». Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, осуществляется Государственным  заказчиком.

5. Организация контроля за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация    Лесозаводского  городского округа.

Приложение  2

к решению Думы

Лесозаводского городского округа

от 21.01.2008 года  № 529

Сметные назначения

на реализацию  мероприятий  программы  «Защита от наводнений населенных пунктов, народнохозяйственных объектов, сельскохозяйственных и других ценных земель в Лесозаводском городском округе» на 2008-2010 годы

на 2008 год

| № п/п. | Наименование первоочередных мероприятий | Объемы финансирования, запланированные в местном бюджете на 2008 год (млн. руб.) | Расчетные объемы финансирования (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проектирование инженерной защиты территории Лесозаводского городского округа | 0,434 | 0,5 |
|  | Всего на 2008 год | 0,434 | 0,5 |