# ДУМА

ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

21.01.2008 года                               г. Лесозаводск                                 №  530

О муниципальной целевой  программе

«Дороги  Лесозаводского городского округа»

на 2008-2010 годы

Заслушав информацию начальника отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства М.Б. Демина, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Приморского края от 28.06.2007 года  № 95-КЗ «О краевой целевой программе  «Дороги края (2007-2010 годы)», Уставом Лесозаводского городского округа,

Дума Лесозаводского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять  муниципальную целевую  программу «Дороги  Лесозаводского городского округа» на 2008-2010 годы (приложение 1).

2. Утвердить сметные назначения на реализацию мероприятий программы на 2008 год (приложение  2).

3.Установить, что в ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, объемы финансирования подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов местного бюджета.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по благоустройству, градостроительству, экологии и коммунальному хозяйству (Замятин).

Глава Лесозаводского городского округа                                      Т. Л. Лазарева

- Приложение 1

к решению Думы

Лесозаводского городского округа

от 21.01.2008  года  № 530

- ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы «Дороги  Лесозаводского городского округа» на 2008-2010  годы

| Наименование программы | «Дороги Лесозаводского городского округа» на 2008-2010 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки программы | Закон Приморского края от 28.06.2007 года № 95-КЗ «О краевой целевой программе «Дороги края (2007-2010 годы)» |
| Заказчик программы | администрация Лесозаводского городского округа |
| Разработчик программы | отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского округа |
| Цели и задачи программы | цели: повышение благосостояния и комфортности проживания населения Лесозаводского городского округа; удовлетворение потребностей населения и экономики Лесозаводского городского округа в транспортной инфраструктуре; увеличение мобильности населения и стимулирование экономической активности; повышение безопасности на дорогах городского округа задачи: формирование дорожной сети, отвечающей растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом и обеспечивающей круглогодичные связи между населенными пунктами городского округа; обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту и модернизации существующих автомобильных дорог; повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, увеличение пропускной способности, оптимизация конфигурации дорожной сети и снижение перепробега автомобильного транспорта, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом; обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами, повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, снижение отрицательного воздействия транспортно- дорожного комплекса на окружающую среду; повышение эффективности расходов на дорожное хозяйство (за счет повышения эффективности системы управления и системы финансирования дорожного хозяйства); обеспечение нормативного содержания сети автомобильных дорог, находящихся в собственности городского округа, выполнение ремонта, реконструкции автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений на них; уменьшение выбросов в атмосферу вредных веществ при эксплуатации пассажирского транспорта, снижение негативного влияния автомобильных дорог на население |
| Сроки и этапы реализации программы | 2008-2010 годы: 2008 год - 1 этап 2009-2010 годы - 2 этап |
| Перечень основных мероприятий программы | включает в себя 2 направления: 1. капитальный и текущий ремонты автомобильных дорог города Лесозаводска; 2. капитальный и текущий ремонты автомобильных дорог сёл Лесозаводского городского округа |
| Исполнители программы | администрация Лесозаводского городского округа, организации, определяемые государственным заказчиком Программы на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| Объем и источники финансирования | источниками финансирования Программы являются средства краевого и местного бюджетов. На реализацию Программы необходимо предусмотреть 94,5 млн. руб., в том числе: краевой бюджет – 90 млн. руб.; местный бюджет - 4,5 млн. руб.; в том числе по годам: 2008 год – 26 млн. руб. из них: краевой бюджет –25 млн. руб.; местный бюджет – 1 млн. руб.; 2009 год –31,5 млн. руб., из них: краевой бюджет -30 млн. руб.; местный бюджет – 1,5 руб.; 2010 год -37 млн. руб.: из них: краевой бюджет – 35 млн. руб.; местный бюджет – 2 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты программы | в результате реализации Программы будет отремонтировано 47 км. автомобильных дорог и отремонтировано 92 шт. водопропускных труб. Планируется снижение аварийности на дорогах городского округа до 20 процентов. Увеличение скорости движения автотранспорта сократит время транспортирования грузов и пребывания пассажиров в пути, снижение негативного влияния автомобильных дорог на население |
| Организация контроля за реализацией программы | контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрации Лесозаводского городского округа, государственный заказчик - департамент дорожного хозяйства Администрации Приморского края, департамент финансов Администрации Приморского края, комитет экономического развития Администрации Приморского края |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения                                    программными методами

Сеть автомобильных дорог Лесозаводского городского округа перестает отвечать потребностям  развития экономики. Дорожное строительство в городском округе не осуществляется. Качество дорог  несовместимо с  темпами роста автомобильного парка. Существующая сельская дорожно-транспортная сеть не соответствует растущим потребностям сельскохозяйственных производителей, сдерживает интеграционные процессы, тормозит формирование в аграрном секторе рыночной инфраструктуры. Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования по городу составляет 199,7 км, в том числе с усовершенствованным типом покрытия – 65,6 км, грунтовым покрытием – 3,5 км, с гравийным покрытием– 130,6 км. На городской сети автомобильных дорог общего пользования эксплуатируются 173 шт. водопропускных труб, 6 мостов.

Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования по селу составляет 358 км, в том числе с усовершенствованным типом покрытия –115 км., грунтовым покрытием – 19 км. с гравийным покрытием - 224 км.

Основная часть автомобильных дорог общего пользования городского округа - это дороги III, IV и V категорий.

Для обеспечения пропуска современных большегрузных автотранспортных средств с перехода «Марково-Хулинь» необходимо проведение реконструкции маршрутов движения через город и реконструкцию автодорожного моста.

Доля дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине сопутствующих дорожных условий, связанных как с неудовлетворительным содержанием автомобильных дорог, так и их недостаточным техническим оснащением, составляет 24 процента от общего количества дорожно-транспортных происшествий. Увеличение количества автотранспортных средств у населения и увеличение интенсивности их эксплуатации будут обострять проблему безопасности дорожного движения и при сохранении сложившихся тенденций увеличивать человеческие и экономические потери, а также негативно влиять на окружающую среду. Развитие автомобильного транспорта и расширение автомобильных перевозок способствуют усилению отрицательных экологических последствий и воздействия на окружающую среду. Доля автомобильного транспорта в суммарных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу всеми техногенными источниками достигает 45 процентов, а в шумовом воздействии на население города - 85 - процентов.

Дорожное хозяйство и автомобильный транспорт оказывают негативное воздействие на загрязнение почвы (нефтепродуктами, химическими реагентами, хлоридами, тяжелыми металлами, пылью, мусором), рек и водоемов, вызывают изменение режима стока поверхностных и грунтовых вод, эрозию почв и грунтов, акустическое, вибрационное, электромагнитное загрязнение и т.д.

Объемы финансирования дорожного хозяйства в последние годы не стабильны и меняются из года в год, что при длительных инвестиционных циклах дорожных проектов (от 3 до 7 лет) приводит к резкому снижению эффективности и без того ограниченных средств.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, с повреждением автомобильного транспорта, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы и расходы по восстановлению технического оснащения дорог.

Отставание в развитии дорожной сети будет являться сдерживающим фактором развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном транспорте будет связан с увеличением объемов производства, развитием предпринимательской деятельности, расширением сферы услуг, повышением уровня жизни населения, освоением новых территорий и месторождений полезных ископаемых, расширением международной торговли, развитием транзитных перевозок по трассам международных транспортных коридоров, проходящих по территории Приморского края, и т.д. Повышение уровня доходов населения будет способствовать росту уровня автомобилизации - к 2025 году прогнозируется увеличение количества легковых автомобилей до 350 - 400 шт. на 1 тыс. жителей, что соответствует современному уровню развитых стран.

Программа разработана для решения задач по развитию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. В создавшейся ситуации необходимо принимать неотложные меры по качественному изменению состояния автомобильных дорог, чтобы обеспечить их ускоренное развитие в соответствии с потребностями экономики, населения. Часть этой комплексной и масштабной задачи на территории городского округа предполагается решить с помощью настоящей Программы.

2. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- повышение    благосостояния    и    комфортности проживания   населения   Лесозаводского городского округа; удовлетворение потребностей населения и  экономики Лесозаводского городского округа в транспортной инфраструктуре;

- увеличение     мобильности населения и стимулирование     экономической активности; повышение безопасности на дорогах городского округа. Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы будут решаться следующие задачи:

- формирование дорожной  сети,    отвечающей растущим потребностям    в    перевозках    автомобильным транспортом  и   обеспечивающей   круглогодичные связи  между      населенными  пунктами городского округа;

- обеспечение  сохранности  существующей  дорожной сети,   приоритетное   выполнение    работ    по содержанию, ремонту и модернизации  существующих автомобильных дорог;

- повышение  технического уровня   существующих автомобильных дорог, увеличение пропускной способности,  оптимизация   конфигурации дорожной    сети    и    снижение    перепробега автомобильного транспорта, улучшение качества  и снижение времени перевозок грузов  и  пассажиров автомобильным транспортом;

- обеспечение    круглогодичного     транспортного сообщения  с населенными  пунктами, повышение безопасности  дорожного   движения, сокращение количества  и  величины   потерь   от   дорожно-транспортных    происшествий, снижение отрицательного воздействия транспортно- дорожного комплекса на окружающую среду;

- повышение  эффективности  расходов  на  дорожное хозяйство (за счет повышения эффективности системы  управления  и  системы   финансирования дорожного  хозяйства);

- обеспечение   нормативного  содержания сети автомобильных     дорог,      находящихся в собственности городского округа, выполнение     ремонта,     реконструкции автомобильных    дорог    общего    пользования, искусственных сооружений на них; уменьшение выбросов в атмосферу вредных  веществ при   эксплуатации   пассажирского   транспорта, снижение негативного влияния автомобильных дорог на население.

3. Сроки и этапы реализации программных мероприятий

Мероприятия Программы «Дороги Лесозаводского городского округа» на 2008-2010 годы будут осуществляться в 2008-2010 годы. 1-ый этап -2008 год, 2-ой этап -2009-2010 годы.

4. Перечень основных мероприятий Программы

В соответствии с поставленными целями и задачами Программы перечень основных мероприятий включает в себя два направления:

1. капитальный   и текущий ремонты  автомобильных дорог города Лесозаводска;

2. капитальный и текущий  ремонты автомобильных дорог в  селах Лесозаводского городского округа.

| № п/п. | Перечень основных мероприятий Программы | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 | Капитальный и текущий ремонты автомобильных дорог города Лесозаводска: Ул. Луговая Ул. Пригородная Ул. Партизанская Ул. Староуссурская - вся Ул.9 Января - вся, включая подъезд к ЦГБ, тротуар ЦГБ Ул. Калининская - вся Ул. Марковская (старая баня) Ул. Пограничная Перекресток ул. Уссурийская - ул.Щорса Автомобильный мост - реконструкция Ул. Маяковского - Колхозный переулок Ул. Петрова - площадь Славы Ул. Зеленая Ул.Фрунзе- ул.Пограничная Объездная дорога (ул. Свердлова - ул. Григоренко) с устройством 2-ух автобусных карманов и сопряжения с ул. Свердлова Ул. Островского Ул. Деповская Дорога от Ружинского кладбища до бассейна Ул. Литовская (от вокзала до ул. Октябрьская) Ул. Пролетарская (от магазина) Ул. Чехова Ул. Лагода Ул. Котовского Ул. Махалина Ул. Баневура Ул. Карьерная Ул. Литвинюка Ул. Паровозная Ул. Светланская Ул.Урбановича Ул. Уборевича Ул. Березовая Ул. Окопная Ул. Ватутина Ул .40-лет Победы Ул. Окатовая Ул. Куйбышева Ул. Брянская Ул. Приморская Ул. Пролетарская Ул. Космодемьянская Ул. Угловая Ул. Северная Ул. Камчатская Ул. Сахалинская Ул. Панфилова Ул. Матросова Ул. Чайковского Ул. Арсеньева Ул. Ключевая Капитальный и текущий ремонты автомобильных дорог в селах Лесозаводского городского округа: с. Елизаветовка - центральная улица дорога на с.Филаретовка с. Лесное - центральная улица с. Тамга - центральная улица с. Ружино - от центральной улицы до клуба с. Курское - ул. Заречная с. Пантелеймоновка - ул. Школьная с. Марково - ул. Школьная, ул. Волкова с. Иноккентьевка - ул. Магистральная, ул. Школьная с. Тихменево - ул. Пограничная с. Полевое - ул. Ивановская с. Невское - ул. Набережная с.Тургенево - дорога на кладбище | 2008 год -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 2009 год -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 2010 год -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 2008 год -//- -//- -//- -//- -//- -//- 2009 год -//- -//- -//- -//- 2010 год -//- | Первый заместитель главы администрации, начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства |

5.  Механизм  реализации Программы

Механизм реализации Программы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех ее участников. Реализация программных мероприятий осуществляется  в соответствии  с действующим законодательством  о конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.  Реализация Программы осуществляется на основе  контрактов (договоров) между государственным заказчиком, администрацией Приморского края и исполнителями программных мероприятий за счет краевого и местного финансирования.

6.  Ресурсное обеспечение Программы

Источниками  финансирования  Программы  являются  средства    краевого и местного   бюджетов.  На реализацию Программы необходимо предусмотреть 94,5 млн. руб., в том числе: краевой бюджет - 90 млн. руб.; местный бюджет - 4,5 млн. руб.; в том числе по годам: 2008 год – 26 млн. руб. из них: краевой бюджет -  25 млн. руб.; местный бюджет - 1 млн. руб.; 2009 год - 31,5 млн. руб., из них: краевой бюджет - 30 млн. руб.; местный бюджет - 1.5 млн. руб.; 2010 год - 37 млн. руб.: из них: краевой бюджет - 35 млн. руб.; местный бюджет - 2 млн. руб.

7.  Координация Программных мероприятий

Координацию мероприятий, направленных на реализацию Программы, осуществляет администрация Лесозаводского городского округа.

Государственным заказчиком Программы и главным распорядителем, выделяемых на ее реализацию бюджетных средств является департамент дорожного хозяйства Администрации Приморского края. Государственный заказчик Программы с учетом размеров фактически выделяемых финансовых средств и на основании предварительных результатов ее выполнения уточняет промежуточные сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования. При текущем управлении Программой администрация Лесозаводского городского округа осуществляет мониторинг выполнения показателей Программы; обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств; осуществляет взаимодействие с исполнителями программных мероприятий; при изменении мероприятий, объемов выполняемых работ, источников финансирования, иных показателей своевременно корректирует документацию, представляет отчеты о ходе реализации программных мероприятий.

8. Оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации Программы будет   отремонтировано 47 км.  автомобильных дорог и 92 шт. водопропускных труб. Планируется    снижение аварийности на дорогах городского округа  до  20  процентов. Увеличение  скорости   движения   автотранспорта сократит  время   транспортирования   грузов   и пребывания пассажиров в пути, снизит негативное влияния автомобильных дорог на население  и экологию.

9. Система контроля за реализацией Программы

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Лесозаводского городского округа. Государственный заказчик - департамент дорожного хозяйства администрации Приморского края, определяет требования к содержанию программных мероприятий и контролирует ход их выполнения.

Ежегодно администрация Лесозаводского городского округа с участием исполнителей Программы подготавливает и представляет отчет о ходе реализации Программы за прошедший год  Думе городского округа. Предлагает  корректировку Программы на следующий за отчетным год, с учетом выделенных краевых бюджетных средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия.

Контроль ведется на основании отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий и включает:

- контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств;- контроль за выполнением объемов запланированных работ и качеством их выполнения.

Контроль за целевым использованием краевых средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, осуществляется государственным  заказчиком.

Приложение  2

к решению Думы

Лесозаводского городского округа

от 21.01.2008 года   № 530

Сметные назначения

по исполнению целевой  муниципальной программы  «Дороги  Лесозаводского городского округа»  на 2008-2010 годы в разрезе 2008 года

| № п/п | Наименование первоочередных мероприятий | Объемы финансирования, запланированные в местном бюджете на 2008 год (млн. руб.) | Расчетные объемы финансирования (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Текущее содержание и ремонт автомобильных дорог, улиц Лесозаводского городского округа | 1,0 | 26,0 |
|  | Всего на 2008 год: | 1,0 | 26,0 |