ДУМА

ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# РЕШЕНИЕ

24.11.2009 года                           г. Лесозаводск                              	   	№ 210-НПА

- О внесении изменений в решение Думы

- городского округа от 05.02.2008 года № 562

- «О муниципальной целевой программе

- «Модернизация объектов коммунальной

- инфраструктуры в Лесозаводском

городском округе» на 2008-2010 годы»

- Заслушав информацию Демина М.Б., начальника отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лесозаводского городского округа,

- Дума Лесозаводского городского округа

- РЕШИЛА:

- 1. Внести в решение Думы Лесозаводского городского округа от 05.02.2008 года № 562 «О муниципальной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Лесозаводском городском округе» на 2008-2010 годы» следующие изменения:

- 1.1 дополнить решение пунктом 2.1 следующего содержания:

- «2.1 Утвердить сметные назначения на реализацию мероприятий программы на 2009-2010 годы» (приложение 3).»;

- 1.2 пункт 5 решения изложить в следующей редакции:

- «5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы по благоустройству, градостроительству и коммунальному хозяйству (Диденко).»;

- 1.3 содержание подраздела «Объем и источники финансирования»   Приложения 1 «Паспорт муниципальной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Лесозаводском городском округе» на 2008-2010 годы» к решению изложить в следующей редакции:

- «финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов. Объемы инвестиций до 2010 года составляют 90 млн. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный и краевой бюджеты – 87,5 млн. руб.; местный бюджет – 2,5 млн. руб.»;

1.4 содержание подраздела «Ожидаемые результаты программы» Приложения 1 «Паспорт муниципальной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Лесозаводском городском округе» на 2008-2010 годы» к решению изложить в следующей редакции:

«в результате реализации Программы будут модернизированы котельные   № 10, № 1, № 3, разработана проектно-сметная документация строительства котельной школы № 156»;

1.5 пункт 3 раздела 4 «Перечень основных мероприятий Программы» Приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:

| № п/п | Перечень основных мероприятий Программы | Сроки выполне-ния | Ответст-венные |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Модернизация и строительство источников тепла и тепловых сетей: 1.Объект «Реконструкция котельной № 10 в Юго-Западном микрорайоне»: - техническое перевооружение (демонтаж-монтаж котла ДЕ 4/14 ГМ); - изготовление проектно-сметной документации «Техническое перевооружение котельной № 10»; - изготовление проектно-сметной документации ООО «Старт ТМ» «Реконструкция котельной № 10 в Юго-Западном микрорайоне»; - инженерно-геологические изыскания ООО НПЦ «Геополис» по объекту «Реконструкция котельной № 10 в Юго-Западном микрорайоне»; - разработка проектно-сметной документации на строительство линии электропередач, для обеспечения второго питания котельной № 10; - строительство линии электропередач, для обеспечения второго питания котельной № 10; - ремонт бака аккумулятора котельной № 10. 2.Объект реконструкция котельной № 3: - производство пуско-наладочных работ котла котельной № 3 по адресу: ул. Дзержинского, 18. 3.Объект Реконструкция котельной № 1: - ремонт котла № 3, замена барабанов. | 2009 год | Первый заместитель главы администра-ции, начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунально-го хозяйства администра-ции |
|  | 4.Разработка проектно-сметной документации строительства котельной школы № 156. 5.Софинансирование строительства объекта «Реконструкция котельной № 10 в Юго-Западном микрорайоне». | 2010 год | -/- |

- 1.6 пункты 4, 5, 6 раздела 4 «Перечень основных мероприятий Программы» Приложения 1 к решению исключить;

- 1.7 раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» Приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:

- «6. Ресурсное обеспечение Программы

- Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов. Объемы инвестиций до 2010 года составляют 90 млн. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный  и краевой бюджеты – 87,5 млн. руб.; местный бюджет – 2,5 млн. руб.»;

1.8 раздел 8 «Оценка эффективности реализации Программы» Приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:

«8. Оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации Программы будут модернизированы котельные № 10,     № 1, № 3, разработана проектно-сметная документация строительства котельной школы № 156.»;

1.9 дополнить решение Приложением 3 согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы по благоустройству, градостроительству и коммунальному хозяйству (Диденко).

Глава Лесозаводского городского округа                                                 Н.Н.Воробьев

- Приложение

к решению Думы

Лесозаводского городского округа

от 24.11.2009 года № 210-НПА

«Приложение 3

к решению Думы

Лесозаводского городского округа

от 05.02.2008 года № 562»

Сметные назначения

- по исполнению муниципальной целевой программы

- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Лесозаводском городском округе» на 2008-2010 годы в разрезе 2009, 2010 годов

| № п/п | - Наименование первоочередных мероприятий | Объемы финансиро- вания, запланиро- ванные в проекте местного бюджета на 2009 год (тыс. руб.) | Объемы финансиро- вания, запланиро- ванные в проекте местного бюджета на 2010 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модернизация и строительство источников тепла и тепловых сетей, всего: 1. Объект «Реконструкция котельной № 10 в Юго-Западном микрорайоне»: - техническое перевооружение (демонтаж-монтаж котла ДЕ 4/14 ГМ); - изготовление проектно-сметной документации «Техническое перевооружение котельной № 10»; - изготовление проектно-сметной документации ООО «Старт ТМ» «Реконструкция котельной № 10 в Юго-Западном микрорайоне»; - инженерно-геологические изыскания ООО НПЦ «Геополис» по объекту «Реконструкция котельной № 10 в Юго-Западном микрорайоне»; - разработка проектно-сметной документации на строительство линии электропередач, для обеспечения второго питания котельной №10; - строительство линии электропередач, для обеспечения второго питания котельной № 10; - ремонт бака аккумулятора котельной № 10. 2. Объект Реконструкция котельной № 1: - ремонт котла № 3, замена барабанов. 3. Разработка проектно-сметной документации: - строительства котельной школы № 156. | 2012,5 500 100 300 22 78 300 712,5 - | 500 200 300 |