- ДУМА

- ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- РЕШЕНИЕ

25.02.2010 года                              г. Лесозаводск                                       № 244-НПА

- О внесении изменений в решение Думы

- городского округа от 05.02.2008 года № 562

- «О муниципальной целевой программе

- «Модернизация объектов коммунальной

- инфраструктуры в Лесозаводском

городском округе» на 2008-2010 годы»

Заслушав информацию Яровенко В.Н., и. о. начальника отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского округа,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лесозаводского городского округа,

Дума Лесозаводского городского округа

- РЕШИЛА:

- 1. Внести в решение Думы Лесозаводского городского округа от 05.02.2008 года № 562 «О муниципальной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Лесозаводском городском округе» на 2008-2010 годы» (в редакции решения Думы № 210-НПА от 24.11.2009 года) следующие изменения:

- 1.1  пункт 2.1 решения изложить в следующей редакции:

- «2.1 Утвердить сметные назначения на реализацию мероприятий Программы на 2009 год» (приложение 3).»;

- 1.2 дополнить решение пунктом 2.2 следующего содержания:

- «2.2 Утвердить сметные назначения на реализацию мероприятий Программы на 2010 год (приложение 4).»;

- 1.3 содержание подраздела «Объем и источники финансирования» Приложения 1 «Паспорт муниципальной целевой программы  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Лесозаводском городском округе» на 2008-2010 годы» к решению  изложить в следующей редакции:

- «финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов. Объемы инвестиций до 2011 года составляют 92,01225 млн. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный и краевой бюджеты - 88,8 млн. руб.; местный бюджет – 3,2125 млн. руб.»;

- 1.4 содержание подраздела «Ожидаемые результаты программы» Приложения 1 «Паспорт муниципальной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Лесозаводском городском округе» на 2008-2010 годы» к решению изложить в следующей редакции:

«в результате реализации Программы будут модернизированы котельные      № 1, № 10, № 3.»;

1.5 пункт 3 раздела 4 «Перечень основных мероприятий Программы» Приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:

| № п/п | Перечень основных мероприятий Программы | Сроки выполне-ния | Сроки выпо-лнения | Ответст-венные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 4. | Модернизация и строительство источников тепла и тепловых сетей: Объект «Реконструкция котельной № 10 в Юго-Западном микрорайоне»: - техническое перевооружение (демонтаж-монтаж котла ДУ 4/14 ГМ); - изготовление проектно-сметной документации «Техническое перевооружение котельной № 10»; - изготовление проектно-сметной документации ООО «Старт ТМ» «Реконструкция котельной № 10 в Юго-Западном микрорайоне»; - инженерно-геологические изыскания ООО НПЦ «Геополис» по объекту «Реконструкция котельной № 10 в Юго-Западном микрорайоне»; - разработка проектно-сметной документации на строительство линии электропередач, для обеспечения второго питания котельной № 10; - ремонт бака аккумулятора котельной № 10 Объект реконструкция котельной № 1 - ремонт котла № 3, замена барабанов. Объект Реконструкция котельной № 1 Ремонт котла № 3, замена барабанов. Объект «Реконструкция котельной № 10 в Юго-Западном микрорайоне»: - ремонт и утепление стенки бака аккумулятора котельной № 10; -электросети к котельной № 10 | 2009 год | 2010 год | Первый заместите-ль главы админист-рации, начальник отдела архитек-туры,стро-ительства и жилищно-коммуна- льного хозяйства |

1.6 раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» Приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:

- «6. Ресурсное обеспечение Программы

- Финансирование мероприятий Программы осуществляется  за счет средств федерального, краевого и  местного  бюджетов. Объемы инвестиций до 2011 года составляют 92,01225 млн. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный  и краевой бюджеты - 88,8 млн. руб.; местный бюджет – 3,1252 млн. руб.»;

1.7 раздел 8 «Оценка эффективности реализации Программы» Приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:

«8. Оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации Программы будут модернизированы котельные  №1, № 10, № 3.»;

1.8 приложение 3 к решению изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;

1.9 дополнить решение приложением 4 согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу пункты 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 решения, Приложение к решению Думы Лесозаводского городского округа от 24.11.2009 года № 210-НПА «О внесении изменений в решение Думы городского округа от 05.02.2008 года № 562 «О муниципальной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Лесозаводском городском округе» на 2008-2010 годы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы по благоустройству, градостроительству и коммунальному хозяйству (Диденко).

Глава Лесозаводского городского округа                                                 Н.Н.Воробьев

Приложение 1

к решению Думы

Лесозаводского городского округа

от 25.02.2010 года № 244-НПА

- «Приложение 3

- к решению Думы

- Лесозаводского городского округа

- от 05.02.2008 года № 562

Сметные назначения

- по исполнению муниципальной целевой программы

- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Лесозаводском городском округе» на 2008-2010 годы» в разрезе 2009 года

| № п/п | Наименование первоочередных мероприятий | Объемы финансирования, запланированные в проекте местного бюджета на 2009 год (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модернизация и строительство источников тепла и тепловых сетей: 1. Объект «Реконструкция котельной № 10 в Юго-Западном микрорайоне»: - техническое перевооружение (демонтаж-монтаж котла ДУ 4/14 ГМ); - изготовление проектно-сметной документации «Техническое перевооружение котельной № 10»; - изготовление проектно-сметной документации ООО «Старт ТМ» «Реконструкция котельной № 10 в Юго-Западном микрорайоне»; - инженерно-геологические изыскания ООО НПЦ «Геополис» по объекту «Реконструкция котельной № 10 в Юго-Западном микрорайоне»; - разработка проектно-сметной документации на строительство линии электропередач, для обеспечения второго питания котельной № 10; - ремонт бака аккумулятора котельной № 10 2. Объект реконструкция котельной № 1 - ремонт котла № 3, замена барабанов. 3. Объект Реконструкция котельной № 1 Ремонт котла № 3, замена барабанов. | 2012,5 500 100 300 22 78 300 712,5 |  |

Приложение 2

к решению Думы

Лесозаводского городского округа

от 25.02.2010 года № 244-НПА

- «Приложение 4

- к решению Думы

- Лесозаводского городского округа      от 05.02.2008 года № 562

Сметные назначения

- по исполнению муниципальной целевой программы

- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Лесозаводском городском округе» на 2008-2010 годы» в разрезе 2010 года

| № п/п | Наименование первоочередных мероприятий | Объемы финансирования, запланированные в проекте местного бюджета на 2010 год (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объект «Реконструкция котельной №10 в Юго-Западном микрорайоне»: - ремонт и утепление стенки бака аккумулятора котельной № 10; -электросети к котельной № 10 | 1200 600 600 |  |