ДУМА

ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

19.12.2014 года                                 г. Лесозаводск                                              № 251

О внесении изменений в Инвестиционную программу организации коммунального комплекса ОАО «Электросервис» «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Лесозаводском городском округе на 2011 - 2015 годы», утвержденную решением Думы Лесозаводского городского округа от 28.07.2010 № 317

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов коммунального комплекса, Уставом Лесозаводского городского округа,

Дума Лесозаводского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Инвестиционную программу организации коммунального комплекса ОАО «Электросервис» «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Лесозаводском городском округе на 2011-2015 годы» (далее – Программа), утвержденную решением Думы Лесозаводского городского округа от 28.07.2010 № 317 следующие изменения:

1) в разделе 4 «Перечень программных мероприятий» Программы:

а) подпункт «к» пункта 1 признать утратившим силу;

б) подпункт «з» пункта 2 признать утратившим силу;

в) пункт 5 признать утратившим силу;

2) в таблице № 2 «Сметные стоимости программных мероприятий» подраздел «Водоснабжение» раздела «Предполагаемые затраты на 2015 год» изложить в следующей редакции:

| № пп |  | Наименование объекта | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Предполагаемые затраты на 2015г. |  |  | 12,63 |
| Водоснабжение: |  |  | 8,36 |
| 25 | Модернизация установленного технологического оборудования здания контактных префильтров водоочистных сооружений г. Лесозаводска по ул. Староуссурская, д. 64 |  | 6,69 |
| 26 | Строительство водопровода от водопроводного колодца ВК-1-54 расположенного около жилого дома № 36 ул. Пушкинская до водопроводного колодца ВК-1-56 расположенного около жилого дома № 54 ул. Пушкинская. |  | 1,67 |

3) в таблице №3 «Сроки реализации программных мероприятий» Программы раздел с мероприятиями на 2015 год изложить в следующей редакции:

| № пп | Наименование мероприятия | Год реализации | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 30 | Модернизация установленного технологического оборудования здания контактных префильтров водоочистных сооружений г. Лесозаводска по ул. Староуссурская, д. 64 |  | Январь-декабрь |
| 31 | Строительство водопровода от водопроводного колодца ВК-1-54 расположенного около жилого дома № 36 ул. Пушкинская до водопроводного колодца ВК-1-56 расположенного около жилого дома № 54 ул. Пушкинская. |  | май-июль |
| 32 | Модернизация канализационных очистных сооружений расположенных по адресу примерно 553 м. по направлению на восток от ориентира перекрёсток ул. Северная и ул. Приморская (2 этап) | 2015 г. | июль-октябрь |
| 33 | Строительство песколовки на канализационной насосной станции по ул. Пушкинская, 117 |  | сентябрь |
| 34 | Строительство песколовки на канализационной насосной станции по ул. Мостовая, 3 |  | август |
| 35 | Строительство канализационного коллектора от канализационных колодцев КК-233, КК-234, КК-235, КК-236, КК-237, КК-238, КК-239, КК-240 вдоль жилого дома ул.9 Января,63 |  | сентябрь |

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы по благоустройству, градостроительству и коммунального хозяйству (Безух).

Председатель Думы

Лесозаводского городского округа                                                                О.Н.Павкин