

**ДУМА**

**ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**РЕШЕНИЕ**

18.08.2023 года № 685-НПА

О внесении изменений в решение Думы Лесозаводского городского округа от 18.12.2019 года № 138-НПА «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа на 2019-2028 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лесозаводского городского округа Приморского края,

 Дума Лесозаводского городского округа

**РЕШИЛА:**

1. Внести в решение Думы Лесозаводского городского округа от 18.05.2019 № 138-НПА «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа на 2019-2028 годы» следующие изменения:

1) в разделе 1:

а) строку 7 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | В области развития образования:- повышение качества услуг образования городского округа за счёт проведения капитальных ремонтов объектов и благоустройство их территорий;- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования;- обновление материально-технической базы объектов сферы образования и обеспечение их современными информационными ресурсами;- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов;- привлечение на территорию городского округа молодых специалистов в области образование, в том числе в рамках целевого приёма.В области развития культуры:– расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей городского округа;– сохранение и развитие творческого потенциала специалистов учреждений культуры, сохранение и пополнение материально-технической базы;– проведение мероприятий, направленных на поддержание межнационального единства;– увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий.В области развития физической культуры и спорта:- обеспечение доступности и привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех групп населения;- увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом;- повышение уровня обеспеченности спортивными объектами и сооружениями.В области развития здравоохранения:– обеспечение выполнения стандартов качества и доступности медицинской помощи на основе модернизации системы здравоохранения;– совершенствование организационно-экономического потенциала здравоохранения;– привлечение на территорию городского округа молодых специалистов в области здравоохранения, в том числе в рамках целевого приёма;– усиление профилактической составляющей в здравоохранении. |

б) строку 8 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | В области образования:- капремонт кровли спортзала МОБУ СОШ №34;- капремонт кровли МОБУ ООШ с. Марково;- ремонт кровли спортзала МОБУ СОШ№3;- ремонт окон спортзала МОБУ СОШ №3;- капремонт кровли МОБУ СОШ №156;- капремонт окон МОБУ ООШ с. Курское;- капремонт кровли МОБУ СОШ №5;- капремонт окон МОБУ СОШ №5;- капремонт кровли МОБУ СОШ №1;- капремонт кровли МОБУ СОШ №3;- капремонт кровли МОБУ СОШ №34;- установка ограждения МОБУ СОШ №5;- капремонт окон МОБУ СОШ №7;- капремонт кровли МОБУ СОШ с. Пантелеймоновка;- капремонт кровли МОБУ СОШ с.Ружино;- капремонт спортзала МОБУ СОШ с.Ружино;- капремонт пищеблока МОБУ СОШ с. Тихменево;- капремонт кровли МОБУ СОШ с. Тихменево;- капремонт окон МОБУ СОШ №4;- капремонт спортзала МОБУ СОШ №4;- капремонт санузла МОБУ СОШ с. Пантелеймоновка;- капремонт АУПС МОБУ СОШ№5;- капремонт спортзала МОБУ СОШ с. Пантелеймоновка;- капремонт окон МДОБУ Д/С №10;- благоустройство универсальной площадки МОБУ СОШ №2;- благоустройство территории МДОБУ Д/с №11;- благоустройство территории МОБУ СОШ№7;- капремонт АУПС МДОБУ Д/С №11;- капремонт АУПС МДОБУ Д/С №5;- капремонт АУПС МОБУ СОШ№1;- информационно-досуговый центр МОБУ СОШ с.Курское;- театральный дворик МОБУ СОШ №5- капремонт МДОБУ Д/С №3.В области культуры:– строительство здания сельского клуба на 75 мест с. Тихменево;– капитальный ремонт здания Городского дома культуры г. Лесозаводск;– капитальный ремонт сельского клуба с. Тамга;– капитальный ремонт здания Детской школы искусств, г. Лесозаводск;– капитальный ремонт помещения Городской детской библиотеки им. П. Морозова;– капитальный ремонт здания сельского клуба с. Курское;– капитальный ремонт здания Дома культуры Ружинского микрорайона, г. Лесозаводск;– капитальный ремонт здания сельского клуба с. Марково.В области физической культуры и спорта:- Реконструкция здания-спортзала, ул. Кирова, 26;- Капитальный ремонт стадиона «Спартак», ул. 50 лет ВЛКСМ, 35;- Строительство стадиона, ориентир дом по ул. Пушкинская, 10;- Строительство крытого ледового катка, в т.ч. ПИР и ПСД;- Типовая площадка №1, ориентир дом по ул. Спортивная,2;- Типовая площадка №2, ул. 50 лет ВЛКСМ, 35;- Типовая площадка №3, ориентир дом по ул. 9 января, 55- Типовая площадка №2, ул. Ленинская;- Лыжероллерная трасса, ул. Лыжная;- Благоустройство площади для ледового катка, ул. Спортивная, 5.В области здравоохранения: – приведение численности коечной емкости круглосуточного стационара в соответствии с организационно – штатными мероприятиями и территориальной программой государственной гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае. Развитие сети амбулаторно - поликлинических учреждений, фактическая мощность которых должна составлять 700 посещений в смену к 2023 году.– в рамках федерального проекта модернизация первичного звена в 2023-2024 годы капитальный ремонт женской консультации, терапевтического корпуса стационара (перепрофилирование под СМП, аптеку, склады аптеки, клинико-диагностическую лабораторию), инфекционного отделения, ФАП с. Ружино, ВА с. Пантелеймоновка. Приобретение и монтаж модульных ФАП в селах Марково, Лесное, Филаретовка, Тамга, Курское, Глазовка. В 2024 – 2025 года капитальный ремонт ФАП с. Тургенево, ФАП с. Инокентьевка.  |

2) в разделе 2:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Участие Лесозаводского городского округа в краевых государственных программах в 2023 году

1. В 2018-2028 году Лесозаводский городской округ реализует следующие государственные программы:

1) «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы, «Развитие образования Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы»,

2) «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы»;

3) «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020- 2027 годы;

4) «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы, «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2021-2027 годы, «Информационное общество» на 2020-2025годы;

5) «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы, «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020-2025 годы;

6) «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2018-2024 годы.

7) «Сохранение и развитие культуры на территории Лесозаводского городского округа» на 2021-2027гг.»;

б) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Культуру и спорт на территории Лесозаводского городского округа составляет сеть учреждений культуры, физкультуры и спорта на территории Лесозаводского городского округа, которая состоит из:

1) МБУК «Культурно-досуговый центр». В структуру МБУК «Культурно – досуговый центр» входят 15 обособленных структурных подразделений, в том числе, 12 сельских клубов, Молодежный клуб «Олимп», Городской дом культуры, Дом культуры Ружинского микрорайона (с кинозалом «Планета»).

На базе «Культурно-досугового центра» работают 89 клубных формирований, в которых занимаются 1412 человек в возрасте от 4 до 80 лет. Из них 53 формирования ведут свою работу в сельских населенных пунктах, их охват составляет 584 человека.

Всего в 2022 году МБУК «КДЦ» проведено 5 450 культурно – досуговых мероприятий, которые посетили 328 117 человек, из них, 2 812 мероприятий – это киносеансы, их посещаемость 11 787 человек.

2) МБУК «Централизованная библиотечная система». В состав МБУК «ЦБС» Лесозаводского городского округа на конец отчетного 2022 г. входит 14 библиотек, из них:

‒ Центральная городская библиотека им. М. Горького – 1;

‒ Центральная детская библиотека им. П. Морозова – 1;

‒ Городская детская библиотека им. А. Гайдара – 1;

‒ Сельские библиотеки – 11 (библиотеки с. Марково, Иннокентьевка, Тихменево, Глазовка, Курское, Лесное, Ружино, Тамга, Пантелеймоновка, Тургенево, Донское.

Пользователями библиотек в 2022 г. стали – 7912 человек, посещения составили – 135364, книговыдача – 121467 экземпляров.

Плановый показатель по читателям (пользователям) выполнен на 77%, что составляет – 7912 чел. от планового показателя – 10 270 чел.

Количество читателей (пользователей) до 14 лет составило – 3912 чел., читателей (пользователей) в возрасте от 15 до 30 лет – 1427 чел., взрослая категория читателей (пользователей) составила – 2573 чел.

3) МОБУ ДО «Детская школа искусств Лесозаводского городского округа». На 31.12.2022 г. в учреждении обучаются 700 учащихся, из них 477 учащихся осваивают дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы, 200 учащихся обучаются по общеразвивающим программам и 23 ребенка получают дополнительные платные образовательные услуги.

4) В плане развития физической культуры и спортаза отчетный период 2022 года было организовано и проведено 161 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в том числе 86 мероприятий на территории Лесозаводского городского округа, 75 мероприятий с выездом за его пределы.»;

3) в разделе 3:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Технико-экономические параметры»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Местоположение | Технико-экономические параметры | Сроки реализации в плановом периоде | Ответственный исполнитель |
| Вид | Назначение | Мощность | Площадь | Категория |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |
| Организации среднего школьного, дополнительного и дошкольного образования |
| 1 | Ремонт кровли спортзала МОБУ СОШ №34 | г. Лесозаводск ул. Октябрьская 82 | Школа | Услуги образования | 964 | Согласно ПСД |  | 2019 | Администрация Лесозаводского городского округа, Правительство Приморского края |
| 2 | Капремонт кровли МОББУ ООШ с. Марково | Лесозаводский ГО, с.Марково, ул. Волкова,35 | Школа | Услуги образования | 192 | Согласно ПСД |  | 2019 |
| 3 | Ремонт кровли спортзала МОБУ СОШ № 3 | г. Лесозаводск ул. Пушкинская 10 | Школа | Услуги образования | 964 | Согласно ПСД |  | 2019 |
| 4 | Ремонт окон спортзала МОБУ СОШ № 3 | г. Лесозаводск ул. Пушкинская 10 | Школа | Услуги образования | 964 | Согласно ПСД |  | 2020 |  |
| 5 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 156 | г. Лесозаводск ул. Паровозная 1 | Школа | Услуги образования | 400 | Согласно ПСД |  | 2020 |  |
| 6 | Капитальный ремонт окон МОБУ ООШ с. Курское | с. Курское ул. Почтовая,16 | Школа | Услуги образования | 192 | Согласно ПСД |  | 2020 |  |
| 7 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 5 | г. Лесозаводск ул. Калининская,29а | Школа | Услуги образования | 1137 | Согласно ПСД |  | 2022 |  |
| 8 | Капитальный ремонт окон МОБУ СОШ №5 | г. Лесозаводск ул. Калининская,29а | Школа | Услуги образования | 1137 | Согласно ПСД |  | 2018 |  |
| 9 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 1 | г. Лесозаводск ул. Калининская,27 | Школа | Услуги образования | 520 | Согласно ПСД |  | 2022 |  |
| 10 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 3 | г. Лесозаводск ул. Пушкинская 10 | Школа | Услуги образования | 964 | Согласно ПСД |  | 2024 |  |
| 11 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 34 | г. Лесозаводск ул. Октябрьская 82 | Школа | Услуги образования | 964 | Согласно ПСД |  | 2024 |  |
| 12 | Установка ограждения МОБУ СОШ№5 | г. Лесозаводск ул. Калининская,2 | Школа | Услуги образования | 1137 | Согласно ПСД |  | 2023 |  |
| 13 | Капитальный ремонт кровли спортзала МОБУ СОШ с.Тихменево | с.Тихменево ул.Советская,36 | Школа | Услуги образования | 192 | Согласно ПСД |  | 2023 |  |
| 14 | Капремонт окон МОБУ СОШ №7 | г.Лесозаводск,ул.Челюскина,10 | Школа | Услуги образования | 360 | Согласно ПСД |  | 2024 |  |
| 15 | Капремонт кровли МОБУ СОШ с.Пантелеймоновка | с.Пантелеймоновка, ул.Школьная,29 | Школа | Услуги образования | 240 | Согласно ПСД |  | 2024 |  |
| 16 | Капремонт спортзала МОБУ СОШ с.Ружино | с.Ружино, ул. Советская,44 | Школа | Услуги образования | 240 | Согласно ПСД |  | 2024 |  |
| 17 | Капремонт окон МОБУ СОШ №4 | г. Лесозаводск ул.Вокзальная 76 | Школа | Услуги образования | 440 | Согласно ПСД |  | 2024 |  |
| 18 | Капремонт кровли МОБУ СОШ с.Ружино | с.Ружино, ул. Советская,44 | Школа | Услуги образования | 240 | Согласно ПСД |  | 2025 |  |
| 19 | Капитальный пищеблока МОБУ СОШ с.Тихменево | с.Тихменево ул.Советская,36 | Школа | Услуги образования | 192 | Согласно ПСД |  | 2025 |  |
| 20 | Капремонт спортзала МОБУ СОШ №4 | г.Лесозаводск ул.Вокзальная 76 | Школа | Услуги образования | 440 | Согласно ПСД |  | 2025 |  |
| 21 | Капитальный ремонт АУПС МОБУ СОШ №5 | г. Лесозаводск ул. Калининская,2 | Школа | Услуги образования | 1137 | Согласно ПСД |  | 2021 |  |
| 22 | Капремонт спортзала МОБУ СОШ с.Пантелеймоновка | с.Пантелеймоновка, ул.Школьная,29 | Школа | Услуги образования | 240 | Согласно ПСД |  | 2020 |  |
| 23 | Капремонт окон МДОБУ Д/С №10 | г. Лесозаводск, ул Калининская,17 | Детский сад | Услуги образования | 258 | Согласно ПСД |  | 2020 |  |
| 24 | Благоустройство универсальной спортплощадки МОБУ СОШ №2 | г.Лесозаводск, улДзержинского,26 | Школа | Услуги образования | 520 | Согласно ПСД |  | 2022 |  |
| 25 | Благоустройство территории МДОБУ Д/с №11 | г.Лесозаводск, ул. Калининская,29б | Детский сад | Услуги образования | 251 | Согласно ПСД |  | 2022 |  |
| 26 | Благоустройство территории МОБУ СОШ №7 | г. Лесозаводск,ул.Челюскина,10 | Школа | Услуги образования | 360 | Согласно ПСД |  | 2022 |  |
| 27 | Капремонт АУПС МДОБУ Д/С №11 | г.Лесозаводск ул. Калининская,29б | Детский сад | Услуги образования | 251 | Согласно ПСД |  | 2022 |  |
| 28 | Капремонт АУПС МДОБУ Д/С №5 | г.Лесозаводск, ул.Октябрьская,115 | Детский сад | Услуги образования | 256 | Согласно ПСД |  | 2022 |  |
| 29 | Капремонт АУПС МОБУ СОШ№1 | г.Лесозаводск ул. Калининская,27 | Школа | Услуги образования | 520 | Согласно ПСД |  | 2022 |  |
| 30 | Информационно-досуговый центр МОБУ ООШ с. Курское | с. Курское, ул. Почтовая,16 | Школа | Услуги образования | 192 | Согласно ПСД |  | 2023 |  |
| 31 | Театральный дворик МОБУ СОШ№5 | г.Лесозаводск, ул.Калиниская,29а | Школа | Услуги образования | 1137 | Согласно ПСД |  | 2023 |  |
| 32 | Капремонт МДОБУ Д/С №3 | г.Лесозаводск, ул. Калиниская,42.а | Детский сад | Услуги образования | 232 | Согласно ПСД |  | 2024 |  |
| Учреждения здравоохранения |
| 1 | Капитальный ремонт ФАП, ВА | с. Пантелеймоновка, с. Ружино | Врачебная Амбулатория, ФАП | Медицинские услуги | Согласно ПСД | Согласно ПСД | В | 2024 г. | Правительство Приморского края, департамент здравоохранения |
| 2 | Монтаж модульного ФАПа | с. Лесное, Марково, Филаретовка, Тамга, Курское, Глазовка | Амбулатория | Медицинские услуги | Согласно ПСД | Согласно ПСД | В | 2023-2024 г. |
| 3 | Капитальный ремонт ФАП | с. Тургенево | ФАП | Медицинские услуги | Согласно ПСД | Согласно ПСД | В | В течение периода |
| 4 | Капитальный ремонт терапевтического корпуса (перепрофилирование), инфекционного отделения | г. Лесозаводск | СМП, аптека, лаборатория, отделение стационара | Медицинские услуги | Согласно ПСД | Согласно ПСД | В | 2023-2024 гг. |
| Учреждения культуры |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство здания сельского клуба, расположенного по адресу Приморский край, г. Лесозаводск, с. Тихменево, ул. Советская, 38 | с. Тихменево | Сельский клуб | Услугикультуры | 75 мест | До 300 кв. м. | В | до 2025 г. | Правительство Приморского края, АдминистрацияЛесозаводского городского округа |
| 2 | Капитальный ремонт Городского дома культуры | г. Лесозаводск | Дом культуры | услуги культу | 500 мест | Согласно ПСД |  | 2024 |
| 3 | Модернизация детских школ искусств по видам искусств (Капитальный ремонт детской школы исксств, расположенной по адресу, г. Лесозаводск, ул. Макарова, 27А и ул. Октябрьская, 83 лит. Б. | г. Лесозаводск | Детская школа искусств | УслугиДополнительного образования | 718 мест | Согласно ПСД | В | 2022 г. |
| Учреждения физической культуры и спорта |
| 1 | Создание двух хоккейных коробок; | г. Лесозаводск ул. Вокзальная 76,Кирова 26, | Хоккейная коробка – 2 шт. | Услугифиз. культуры и спорта | Согласно ПСД | Согласно ПСД | В | 2019 | Правительство Приморского края, АдминистрацияЛесозаводского городского округа |
| 2 | Создание универсальной спортивной площадки | г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, 83 | Хоккейная коробка; УСП | Услугифиз. культуры и спорта | Согласно ПСД | Согласно ПСД | В | 2019 |
| 3 | Создание спортивной площадки для экстремальных видов спорта | г. Лесозаводскул. Калининская, 35а | УСП | Услугифиз. культуры и спорта |  |  | В | 2022 |
| 4 | Ремонт малого спортзала | г. Лесозаводск ул. Октябрьская 83 | Малый спортзал | Услугифиз. культуры и спорта |  | 304,1 м. кв. | В | 2023 |
| 5 | Строительство стадиона | г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 10 | Стадион | Услугифиз. культуры и спорта |  |  | В | 2023-2024 |
| 6 | Реконструкция здания-спортзала и строительство прилегающего стадиона | г. Лесозаводск, ул. Кирова 26 | Спортивный зал, стадион | Услугифиз. культуры и спорта |  | 22 947 м. кв. | В | Реконструкция спортзала на 2024-2026 годы, строительство стадиона - на 2025-2026 год |
| 7 | Капитальный ремонт стадиона «Спартак» | г. Лесозаводск ул. 50 лет ВЛКСМ, 35 | Стадион | Услугифиз. культуры и спорта |  | 16166м | В | 2024 |
| 8 | Строительство лыжероллерной трассы | г. Лесозаводск, ул. Лыжная база «Маяк» | Лыжероллерная трасса | Услугифиз. культуры и спорта |  |  | В | 2024 |
| 9 | Создание спортивной площадки ТИП 2 | г. Лесозаводскул. Ленинская | Типовая спортивная площадка | Услугифиз. культуры и спорта |  |  | В | 2024 |
| 10 | Создание спортивной площадки ТИП 1 | г. Лесозаводскул. Спортивная, 2 | Типовая спортивная площадка | Услугифиз. культуры и спорта |  |  | В | 2024 |
| 11 | Создание спортивной площадки ТИП 2 | г. Лесозаводскул. 50 лет ВЛКСМ, 35 | Типовая спортивная площадка | Услугифиз. культуры и спорта |  |  | В | 2024 |
| 12 | Создание спортивной площадки ТИП 3 | г. Лесозаводскул. 9 января, 55 | Типовая спортивная площадка | Услугифиз. культуры и спорта |  |  | В | 2024 |
| 13 | Капитальный ремонт стадиона «Локомотив» | г. Лесозаводскул. Челюскина 3 | Стадион | Услугифиз. культуры и спорта | Согласно ПСД | Согласно ПСД | В | 2025-2026 |
| 14 | Строительство крытого ледового катка | г. Лесозаводск, ул. Ленинская | Ледовый каток | Услугифиз. культуры и спорта | Согласно ПСД | Согласно ПСД | В | 2024-2026 |
| 15 | Благоустройство площади для ледового катка | г. Лесозаводск,ул. Спортивная, 5 | Каток | Услугифиз. культуры и спорта | Согласно ПСД | Согласно ПСД | В | 2024 |  |

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа»

1. Параметры финансирования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Местоположение | Параметры | Сроки реализации в плановом периоде | Примечание |  |
| Вид | Мощность | Источник финансирования категория |  |
| Средства бюджета всех уровней, тыс. руб. | Внебюджетные средства, тыс. руб. |  |
| 1 | Ремонт кровли спортзала МОБУ СОШ№34 | г. Лесозаводск ул. Октябрьская 82 | Школа | 964 | 1016,09 | 0,00 | 2019 | исполнено |  |
| 2 | Капремонт кровли МОБУ ООШ с. Марково |  Лесозаводский ГО, с.Марково, ул. Волкова,35 | Школа | 192 | 3502,03 | 0,00 | 2019 | исполнено |  |
| 3 | Ремонт кровли спортзала МОБУ СОШ № 3 | г. Лесозаводск ул. Пушкинская 10 | Школа | 964 | 1192,0 | 0,00 | 2019 | исполнено |  |
| 4 | Ремонт окон спортзала МОБУ СОШ № 3 | г. Лесозаводск ул. Пушкинская 10 | Школа | 964 | 5088,2 | 0,00 | 2020 | исполнено |  |
| 5 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 156 | г. Лесозаводск ул. Паровозная 1 | Школа | 400 | 2783,09 | 0,00 | 2020 | исполнено |  |
| 6 | Капитальный ремонт окон МОБУ ООШ с. Курское | с. Курское ул. Почтовая,16 | Школа | 192 | 1500 | 0,00 | 2020 | исполнено |  |
| 7 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 5 | г. Лесозаводск ул. Калининская,29а | Школа | 1137 | 15205,95 | 0,00 | 2022 | исполнено |  |
| 8 | Капитальный ремонт окон МОБУ СОШ №5 | г. Лесозаводск ул. Калининская,29а | Школа | 1137 | 6051,06 | 0,00 | 2018 | исполнено |  |
| 9 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 1 | г. Лесозаводск ул. Калининская,27 | Школа | 520 | 7509,21 | 0,00 | 2022 | исполнено |  |
| 10 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 3 | г. Лесозаводск ул. Пушкинская 10 | Школа | 964 | 17921,18 | 0,00 | 2024 | Модернизация образования |  |
| 11 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 34 | г. Лесозаводск ул. Октябрьская 82 | Школа | 964 | 24720 | 0,00 | 2024 | Определяется софинансирование |  |
| 12 | Установка ограждения МОБУ СОШ№5 | г. Лесозаводск ул. Калининская,2 | Школа | 1137 | 2742,65 | 0,00 | 2023 | В стадии исполнения |  |
| 13 | Капитальный ремонт кровли спортзала МОБУ СОШ с.Тихменево | с.Тихменево ул.Советская,36 | Школа | 192 | 2915,24 | 0,00 | 2023 | В стадии исполнения |  |
| 14 | Капремонт окон МОБУ СОШ№7 | г.Лесозаводск,ул.Челюскина,10 | Школа | 360 | 5888 | 0,00 | 2024 | Определяется софинансирование |  |
| 15 | Капремонт кровли МОБУ СОШ с.Пантелеймоновка | с.Пантелеймоновка, ул.Школьная,29 | Школа | 240 | 7789,9 | 0,00 | 2024 | Определяется софинансирование |  |
| 16 | Капремонт спортзала МОБУ СОШ с.Ружино | с.Ружино, ул. Советская,44 | Школа | 240 | 3675 | 0,00 | 2024 | Определяется софинансирование |  |
| 17 | Капремонт окон МОБУ СОШ№4 | г.Лесозаводск ул.Вокзальная 76 | Школа | 440 | 4372,35 | 0,00 | 2024 | Определяется софинансирование |  |
| 18 | Капремонт кровли МОБУ СОШ с.Ружино | с.Ружино, ул. Советская,44 | Школа | 240 | 8240 | 0,00 | 2025 | Разработка ПСД |  |
| 19 | Капитальный пищеблока МОБУ СОШ с.Тихменево | с.Тихменево ул.Советская,36 | Школа | 192 | 1600 | 0,00 | 2025 | Разработка ПСД |  |
| 20 | Капремонт спортзала МОБУ СОШ№4 | г.Лесозаводск ул.Вокзальная 76 | Школа | 440 | 6180 | 0,00 | 2025 | Разработка ПСД |  |
| 21 | Капитальный ремонт АУПС МОБУ СОШ №5 | г. Лесозаводск ул. Калининская,2 | Школа | 1137 | 1336,23 | 0,00 | 2021 | исполнено |  |
| 22 | Капремонт спортзала МОБУ СОШ с.Пантелеймоновка | с.Пантелеймоновка, ул.Школьная,29 | Школа | 240 | 118 | 0,00 | 2020 | исполнено |
| 23 | Капремонт окон МДОБУ Д/С №10 | г. Лесозаводск, ул Калининская,17 | Детский сад | 258 | 3470 | 0,00 | 2020 | исполнено |  |
| 24 | Благоустройство универсальной спортплощадки МОБУ СОШ №2 | г.Лесозаводск, улДзержинского,26 | Школа | 520 | 3030 | 0,00 | 2022 | исполнено |  |
| 25 | Благоустройство территории МДОБУ Д/с №11 | г.Лесозаводск, ул. Калининская,29б | Детский сад | 251 | 3030 | 0,00 | 2022 | исполнено |  |
| 26 | Благоустройство территории МОБУ СОШ№7 | г. Лесозаводск,ул.Челюскина,10 | Школа | 360 | 3030 | 0,00 | 2022 | исполнено |  |
| 27 | Капремонт АУПС МДОБУ Д/С №11 | г.Лесозаводск ул. Калининская,29б | Детский сад | 251 | 1930 | 0,00 | 2022 | исполнено |  |
| 28 | Капремонт АУПС МДОБУ Д/С №5 | г.Лесозаводск, ул.Октябрьская,115 | Детский сад | 256 | 1370 | 0,00 | 2022 | исполнено |  |
| 29 | Капремонт АУПС МОБУ СОШ№1 | г.Лесозаводск ул. Калининская,27 | Школа | 520 | 1230 | 0,00 | 2022 | исполнено |  |
| 30 | Информационно-досуговый центр МОБУ ООШ с. Курское | с. Курское, ул. Почтовая,16 | Школа | 192 | 3030 | 0,00 | 2023 | В стадии исполнения |  |
| 31 | Театральный дворик МОБУ СОШ№5 | г.Лесозаводск, ул.Калиниская,29а | Школа | 1137 | 3030 | 0,00 | 2023 | В стадии исполнения |  |
| 32 | Капремонт МДОБУ Д/С №3 | г.Лесозаводск, ул. Калиниская,42.а | Детский сад | 232 | 101975,25 | 0,00 | 2024 | Определяется софинансирование |  |
| 33 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство здания сельского клуба, расположенного по адресу Приморский край, г. Лесозаводск, с. Тихменево, ул. Советская, 38 | г. Лесозаводск, с. Тихменево, ул. Советская, 38 | Сельский клуб | 75 | 0,00 | 0,00 | До 2025 | Определяется стоимость разработки ПСД |  |
| 34 | Капитальный ремонт Городского дома культуры | г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 32 | Дом культуры | 500 | 51 000,00 | 0,00 | 2024 | Определяется софинансирование |  |
| 35 | Модернизация детских школ искусств по видам искусств (Капитальный ремонт детской школы искусств, расположенной по адресу, г. Лесозаводск, ул. Макарова, 27А и ул. Октябрьская, 83 лит. Б. | г. Лесозаводск, ул. Макарова, 27А и ул. Октябрьская, 83 лит. Б. | Детская школа искусств | 718 | 60 288,33 | 0,00 | 2022 | исполнено |  |
| 36 | Создание двух хоккейных коробок; | г. Лесозаводск ул. Вокзальная 76,Кирова 26, | Хоккейная коробка – 2 шт. |  | 4484,194 | 0,00 | 2019 | исполнено |  |
| 37 | Создание универсальной спортивной площадки | г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, 83 | Хоккейная коробка; УСП |  | 4642,479 | 0,00 | 2019 | исполнено |  |
| 38 | Создание спортивной площадки для экстремальных видов спорта | г. Лесозаводскул. Калининская, 35а | УСП |  | 6228,180 | 0,00 | 2022 | исполнено |  |
| 39 | Ремонт малого спортзала | г. Лесозаводск ул. Октябрьская 83 | Малый спортзал |  | 0,00 | Спонсорская помощь | 2023 | исполнено |  |
| 40 | Строительство стадиона, в том числе ПИР и ПСД | г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 10 | Стадион |  | Определяется ПСД | 0,00 | 2023-2024 | ПИР и ПСД 5 936,116 |  |
| 41 | Реконструкция здания-спортзала и строительство прилегающего стадиона | г. Лесозаводск, ул. Кирова 26 | Спортивный зал, стадион |  | Определяется ПСД | 0,00 | 2024-2025 |  |  |
| 42 | Капитальный ремонт стадиона «Спартак» | г. Лесозаводск ул. 50 лет ВЛКСМ, 35 | Стадион |  | 56 000,00 | 0,00 | 2024 |  |  |
| 43 | Строительство лыжероллерной трассы | г. Лесозаводск, ул. Лыжная база «Маяк» | Лыжероллерная трасса |  | Определяется ПСД | 0,00 | 2024 |  |  |
| 44 | Создание спортивной площадки ТИП 2 | г. Лесозаводскул. Ленинская | Типовая спортивная площадка |  | Определяется ПСД | 0,00 | 2024 |  |  |
| 45 | Создание спортивной площадки ТИП 1 | г. Лесозаводскул. Спортивная, 2 | Типовая спортивная площадка |  | Определяется ПСД | 0,00 | 2024 |  |  |
| 46 | Создание спортивной площадки ТИП 2 | г. Лесозаводскул. 50 лет ВЛКСМ, 35 | Типовая спортивная площадка |  | Определяется ПСД | 0,00 | 2024 |  |  |
| 47 | Создание спортивной площадки ТИП 3 | г. Лесозаводскул. 9 января, 55 | Типовая спортивная площадка |  | Определяется ПСД | 0,00 | 2024 |  |  |
| 48 | Капитальный ремонт стадиона «Локомотив» | г. Лесозаводскул. Челюскина 3 | Стадион |  | Определяется ПСД | 0,00 | 2025-2026 |  |  |
| 49 | Строительство крытого ледового катка | г. Лесозаводск, ул. Ленинская | Ледовый каток |  | Определяется ПСД | 0,00 | 2024-2026 |  |  |
| 50 | Благоустройство площади для ледового катка | г. Лесозаводск,ул. Спортивная, 5 | Каток |  | 3030,00 | 0,00 | 2024 |  |  |

Общий объем финансирования мероприятий: 1440664,37 тыс. рублей, без учета мероприятий, стоимость реализации которых определяется проектно-сметной документацией.

2. Объемы финансирования с распределением по годам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Местоположение | Мощность | Средства бюджета, тыс. руб. по годам: |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 |
| 1 | Ремонт кровли спортзала МОБУ СОШ№34 | г. Лесозаводск ул. Октябрьская 82 | 964 | 1016,09 |  |  |  |  |  |
| 2 | Капремонт кровли МОББУ ООШ с. Марково |  Лесозаводский ГО, с.Марково, ул. Волкова,35 | 192 | 3501,06 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт кровли спортзала МОБУ СОШ № 3 | г. Лесозаводск ул. Пушкинская 10 | 964 | 1192 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт окон спортзала МОБУ СОШ № 3 | г. Лесозаводск ул. Пушкинская 10 | 964 |  | 5088,6 |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 156 | г. Лесозаводск ул. Паровозная 1 | 400 |  | 2783,09 |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт окон МОБУ ООШ с. Курское | с. Курское ул. Почтовая,16 | 192 |  | 1500 |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 5 | г. Лесозаводск ул. Калининская,29а | 1137 |  |  |  | 12205,95 |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт окон МОБУ СОШ №5 | г. Лесозаводск ул. Калининская,29а | 1137 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 1 | г. Лесозаводск ул. Калининская,27 | 520 |  |  |  | 7509,21 |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 3 | г. Лесозаводск ул. Пушкинская 10 | 964 |  |  |  |  |  | 17921,18 |
| 11 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 34 | г. Лесозаводск ул. Октябрьская 82 | 964 |  |  |  |  |  | 24720 |
| 12 | Установка ограждения МОБУ СОШ№5 | г. Лесозаводск ул. Калининская,2 | 1137 |  |  |  |  | 2742,65 |  |
| 13 | Капитальный ремонт кровли спортзала МОБУ СОШ с.Тихменево | с.Тихменево ул.Советская,36 | 192 |  |  |  |  | 2915,24 |  |
| 14 | Капремонт окон МОБУ СОШ№7 | г.Лесозаводск,ул.Челюскина,10 | 360 |  |  |  |  |  | 5888 |
| 15 | Капремонт кровли МОБУ СОШ с.Пантелеймоновка | с.Пантелеймоновка, ул.Школьная,29 | 240 |  |  |  |  |  | 7789,9 |
| 16 | Капремонт спортзала МОБУ СОШ с.Ружино | с.Ружино, ул. Советская,44 | 240 |  |  |  |  |  | 8240 |
| 17 | Капремонт окон МОБУ СОШ№4 | г.Лесозаводск ул.Вокзальная 76 | 440 |  |  |  |  |  | 4372,35 |
| 18 | Капремонт кровли МОБУ СОШ с.Ружино | с.Ружино, ул. Советская,44 | 240 |  |  |  |  |  | 3675 |
| 19 | Капитальный пищеблока МОБУ СОШ с.Тихменево | с.Тихменево ул.Советская,36 | 192 |  |  |  |  |  | 1600 |
| 20 | Капремонт спортзала МОБУ СОШ№4 | г.Лесозаводск ул.Вокзальная 76 | 440 |  |  |  |  |  | 6180 |
| 21 | Капитальный ремонт АУПС МОБУ СОШ №5 | г. Лесозаводск ул. Калининская,2 | 1137 |  |  | 1336,23 |  |  |  |
| 22 | Капремонт спортзала МОБУ СОШ с.Пантелеймоновка | с.Пантелеймоновка, ул.Школьная,29 | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Капремонт окон МДОБУ Д/С №10 | г. Лесозаводск, ул Калининская,17 | 258 |  | 3470 |  |  |  |  |
| 24 | Благоустройство универсальной спортплощадки МОБУ СОШ№2 | г.Лесозаводск, улДзержинского,26 | 520 |  |  |  | 3030 |  |  |
| 25 | Благоустройство территории МДОБУ Д/с №11 | г.Лесозаводск, ул. Калининская,29б | 251 |  |  |  | 3030 |  |  |
| 26 | Благоустройство территории МОБУ СОШ№7 | г. Лесозаводск,ул.Челюскина,10 | 360 |  |  |  | 3030 |  |  |
| 27 | Капремонт АУПС МДОБУ Д/С №11 | г.Лесозаводск ул. Калининская,29б | 251 |  |  |  | 1930 |  |  |
| 28 | Капремонт АУПС МДОБУ Д/С №5 | г.Лесозаводск, ул.Октябрьская,115 | 256 |  |  |  | 1370 |  |  |
| 29 | Капремонт АУПС МОБУ СОШ№1 | г.Лесозаводск ул. Калининская,27 | 520 |  |  |  | 1230 |  |  |
| 30 | Информационно-досуговый центр МОБУ ООШ с. Курское | с. Курское, ул. Почтовая,16 | 192 |  |  |  |  | 3030 |  |
| 31 | Театральный дворик МОБУ СОШ№5 | Г.Лесозаводск, ул.Калиниская,29а | 1137 |  |  |  |  | 3030 |  |
| 32 | Капремонт МДОБУ Д/С №3 | г.Лесозаводск, ул. Калиниская,42.а | 232 |  |  |  |  |  | 101975,25 |
| Итого: | 5710,12 | 15120,19 | 1336,23 | 36334,26 | 11717,89 | 182361,62 |
| 33 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство здания сельского клуба, расположенного по адресу Приморский край, г. Лесозаводск, с. Тихменево, ул. Советская, 38 | г. Лесозаводск, с. Тихменево, ул. Советская, 38 | 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Капитальный ремонт Городского дома культуры | г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 32 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| 35 | Модернизация детских школ искусств по видам искусств (Капитальный ремонт детской школы исксств, расположенной по адресу, г. Лесозаводск, ул. Макарова, 27А и ул. Октябрьская, 83 лит. Б. | г. Лесозаводск, ул. Макарова, 27А и ул. Октябрьская, 83 лит. Б. | 718 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 288,33 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по культуре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 288,33 | 0,00 | 51 000,00 |
| 36 | Создание двух хоккейных коробок; | г. Лесозаводск ул. Вокзальная 76,Кирова 26, |  | 4 484,194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Создание универсальной спортивной площадки | г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, 83 |  | 7 642,479 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Создание спортивной площадки для экстремальных видов спорта | г. Лесозаводскул. Калининская, 35а |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6228,180 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ремонт малого спортзала | г. Лесозаводск ул. Октябрьская 83 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Строительство стадиона, в том числе ПИР и ПСД | г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 936,116 | - |
| 41 | Реконструкция здания-спортзала и строительство прилегающего стадиона | г. Лесозаводск, ул. Кирова 26 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Капитальный ремонт стадиона «Спартак» | г. Лесозаводск ул. 50 лет ВЛКСМ, 35 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Строительство лыжероллерной трассы | г. Лесозаводск, ул. Лыжная база «Маяк» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Создание спортивной площадки ТИП 2 | г. Лесозаводскул. Ленинская |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Создание спортивной площадки ТИП 1 | г. Лесозаводскул. Спортивная, 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Создание спортивной площадки ТИП 2 | г. Лесозаводскул. 50 лет ВЛКСМ, 35 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Создание спортивной площадки ТИП 3 | г. Лесозаводскул. 9 января, 55 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Капитальный ремонт стадиона «Локомотив» | г. Лесозаводскул. Челюскина 3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Строительство крытого ледового катка | г. Лесозаводск, ул. Ленинская |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Благоустройство площади для ледового катка | г. Лесозаводск,ул. Спортивная, 5 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по спорту | 0,00 | 12 126,673 | 0,00 | 6 228,180 | 5 936,116 | 0,00 |

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год. Финансирование реализации мероприятий в области здравоохранения осуществляется за счет федерального и регионального бюджетов.»;

4) пункт 1 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«1. Целевые индикаторы, достижение расчетного уровня обеспеченности населения Лесозаводского городского округа услугами»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Целевые индикаторы, достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского округа услугами |
| 1 | В области образования: |
| 1.1 | Отремонтировать 4 детских сада | Повышение качества услугобразования городского округа за счёт проведения капитальных ремонтов объектов и благоустройство их территорий;Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования;Обновление материально-технической базы объектов сферы образования и обеспечения их современными информационными ресурсами |
| 1.2 | Отремонтировать 14 школ |
| 2 | В области культуры: |
| 2.1 | – строительство сельского клуба на 75 мест в с. Тихменево | Расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей Лесозаводского городского округа;Сохранение и развитие творческого потенциала специалистов учреждений культуры, сохранение и пополнение материально-технической базы;Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий |
| 2.2 | – капитальный ремонт дома культуры г. Лесозаводска |
| 3 | В области физической культуры и спорта: |
| 3.1 | - Создание универсальной спортивной площадки в мкр. Ружино (2019 г.),- Создание двух хоккейных коробок (2019 г.) | Обеспечение доступности и привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех групп населения;Увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом;Повышение уровня обеспеченности спортивными объектами и сооружениями |
| 3.2 | - Создание спортивной площадки для экстремальных видов спорта (2022 г.). |
| 3.3 | Строительство стадиона, в том числе ПИР и ПСД |
| 3.4 | Реконструкция здания-спортзала и строительство прилегающего стадиона |
| 3.5 | Капитальный ремонт стадиона «Спартак»Капитальный ремонт стадиона «Локомотив» |
| 3.6 | Строительство лыжероллерной трассы,Строительство крытого ледового катка,Благоустройство площади для ледового катка |
| 3.7. | Создание спортивных площадок – 4 шт. |
| 4 | В области здравоохранения: |
| 4.1 | В области развития здравоохранения:– приведение численности коечной емкости круглосуточного стационара в соответствии с организационно – штатными мероприятиями и территориальной программой государственной гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае. Развитие сети амбулаторно - поликлинических учреждений, фактическая мощность которых должна составлять 700 посещений в смену к 2023 году. | Обеспечение выполнения стандартов качества и доступности медицинской помощи на основе модернизации системы здравоохранения;Совершенствование организационно-экономического потенциала здравоохранения;Усиление профилактической составляющей в здравоохранении |
| 4.2 | – в рамках федерального проекта модернизация первичного звена в 2023-2024 годы капитальный ремонт женской консультации, терапевтического корпуса стационара (перепрофилирование под СМП, аптеку, склады аптеки, клинико-диагностическую лабораторию), инфекционного отделения, ФАП с. Ружино, врачебная амбулатория с. Пантелеймоновка. Приобретение и монтаж модульных ФАП в селах Марково, Лесное, Филаретовка, Тамга, Курское, Глазовка. В 2024 – 2025 года капитальный ремонт ФАП с. Тургенево, ФАП с. Инокентьевка.  |

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы по социальной политике, законности, правопорядку и защите прав граждан.

Председатель Думы

Лесозаводского городского округа Л.А. Толочко

Глава Лесозаводского городского округа К.Ф. Банцеев