КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА Лесозаводского городского округа

УТВЕРЖДЁН

Председатель

Контрольно-счётной палаты

Лесозаводского городского округа

__________________ И.В. Гуменная

«____» ____________       2024 года

Отчёт

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка реализации подпрограммы «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы» за 2023 год»

16.12.2024                                                                                                                                   № 9

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 1.8 плана работы Контрольно-счётной палаты Лесозаводского городского округа, утверждённого распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты от 25.12.2023 № 37-р (в редакции Распоряжения от 13.06.2024 №18-р).

Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства, выделенные на реализацию подпрограммы «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы», документы, материалы, относящиеся к целям и предмету проверки.

Объект контрольного мероприятия: Управление имущественных отношений администрация Лесозаводского городского округа.

Цель контрольного мероприятия: Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы» в 2023 году.

Исследуемый период: 2023 год

Перечень составленных документов:

- Акт по результатам контрольного мероприятия по вопросу «Проверка реализации подпрограммы «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы» за 2023 год» от 25.11.2024 (далее - Акт по результатам контрольного мероприятия от 25.11.2024).

02 декабря 2024 года Акт по результатам контрольного мероприятия от 25.11.2024 направлен для ознакомления и подписания в Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа (исходящий номер КСП ЛГО №241 от 25.11.2024; входящий номер администрации Лесозаводского городского округа №б/н от 02.12.2024).

12 декабря 2024 года в Контрольно-счётную палату Лесозаводского городского округа (входящий номер КСП ЛГО №252 от 12.12.2024) поступил подписанный должностными лицами Управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа Акт по результатам контрольного мероприятия от 25.11.2024.

Краткая информация.

Управление имущественных отношений осуществляет деятельность в соответствии с Положение об Управлении имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа, которое утверждено Решением Думы Лесозаводского городского округа от 27.02.2020 № 158.

В соответствии с Законом Приморского края от 06.12.2018 № 412-КЗ с 01 января 2019 года органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Приморского края наделены отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями.

В целях реализации права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее дети-сироты) на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда для детей-сирот, не имеющих жилых помещений   в Муниципальной программе «Обеспечение доступным жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа на 2021-2027 годы» разработана Подпрограмма №4 "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями".

Подпрограмма №4 обеспечивает решение следующих задач:

- приобретение жилых помещений для создания специализированного жилищного фонда для детей-сирот на вторичном рынке жилья;

- создание специализированного жилищного фонда;

- предоставление детям-сиротам жилых помещений из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Данной Подпрограммой установлены ожидаемы конечные результаты её реализации:

- количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями 88 человек, в том числе в 2023 году – 8 человек;

- площадь приобретаемых жилых помещений для создания специализированно го жилищного фонда на период действия программы – 3 158 кв.м. в том числе в 2023 году 289 кв.м.

Реализация программных мероприятий предполагается в один этап 2021-2027 годы.

Паспортом Подпрограммы №4 для реализации мероприятий предусмотрен общий объём финансирования в сумме 158 860,32 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год – 39 087,36 тыс. руб.;

2022 год – 22 350,88 тыс. руб.;

2023 год – 11 036,87 тыс. руб.;

2024 год – 36 228,62 тыс. руб.;

2025 год – 25 090,42 тыс. руб.;

2026 год – 25 066,17 тыс. руб.;

2027 год – 0,00 тыс. руб.

Согласно Паспорту подпрограммы, финансирование мероприятий осуществля-ется за счёт средств федерального бюджета в сумме 95 035,21 тыс. рублей и бюджета Приморского края в сумме 63 825,11 тыс. рублей.

Главным распорядителем бюджетных средств, поступающих в виде субвенций, является администрация Лесозаводского городского округа, в лице Управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа (далее- Управление или УИО АЛГО).

Управлением имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа целевые показатели указанной подпрограммы в 2023 году выполнены: 8 детей-сирот обеспечены жилыми помещениями, общая площадь приобретаемых жилых помещений составила 288,7 кв.м.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Контрольное мероприятие проведено на основании материалов и документов, предоставленных Управлением имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа, а также документов, находящихся в общем доступе в сети «Интернет».

Помимо указанного, в ходе контрольного мероприятия были использованы правовые акты и документы по указанной тематике федерального, регионального, муниципального уровня.

1. Анализ наличия и соответствия действующему законодательству муниципальных правовых актов по вопросам обеспечения детей-сирот жилыми помещениями

Постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 06.02.2023 №160-НПА установлен Порядок предоставления жилых помещений, включённых в специализированный жилищный фонд Лесозаводского городского округа, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Лесозаводского городского округа (далее – Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам).

Законом ПК № 433-КЗ установлено, что в Приморском крае обеспечение детей-сирот жилыми помещениями осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований на основании Закона ПК № 412-КЗ, согласно которому, в перечень муниципальных образований, в том числе включён Лесозаводский городской округ.

Проверкой наличия и соответствия действующему законодательству муниципальных правовых актов Лесозаводского городского округа по вопросам обеспечения детей-сирот жилыми помещениями установлено следующее.

Порядок расходования субвенций, утверждённый постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 13.01.2023 №16, в целом соответствует Порядку, утверждённому постановлением Правительства Приморского края от 06.05.2020 № 400-пп (в ред. постановлений Правительства ПК от 16.10.2020 №897-пп, от 20.12.2023 №915-пп). Вместе с тем, в Порядке расходования субвенций не отражено, что перечисление субвенций осуществляется на основании заключённых соглашений с министерством образования Приморского края о предоставлении субвенции из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и не определён срок подачи заявок на перечисление средств субвенций.

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ) органы, предоставляющие муниципальные услуги, обязаны предоставлять муниципальные услуги в соответствии с административными регламентами.

В нарушение норм части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210- ФЗ), административный регламент предоставления детям- сиротам благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда, отсутствует.

Постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 13.07.2015 №917-НПА (далее – постановление №917-НПА) утверждён Сводный реестр муниципальных услуг Лесозаводского городского округа, при этом в перечне  муниципальных услуг, предоставляемых органами администрации Лесозаводского городского округа отсутствует услуга - предоставление детям-сиротам  и лицам из их числа, жилых помещений специализированного жилищного фонда.

# Порядком расходования субвенций определён уполномоченный орган, осуществляющий государственные полномочия в Лесозаводском городском округе - Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа.

Согласно пункту 4 статьи 2 Закона ПК № 412-КЗ органы местного самоуправления наделяются полномочиями по формированию специализированного жилищного фонда, предназначенного для проживания детей-сирот, включённых в список детей-сирот.

В администрации Лесозаводского городского округа Порядок формирования муниципального специализированного жилищного фонда ЛГО для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, отсутствует.

В целях реализации вышеуказанного полномочия Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа руководствуется Законом Приморского края №433-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края» (статья 9).

В силу Закона ПК № 433-КЗ органы местного самоуправления обязаны устанавливать порядок предоставления специализированных жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа.

В целях реализации данного полномочия постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 06.02.2023 №160-НПА утверждён Порядок предоставления жилых помещений, включённых в специализированный жилищный фонд Лесозаводского городского округа, детям-сиротам и лицам из их числа на территории Лесозаводского городского округа (далее – Порядок).

# Постановлением администрации ЛГО от 11.03.2019 №289 (изменения от 21.09.2021 №1366) создана комиссия по проверке жилых помещений на предмет их соответствия условиям муниципальных контрактов, заключенных администрацией Лесозаводского городского округа, на приобретение благоустроенного жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей на территории Лесозаводского городского округа (далее -приёмочная комиссия).

# Указанным постановлением определён состав, Положение о комиссии, а также форма акта -заключения на жилое помещение.

При выборочной проверке Актов, проведённых осмотров в 2023 году установлено, что специалист отдела по управлению и распоряжению имуществом УИО АЛГО на должном уровне осуществляет контроль за использованием и сохранностью, а также за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма, либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Частью 4 статьи 9 Закона ПК № 433-КЗ установлено, что органами местного самоуправления ежегодно устанавливается средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, используемая при формировании муниципального специализированного жилищного фонда, а также норма предоставления площади жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения.

Постановлением администрации ЛГО от 01.12.2022 №2543 (изменения от 23.06.2023 №1058) установлена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории Лесозаводского городского округа Приморского края на 2023 год.

На территории города Лесозаводска Приморского края стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения составляет:

- в отношении квартир в многоквартирных домах на 1 и 2 кварталы в размере 55 000 рублей; на 3 и 4 кварталы в размере 57 000 рублей.

- в отношении жилых домов в размере 48 000 рублей.

На территории Лесозаводского городского округа Приморского края:

- в отношении жилых домов и квартир в размере 34 000 рублей;

- предоставление социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом в отношении жилых домов и квартир, за исключением квартир в многоквартирных домах в размере 46 000 рублей.

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра специализированного жилищного фонда на территории ЛГО в 2023 году установлена на основании отчёта от 30.11.2022 №92 о проведении оценки средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

В соответствии с п.4 ст. 7 Закона ПК № 433-КЗ, норма предоставления площади жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения составляет не менее нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленной органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования Приморского края.

На основании п.6 Порядка предоставления специализированных жилых помещений, жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения в Лесозаводском городском округе должна быть не менее 21 квадратного метра.

Анализ нормативно-правового регулирования в части наделения Лесозаводского городского округа отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями показал, что основная часть регламентирующих нормативных правовых актов имеется, но присутствуют некоторые недочёты, в виде отсутствия административного регламента по предоставлению администрацией Лесозаводского городского округа детям-сиротам благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда, а также  в перечне  муниципальных услуг, предоставляемых органами администрации Лесозаводского городского округа отсутствует услуга - предоставление детям-сиротам  и лицам из их числа благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда.

Стоит отметить, что отсутствие указанных документов не нарушило осуществление возложенных обязанностей на уполномоченные органы Лесозаводского городского округа, права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не нарушены.

2.  Анализ плановых и фактических объёмов бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями в 2023 году

Согласно бюджетной росписи Лесозаводского городского округа с изменениями на 29 декабря 2023 года объём бюджетных ассигнований, утверждённый на выполнение государственных полномочий, составил в общей сумме 11 036 865,15 рублей, в том числе:

- 10 250 000,00 рублей бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность;

- 786 865,15 рублей расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, что соответствует расходам, указанным в уведомлении от 28.06.2023 №71 по расчётам между бюджетами по межбюджетным трансфертам.

Согласно отчёту о расходовании субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам, предусмотренному приказом министерства образования Приморского края от 16.03.2023 №367, в Лесозаводском городском округе в 2023 году приобретено 6 (шесть) жилых помещений на общую сумму 10 250 000 рублей.

Жилые помещения (квартиры), приобретённые в 2023 году включены в единый государственный реестр недвижимости и аккумулируются в специализированном жилищном фонде Лесозаводского городского округа на основании распоряжений администрации Лесозаводского городского округа о включении в муниципальный специализированный жилищный фонд.

Информация об исполнении бюджета в 2023 году по Подпрограмме «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями» в рамках муниципальной программы « Обеспечение доступным жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы представлена в  таблице №1.

Таблица 1

(руб.)

| Наименование расходов бюджета ЛГО | Утверждено назначений на 2023 год решением Думы ЛГО от 20.12.2022 №572-НПА | Уточнённый план на 2023 год | Исполнено за 2023 год | % исполнения | Рост/снижение плано-вых показателей по сравнению к первонача-льному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Обеспечение детей-сирот и детей, оставших-ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-ния родителей жилыми поме-щениями», в том числе | 9 756 401,34 | 11 036 865,15 | 11 036 865,15 | 100 | +1 280 463,81 |
| Расходы на выплату персоналу государственными (муниципальными) органов | 681 000,00 | 726 865,15 | 726 865,15 | 100 | +45 865,15 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100 | +60 000,00 |
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 9 075 401,34 | 10 250 000,00 | 10 250 000,00 | 100 | +1 174 598,66 |

Анализ расходования бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями, показал, что на выполнение государственных полномочий направлено 11 036 865,15 рублей, в том числе:

- 10 250 000 рублей составили расходы на приобретение жилых помещений детям-сиротам, что составляет 100 % от объёма расходов, утверждённых решением о бюджете ЛГО;

- 786 865,15 рублей составили расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, что составляет 100 % от объема утверждённых расходов.

Таким образом, указанные средства были освоены в полном объёме и использованы по назначению.

3. Проверка эффективного использования бюджетных ассигнований, выделенных на приобретение жилых помещений детям-сиротам в 2023 году

Информацией для проведения анализа являются данные, размещённые в единой информационной системе в сфере закупок на сайте zakupki.gov.ru (далее -официальный сайт ЕИС), а также предоставленные Управлением имущественных отношений документы и материалы.

В ходе анализа данных, размещённых в ЕИС в сфере закупок, установлено следующее.

УИО АЛГО (Заказчик), при осуществлении закупок, использует конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – электронный аукцион.

В 2023 году между УИО АЛГО и Индивидуальным предпринимателем, а также физическими лицами заключено 6 муниципальных контрактов на общую сумму 10 250 000,00 рублей. Оплата по контрактам произведена в полном объёме.

По состоянию на 01 февраля 2023 года, в соответствии со Списком детей-сирот, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями, на территории Лесозаводского городского округа 154 человека подлежат обеспечению жилыми помещениями.

В течение 2023 года, в результате изменений, внесённых в Список к концу 2023 года, количество детей-сирот, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями, увеличилось на 2 человека и составило 156.

Выделенные средства в 2023 году позволили обеспечить жильём 6 человек, что составило 3,90 % от общей потребности, определённой Списком детей-сирот, нуждающихся в жилых помещениях.

В ходе проверки эффективного использования бюджетных ассигнований, направленных в виде субвенций бюджету Лесозаводского городского округа, установлено следующее.

Формирование специализированного жилищного фонда осуществлялось из жилых помещений, приобретённых на рынке вторичного жилья в форме электронных аукционов и у физических лиц.

Стоимость приобретённых жилых помещений определялась, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра, установленной в Лесозаводском городском округе и общей площади жилого помещения, равной 30 квадратным метрам,

Так, стоимость жилых помещений в г. Лесозаводске составила:

- на 1и 2 кварталы 2023 года – 1 650 000 рублей (55 000 рублей х 30 кв. метров);

- на 3 и 4 кварталы 2023 года – 1 710 000 рублей (57 000 рублей х 30 кв. метров).

Общая площадь жилых помещений, приобретённых в рамках переданных государственных полномочий, составила от 30,0 до 55,8 кв. метров, что соответствует требованиям действующего законодательства.

Информация о приобретённых квартирах для детей-сирот в 2023 году представлена в таблице № 2.

Таблица 2

| № п/п | Адрес (местоположение жилых помеще-ний) | Площадь жилого поме-щения, кв.м. | Начальная цена жилого помещения, руб. | Стоимость жилого помещения руб. | Экономия, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Линейная, д. 28, кв.58 | 32,7 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 |
| 2 | Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Мира, д. 4, кв.227 | 40,4 | 2 052 000,00 | 1 650 000,00 | 402 000,00 |
| 3 | Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, д. 77, кв.2 | 33,6 | 1 650 000,00 | 1 550 000,00 | 100 000,00 |
| 4 | Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, д. 88, кв.2 | 46,0 | 1 980 000,00 | 1 900 000,00 | 80 000,00 |
| 5 | Приморский край, г. Лесозаводск, мкр Юго-Западный, д. 11, кв.47 | 30,0 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 |
| 6 | Приморский край, г. Лесозаводск, мкр Юго-Западный, д. 14, кв.18 | 55,8 | 1 980 000,00 | 1 850 000,00 | 130 000,00 |
|  | Итого: | 238,5 | 10 962 000,00 | 10 250 000,00 | 712 000,00 |

Данные, представленные в таблице, показывают, что жилые помещения приобретены по стоимости, установленной в Лесозаводском городском округе. При этом, снижение цены произошло по четырём контрактам, экономия бюджетных ассигнований составила 712 000,00 рублей и это в свою очередь, положительным образом отразилось на принципе эффективного использования бюджетных средств, определенного статьей 34 БК РФ.

Жилые помещения, приобретённые УИО АЛГО для детей-сирот, при участии собственника (уполномоченного им лица представителя), осмотрены на соответствие условиям муниципальных контрактов и приняты от Продавца надлежащего качества. По результатам осмотра и принятия квартир, составлены Акты приёма-передачи жилых помещений.

Нарушений законодательства о закупках при проведении аукциона в электронной форме, не выявлено.

4. Анализ правильности и своевременности оформления договоров найма специализированного жилого помещения для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2023 году

За период с 2019 по 2023 годы (по состоянию на 01.01.2024) детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений из муниципальной собственности специализированного жилищного фонда Лесозаводского городского округа предоставлено 216 жилых помещений, общей площадью 7 297,3 кв.м.

По результатам анализа правильности и своевременности оформления договоров найма специализированного жилого помещения для детей-сирот в проверяемом периоде установлено следующее.

В соответствии с Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Лесозаводского городского округа, утверждённым решением Думы Лесозаводского городского округа от 02.10.2015 № 387-НПА, Положением о муниципальной казне Лесозаводского городского округа, утверждённым решением Думы Лесозаводского городского округа от 31.07.2012 № 538-НПА, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», на основании решений комиссии по жилищным вопросам при администрации Лесозаводского городского округа, жилые помещения приобретённые в  2023 году для детей-сирот в количестве 6 квартир включены в реестр муниципального имущества, приняты в муниципальную собственность и включены в специализированный жилищный фонд.

Информация о постановке на учёт, об оплате и о включении в специализированный муниципальный фонд Лесозаводского городского округа квартир, приобретённых в 2023 году для детей-сирот, представлена в таблице №3.

Таблица 3

| Адрес приобретённого жилого помеще ния | Дата оплаты (приобретён-ного жилого помещения) | Постановка на учёт |  | Распоряжение о включении в спец. жилищный фонд, в состав муници-пальной казны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в ЕГРН | в муниц. соб-ственность, в специализи-рованный муниципаль-ный фонд |  |
| ул. Линейная 28-58 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | №65-р от 10.05.2023 |
| ул. Мира 4-227 | 22.11.2023 | 27.11.2023 | 27.11.2023 | №163-р от 28.11.2023 |
| ул. Сибирцева 77-2 | 22.03.2023 | 13.04.2023 | 13.04.2023 | №55-р от 14.04.2023 |
| ул. Сибирцева 88-2 | 19.06.2023 | 08.06.2023 | 08.06.2023 | №89-р от 13.06.2023 |
| мкр Юго-Западный 11-47 | 26.07.2023 | 01.08.2023 | 01.08.2023 | №121-р от 09.08.2023 |
| мкр Юго-Западный 14-18 | 16.05.2023 | 22.05.2023 | 22.05.2023 | №75-р от 24.05.2023 |

Согласно предоставленным данным, несвоевременная оплата и постановка на учёт в ЕГРН установлена по двум квартирам, приобретённым в 2023 году.

По данному факту получено пояснение должностных лиц Управления имущественных отношений (исходящий от 21.11.2024 №07-01-1767):

- приобретённое жилое помещение по ул. Сибирцева 77-2:

- в Акте приёма-передачи жилого помещения (Приложение №3 к МК №3 от 14.03.2023) указана дата составления и подписания 21 марта 2023 года. Дата постановки на учёт указанного жилого помещения произведена 13 апреля 2023 года, т.е. спустя 16 рабочих дней после подписания Акта приёма-передачи.

Это объясняется тем, что Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа заключило муниципальный контракт от 14.03.2023 №03 на приобретение благоустроенного жилого помещения детям-сиротам с физическим лицом, действующим от себя и от имени несовершеннолетних детей.

Вместе с тем, вышеуказанный муниципальный контракт является многосторонним договором купли-продажи с участием несовершеннолетних лиц и согласно действующему законодательству, необходимо совершить нотариальное удостоверение сделки.

В данном случае, муниципальный контракт удостоверен нотариусом Лесозаводского нотариального округа Приморского края 07 апреля 2023 года. Если договор удостоверен нотариально, то заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в Росреестр обязан представить нотариус. В связи с этим, регистрация прав муниципальной собственности произошла 13 апреля 2023 года.

- приобретённое жилое помещение по ул. Сибирцева 88-2:

- в Акте приёма-передачи жилого помещения (Приложение №2 к МК №6 от 10.05.2023) указана дата 01.06.2023; постановка на учёт произведена 08.06.2023; 13.06.2023 распоряжением №89 внесено изменение в реестр муниципального имущества и в муниципальный специализированный жилищный фонд, а оплата по МК №6 от 10.05.2023 была произведена 19.06.2023.

Факт нарушения срока оплаты за данное жилое помещение объяснено тем, что субвенции из краевого бюджета бюджету Лесозаводского городского округа в сумме 1 900 000,00 рублей были перечислены 16 июня 2023 года и к тому же день недели-пятница, то есть позже необходимого срока (до 13.06.2023). Финансовым управлением администрации Лесозаводского городского округа денежные средства в сумме 1 900 000,00 рублей распределены Управлению имущественных отношений19 июня 2023 года. Оплата муниципального контракта произведена 19 июня 2023 года.

Срок оплаты по МК №6 от 10.05.2023 нарушен (п. 3.5 настоящего контракта), и просрочка составила 6 дней.

В соответствии ч.5 ст.34 закона 44-ФЗ «В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней)». Возможная к предъявлению неустойка за нарушение срока оплаты по контракту от 10.05.2023 №6 составляет 7 980,00 рублей.

- Расчёт произведён на основании ч. 5 ст. 34 закона 44-ФЗ

| Дата подписания акта приёма-передачи жилого помещения | 01.06.2023 |
| --- | --- |
| Сторона, которую привлекают к ответственности | покупатель |
| Вид неустойки | пени |
| Сумма задолженности | 1 900 000,00 рублей |
| Период просрочки | 13.06.2023-18.06.2023 (6 дней) |
| Дата расчёта неустойки (уплаты пени) | 19.11.2024 |
| Ключевая ставка ЦБ на 19.11.2024 | 21% |

### Порядок расчёта: 1 900 000,00 руб. × (1/300 × 21 %) × 6 = 7 980,00 руб.

сумма задолженности × (1/300 × ключевая ставка ЦБ на 19.11.2024) × количество дней просрочки = сумма выплаты

На основании представленного расчёта, Контрольно-счётная палата Лесозаводского городского округа приходит к выводу, что существует риск предъявления пеней со стороны Продавца Покупателю (Управлению имущественных отношений администрации Лесозаводского округа), а также штрафов, что может стать дополнительной нагрузкой на бюджет Приморского края.

В 2023 году заключено 8 договоров найма специализированного жилого помещения, в том числе одно жилое помещение предоставлено путём перераспределения существующего специализированного жилищного фонда и одно путём правопреемства.

В соответствии с решениями администрации Лесозаводского городского округа в 2023 году 4 (четыре) жилых помещения исключены из специализированного жилого фонда, в связи с окончанием пятилетнего срока действия договора найма специализированного жилого помещения и заключением договоров социального найма.

Список жилых помещений, исключённых из специализированного жилого фонда Лесозаводского городского округа в 2023 году представлен в таблице №4.

Таблица 4

| Адрес | Площадь, кв.м. | Договор найма специализирован-ного жилого помещения | Постановление об исключении из спец. жилого фонда | Договор социального найма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мкр. Юго-Западный, д.16, кв.6 | 32,2 | №107 от 29.05.2018 | №736 от 03.05.2023 | №17 от 27.05.2023 |
| ул. Ленинская д.36, кв.2 | 33,8 | №108 от 29.05.2018 | №735 от 03.05.2023 | №18 от 24.03.2023 |
| ул. Литовская д.3, кв.22 | 28,8 | №77 от 15.06.2018 | №810 от 16.05.2023 | №19 от 05.06.2023 |
| мкр. Юго-Западный, д.16, кв.12 | 31,0 | №119 от 18.07.2018 | №1149 от 07.07.2023 | №20 от 12.07.2023 |
| Итого | 125,8 |  |  |  |

За период с 2019 года и по состоянию на 21.11.2024 из специализированного жилого фонда Лесозаводского городского округа (для детей-сирот) исключено 39 жилых помещений, в связи с заключением договоров соц. найма и составляет 18% от общего количества предоставленных квартир детям-сиротам (216 ед.).  в том числе по годам:

- в 2021 году- 12 ед.;

- в 2022 году- 3 ед.;

- в 2023 году- 4 ед.;

- в 2024 году- 20 ед.

Согласно Закона Приморского края №433-КЗ, по окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания нанимателю содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, орган местного самоуправления обязан принять решение об исключении жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда и заключить договор социального найма в отношении жилого помещения.

То есть, говоря иными словами, заключить договор социального найма могут дети-сироты, которые трудоустроены и имеют постоянный заработок, не имеют задолженности по оплате коммунальных и иных обязательных платежей за жилое помещение и у которых специализированное жилое помещение, предоставленное по договорам найма, находится в надлежащем санитарном и техническом состоянии.

Цель и задача данного этапа заключается в том, чтобы помочь детям-сиротам стать самостоятельной, сознательной единицей общества

Анализируя предоставленную информацию, можно сказать, что очень малая часть детей-сирот социализируется и адаптируется к самостоятельной жизни, преодолевает жизненные трудности.

5. Анализ исполнения обязанности по осуществлению обязательных расходов лицами, являющимися получателями жилых помещений по договорам найма специализированного жилого помещения

Согласно части 1 статьи 100 ЖК РФ по договору найма специализированного жилого помещения одна сторона - собственник специализированного жилого помещения обязуется передать другой стороне - гражданину (нанимателю) данное жилое помещение за плату во владение и пользование для временного проживания в нём.

В части 3 статьи 100 ЖК РФ указано, что в договоре найма специализированного жилого помещения определяются предмет договора, права и обязанности сторон по пользованию специализированным жилым помещением.

Договорами найма специализированного жилого помещения, заключёнными между администрацией Лесозаводского городского округа и детьми-сиротами, установлено, что Наниматель обязан вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения договора, что соответствует требованиям, установленным пунктом 8 постановления Правительства РФ № 548, а также пунктами 11и 12 Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду, утверждённых постановлением Правительства РФ № 42.

Таким образом, своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги является обязанностью Нанимателя специализированного муниципального жилищного фонда.

Статьей 156 ЖК РФ предусмотрено, что размер платы за пользование жилым помещением (плата за найм) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда устанавливается органом местного самоуправления.

Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наём) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда установлен постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 19.09.2014 №1167-НПА (изменения от 12.01.2023 №10-НПА).

Управлением имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа контроль за своевременностью и полнотой внесения платы за найм жилых помещений, в разрезе каждого договора, не осуществляется.

Управляющими компаниями информация о наличии задолженности за жилые помещения детей-сирот предоставляется в общей сумме, без разбивки по адресам и ФИО.

В соответствии со статьей 169 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячно взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Так, за 2023 год расходы по оплате взносов на капитальный ремонт за жилые помещения, приобретённые для детей-сирот, составили 463 560,07 рублей, из них расходы в сумме 299 709,95 (за период с января по август 2023 года) оплачены, а расходы за период с сентября 2023 года по декабрь 2023 года в сумме 163 850,12 рублей не оплачены, в связи с отсутствием денежных средств.

По результатам анализа задолженности по коммунальным и эксплуатационным расходам (электроэнергия, отопление, вода, содержание помещения) за жилые помещения, приобретённые для детей-сирот, с ресурсоснабжающими организациями установлено следующее.

Согласно информации, предоставленной Управлением имущественных отношений, по состоянию на 01.01.2024 по жилым помещениям, предоставленным детям-сиротам, задолженность составила 7 042 344,03 рублей.

Наличие задолженности по коммунальным и эксплуатационным расходам по состоянию на 01.01.2024 в разрезе ресурсоснабжающих организаций представлен в таблице №5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование организации | Задолженность (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | 3 064 171,93 |
| 2 | ООО «Водоресурс», ООО «Водосток» | 697 664,58 |
| 3 | УК «Прометей» | 599 549,00 |
| 4 | УК «Квадратный метр» | 538 515,52 |
| 5 | ПАО ДЭК | 457 363,66 |
| 6 | УК «Наш дом» | 427 331,13 |
| 7 | ТСЖ «Уютный дом» | 365 262,78 |
| 8 | УК «Ружино» | 282 395,00 |
| 9 | Вагонная ремонтная компания-1 | 254 089,35 |
| 10 | ООО «Востокинжиниринг» | 197 945,32 |
| 11 | ТСЖ «Железнодорожный» | 70 806,04 |
| 12 | МУП ЛГО «Коммунальное хозяйство» | 51 441,06 |
| 13 | УК «Жилком» | 35 808,66 |
|  | ИТОГО | 7 042 344,03 |

Из приведённой таблицы следует, что по состоянию на 01.01.2024 по Лесозаводскому городскому округу за жилые помещения детей-сирот образовалась задолженность, в том числе:

- наибольшая за отопление и ГВС в сумме 3 318 261,28 рублей, что составляет 47,12% от общей задолженности;

- УК и ТСЖ в сумме 2 319 668,13 рублей, 32,94% от общей задолженности;

- за ХВС и водоотведение в сумме 947 050,96 рублей, 13,45% от общей задолженности;

- за электроснабжение в сумме 457 363,66 рублей, 6,49% от общей задолженности.

Учитывая, что данные жилые помещения являются собственностью Лесозаводского городского округа, то существует риск предъявления (организациями -поставщиками услуг), взыскания задолженности за счёт средств Лесозаводского городского округа.

6. Оценка достижения значений целевых показателей результативности использования субвенций из краевого бюджета по результатам проведения выборочного осмотра жилых помещений, приобретённых для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Контрольно-счётная палата Лесозаводского городского округа, совместно со специалистом Управления имущественных отношений, приняла участие в плановой проверке жилых помещений детей-сирот, у которых истекает пятилетний срок действия договоров найма специализированного жилого помещения.

Осмотру подлежало 35 жилых помещений. В связи с отсутствием нанимателей жилых помещений по адресам, в силу разных причин, фактически проверено всего 4 квартиры. Хотя, Управление имущественных отношений заказными письмами предварительно информирует о проведении проверки, однако этот факт игнорируется.

При визуальном осмотре жилых помещений, построенных для детей-сирот и расположенных по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Мира, д.2 В кв.15, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Мира, д.2 В кв.18, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Мира, д.2 В кв.20, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Мира, д.2 В кв.43 нарушения условий, указанных в актах приёма-передачи, в части благоустройства жилых помещений, требований к напольному покрытию, потолкам, к отделке стен, оконным проёмам, сантехническим и электротехническим условиям не установлено. Жилые помещения соответствуют требованиям, установленным частью 2 статьи 15 ЖК РФ, а также санитарно-эпидемиологическим требованиям к жилым зданиями и помещениям.

Однако стоит отметить, что общее состояние самого здания по ул. Мира, д.2В неудовлетворительное, а именно: в одном из подъездов разбито стекло, исписаны стены, имеется разбитая плитка на полу, также на входном крыльце у каждого подъезда некоторое количество плитки оторвано и разбито.

Необходимо законодательно урегулировать механизм по обеспечению сохранности жилых помещений, передаваемых детям-сиротам, поскольку значительное их количество игнорируют обязанности по оплате найма жилья, коммунальных услуг, обязанности по обеспечению надлежащего санитарного и технического состояния помещений.

На территории Лесозаводского городского округа на текущий момент 88 человек, из категории детей-сирот, имеют право на получение жилья. Поскольку, данное право носит заявительный характер, а некоторая часть детей ещё учится, местонахождение остальной части детей-сирот неизвестно, то и обеспечить жилыми помещениями указанную категорию детей в настоящее время, не представляется возможным.

7. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: по Акту контрольного мероприятия от 25.11.2024 возражения и замечания отсутствуют

8. Выводы:

По результатам контрольного мероприятия по вопросу «Проверка реализации подпрограммы «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы» за 2023 год» Контрольно-счётная палата Лесозаводского городского округа отмечает следующее:

1. В соответствии с Законом Приморского края от 06.12.2018 № 412-КЗ    с 01.01.2019 года органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Приморского края наделены отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями.

Главным распорядителем бюджетных средств, поступающих в виде субвенций, является администрация Лесозаводского городского округа, в лице Управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа.

2. Целевые показатели подпрограммы "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями" Управлением имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа в 2023 году выполнены: 8 детей-сирот обеспечены жилыми помещениями и общая площадь приобретаемых жилых помещений составила 288,7 кв.м.

3. По результатам анализа соблюдения законодательства, нормативной правовой базы, регулирующей вопросы обеспечения детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, нормативных правовых актов, регламентирующих операции с бюджетными средствами установлено следующее:

- в Порядке расходования субвенций, утверждённого постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 13.01.2023 №16, не отражено, что перечисление субвенций осуществляется на основании заключённых соглашений с министерством образования Приморского края о предоставлении субвенции из краевого бюджета и не определён срок подачи заявок на перечисление средств субвенций;

- в нарушение части 1 статьи 6 Закона № 210-ФЗ, отсутствует административный регламент предоставления администрацией Лесозаводского городского округа детям-сиротам благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда;

- в Перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами администрации Лесозаводского городского округа, отсутствует услуга - предоставление детям-сиротам и лицам из их числа, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда;

- отсутствует Порядок формирования муниципального специализированного жилищного фонда ЛГО для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, утверждённый постановлением администрации ЛГО.

- По результатам анализа плановых и фактических объёмов финансирования, направленных из краевого бюджета на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями, установлено следующее:

- в соответствии с решением о бюджете Лесозаводского городского округа рас- ходы, предусмотренные в 2023 году на обеспечение детей- сирот жилыми помещениями составили 11 036 865,15 рублей, из них:

- на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность в сумме 10 250 000,00 рублей;

- расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сумме 786 865,15 рублей.

- исполнение плановых назначений составило 11 036 865,15 рублей или 100% от уточнённых плановых назначений;

- субвенции из краевого бюджета использованы по назначению и в полном объёме.

- По результатам анализа количества приобретённых жилых помещений для обеспечения детей-сирот в 2023 году установлено следующее:

- в соответствии с частью 4 статьи 9 Закона ПК № 433-КЗ, постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 01.12.2022 №2543  (изменения от 23.06.2023 №1058) установлена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, используемая при формировании муниципального специализированного жилищного фонда, в размере: в г. Лесозаводске на 1и 2 кварталы 2023 года – 55 000 рублей; на 3 и 4 кварталы 2023 года – 57 000 рублей, на территории Лесозаводского городского округа в размере 34 000 рублей;

- оценка рыночной стоимости 1кв.м. общей площади жилого помещения на территории Лесозаводского городского округа Приморского края проведена оценщиком, членом Ассоциации «Русское общество оценщиков» (отчёт №92 от 30.11.2022);

- стоимость приобретённых жилых помещений определялась, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра, установленной в Лесозаводском городском округе, и общей площади жилого помещения равной 30 квадратным метрам, в том числе в г. Лесозаводске составила:

- на 1и 2 кварталы 2023 года – 1 650 000 рублей (55 000 рублей х 30 кв. метров);

- на 3 и 4 кварталы 2023 года – 1 710 000 рублей (57 000 рублей х 30 кв. метров);

- заключено 6 муниципальных контрактов на приобретение благоустроенных жилых помещений на сумму 10 250 000,00 рублей, оплата произведена в полном объёме.

- Общая площадь жилых помещений, приобретённых в рамках переданных государственных полномочий, составила от 30,0 до 55,8 кв. метров, что соответствует требованиям действующего законодательства. Жилые помещения приобретены по стоимости, установленной в Лесозаводском городском округе. При этом, снижение цены произошло по четырём контрактам, экономия бюджетных ассигнований составила 712 000,00 рублей и это в свою очередь, положительным образом отразилось на принципе эффективного использования бюджетных средств, определенного статьей 34 БК РФ.

Нарушений законодательства о закупках при проведении аукциона в электронной форме не выявлено.

- По результатам анализа правильности и своевременности оформления договоров найма специализированного жилого помещения для детей-сирот в 2023 году установлено следующее:

- с гражданами заключено 8 договоров найма специализированного жилого помещения, в том числе одно жилое помещение предоставлено путём перераспределения существующего специализированного жилищного фонда и одно путём правопреемства.

- за период с 2019 года и по состоянию на 21.11.2024 из специализированного жилого фонда Лесозаводского городского округа для детей-сирот исключено 39 жилых помещений, в связи с заключением договоров соц. найма или 18% от общего количества предоставленных квартир детям-сиротам (216 ед.);

- нарушен срок оплаты по МК №6 от 10.05.2023 (п. 3.5 контракта), приобретение жилого помещения по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Сибирцева д.88 кв.2 и просрочка составила 6 дней. Данный факт связан с несвоевременным перечислением субвенции их краевого бюджета. Соответственно, существует риск предъявления пеней со стороны Продавца Покупателю (Управлению имущественных отношений администрации Лесозаводского округа), а также штрафов, что может стать дополнительной нагрузкой на бюджет Приморского края.

- По результатам анализа исполнения обязанности по осуществлению обязательных расходов лицами, являющимися получателями жилых помещений по договорам найма специализированного жилого помещения за период с 2019 по 2023 годы, установлено следующее:

- в соответствии со ст. 156 ЖК РФ постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 19.09.2014 №1167-НПА (изменения от 12.01.2023 №10-НПА) установлен размер платы за пользование жилым помещением (плата за найм) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда;

- Управлением имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа контроль за своевременностью и полнотой внесения платы за найм жилых помещений в разрезе каждого договора не осуществляется;

- За 2023 год расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме составили 463 560,07 рублей, из них расходы в сумме 299 709,95 (за период с января 2023 года по август 2023 года) оплачены, а расходы, за период с сентября 2023 года по декабрь 2023 года в сумме 163 850,12 рублей, не оплачены, в связи с отсутствием денежных средств.

- по состоянию на 01.01.2024 задолженность за коммунальные услуги и эксплуатационные расходы ресурсоснабжающим организациям по договорам найма специализированного жилого помещения для детей-сирот составила 7 042 344,03 рубля.

- При визуальном осмотре жилых помещений детей-сирот, у которых истекает пятилетний срок действия договоров найма специализированного жилого помещения, расположенных по адресам: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Мира, д.2 В кв.15, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Мира, д.2 В кв.18, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Мира, д.2 В кв.20, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Мира, д.2 В кв.43 нарушений условий указанных в актах приёма-передачи не установлено. Жилые помещения соответствуют требованиям, установленным частью 2 статьи 15 ЖК РФ, а также санитарно-эпидемиологическим требованиям к жилым зданиям и помещениям. Однако, общее состояние самого здания по ул. Мира, д.2В неудовлетворительное и требует ремонта.

- Необходимо законодательно урегулировать механизм по обеспечению сохранности жилых помещений, передаваемых детям-сиротам, поскольку значительное их количество игнорируют обязанности по оплате найма жилья, коммунальных услуг, обязанности по обеспечению надлежащего санитарного и технического состояния помещений.

- На территории Лесозаводского городского округа на текущий момент 88 человек, из категории детей-сирот, имеют право на получение жилья. Поскольку, данное право носит заявительный характер, а некоторая часть детей ещё учится, местонахождение остальной части детей-сирот неизвестно, то и обеспечить жилыми помещениями указанную категорию детей в настоящее время, не представляется возможным.

Рекомендации:

В целях принятия мер по недопущению в дальнейшем и устранению выявленных недостатков в нормативно-правовой базе Администрации Лесозаводского городского округа, регулирующей вопросы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предлагаем:

Управлению имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа:

1. Ответственному лицу за проведение мероприятий по приобретению жилых помещений для лиц, включённых в Сводный список детей-сирот, в целях выполнения отдельных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями, привести в соответствие с законодательством:

- «Порядок расходования субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»;

- «Сводный реестр муниципальных услуг Лесозаводского городского округа».

- Осуществлять контроль за полнотой начисления и взимания платы за найм жилых помещений детьми-сиротами и лицами из их числа.

Администрации Лесозаводского городского округа:

1. Привести в соответствие с законодательством Перечень муниципальных услуг, в части отражения в нём услуги по предоставлению детям-сиротам и лицам из их числа благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда.

- Разработать административный регламент по предоставлению детям-сиротам благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда.

Предложения:

Контрольно-счётной палате Лесозаводского городского округа:

1. В целях устранения выявленных нарушений и замечаний по результатам контрольного мероприятия направить в адрес Управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа и администрации Лесозаводского городского округа соответствующие Представления.

Ведущий инспектор Контрольно-счётной палаты

Лесозаводского городского округа                                                                        С. Е. Киселева