|  | Приложение 3 к постановлению администрации Лесозаводского городского округа от 19.03.2015 № 313 |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8 к муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительств на территории Лесозаводского городского округа» на 2014-2017 годы, утвержденной постановление администрации Лесозаводского городского округа от 13.09.2013 № 1238 |

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ на 2015 год

«Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного

строительства на территории Лесозаводского городского округа» на 2014-2018 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | КБК (бюджет ВГО) | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой» на 2014-2018годы |
| 1.1 | Разработка и утверждение проектно-сметной документации по строительству внутриквартальной дороги и автомобильной дороги к 77 участкам по ул. Дорожная, г. Лесозаводск | Отдел градостроительства и благоустройства, организация, выигравшая электронный аукцион | 2014 | 2015 | Смета на строительство после гос.экспертизы на долевое участие |  | 347 |
| 1.2. | Строительство внутриквартальной дороги и подъездной автомобильной дороги - к 77 участкам ул. Дорожная г. Лесозаводск | Отдел градостроительства и благоустройства, организация, выигравшая электронный аукцион | 2015 | 2017 | Строительство а/дороги 3,9 км |  | 1 035 |
| 1.3 | Строительство линии и объектов электропередачи, к 77 участкам по ул. Дорожная, г. Лесозаводск (договор № 88/51 от 09.06.2014 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ООО «Коммунальные сети» Размер платы 9 505 570,58 руб. | ООО «Коммунальные сети» | 2015 | 2018 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство инженерной инфраструктурой |  | 500 |
| 1.4 | Строительство сетей и объектов водоснабжения, водоотведения к 77 участкам по ул. Дорожная, г. Лесозаводск (договор № 56/173 от 03.12.2014 г о подключении ( технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения) Размер платы 21 877 867,14 руб. | ОАО «Электросервис» | 2015 | 2018 | -/- |  | 500 |
|  |  |  |  |  |  | Итого | 2383 |
| 2. | «Обеспечение жильем молодых семей Лесозаводского городского округа» на 2014-2018годы |
|  | Молодые семьи, получившие поддержку в рамках подпрограммы | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Лесозаводского городского округа | 2014 | 2017 | 13 молодых семей получат поддержку на приобретение жилья |  | 1724 |
| 3. | «О переселении граждан из аварийного жилищного фонда Лесозаводского городского округа» на 2014-2017 годы |
|  | Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными | Отдел по содействию реформе ЖКХ администрации Лесозаводского городского округа | 2014 | 2017 | Число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, составит 108 человек |  | 34641 |