Приморский край

Контрольно-счетная палата

Лесозаводского городского округа

**Экспертное заключение №9**

муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 23.04.2018 №611 «О внесении изменений в постановление администрации Лесозаводского городского округа от 13.09.2013 №1238 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа на 2014-2020 годы»

г.Лесозаводск 08.05.2018

Заключение на муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 23.04.2018 №611 «О внесении изменений в постановление администрации Лесозаводского городского округа от 13.09.2013 №1238 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа на 2014-2020 годы» подготовлено на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 6 Положения о Контрольно-счетной палате Лесозаводского городского округа, утвержденного решением Думы Лесозаводского городского округа от 04.12.2012 № 585-НПА, СФК-1 «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты Лесозаводского городского округа от 25.07.2014 №17-р.

В нарушение ст. 157 Бюджетного кодекса РФ в Контрольно-счетную палату на экспертизу проект постановления не представлялся.

Постановлением вносятся изменения в подпрограмму №3 «О переселении граждан из аварийного жилищного фонда Лесозаводского городского округа».

В ходе экспертизы Контрольно-счетной палатой Лесозаводского городского округа (далее по тексту - Контрольно-счетная палата) установлено следующее.

В муниципальную программу вносятся следующие изменения:

-период действия подпрограммы №3 продлевается до 2018 года,

-изменяется ресурсное обеспечение подпрограммы №3 на 2017 и 2018 годы.

- Приложение №6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета ЛГО», №7 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета ЛГО и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников», №11 (Паспорт подпрограммы №3) к муниципальной Программе излагаются в новой редакции приложений №№1, 2, 3.

Общий объем финансирования по подпрограмме №3 в предыдущей редакции составлял 448568 тыс. руб. (на 2017г – 277628 тыс. руб.), в новой редакции - составил 439291 тыс. руб. (на 2017г – 242250 тыс. руб., на 2018г – 26100 тыс. руб.).

В сравнении с предыдущей редакцией программы объем финансирования уменьшился на 9277 тыс. руб., в том числе

- местный бюджет – уменьшился на 497 тыс. руб. и составил 99061 тыс. руб. (2017-29931 тыс. руб., 2018-25009 тыс. руб.);

-Фонд содействия реформирования ЖКХ – уменьшился на 8781 тыс. руб. и составил 267208 тыс. руб. (2017г – 172627 тыс. руб., 2018г – 873 тыс. руб.);

- краевой бюджет – без изменения (73022 тыс. руб.), в том числе 2017г – 39692 тыс. руб., 2018г – 218 тыс. руб.

**Ресурсное обеспечение 2017 года**

Показатели объема финансирования на 2017 год подпрограммы №3 «О переселении граждан из аварийного жилищного фонда Лесозаводского городского округа» приведены к показателям кассового исполнения, что является нарушением ст. 179 Бюджетного кодекса РФ. В соответствии с п.2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Также в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЛГО, утвержденным постановлением администрации ЛГО от 16.07.2013 №914 ответственный исполнитель приводит муниципальную программу в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

**Ресурсное обеспечение 2018 года**

Согласно годового отчета о реализации муниципальной программы, все мероприятия по переселению граждан, указанные в подпрограмме №3, завершены в 2017 году: переселено 426 граждан, заключено 64 соглашения с собственниками жилых помещений о выкупе жилого помещения, приобретено 28 жилых помещений на вторичном рынке.

В приложении №2 «Перечень и краткое описание реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий» к муниципальной программе и в приложении №3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» к подпрограмме №3 все мероприятия, требующие финансовых затрат, определены по сроку выполнения до 2018 года.

Вместе с тем, по представленной администрацией Лесозаводского городского округа информации, имеется неоплаченная кредиторская задолженность по муниципальным контрактам и договорам, заключенным в рамках реализации подпрограммы №3 в размере 23228,9 тыс. руб.

В связи с этим, на 2018 год паспортом программы (подпрограммы) запланировано финансовое обеспечение в размере 26100 тыс. руб., в том числе

- местный бюджет – 25009 тыс. руб., на завершение мероприятий 2015 года-16780 тыс. руб., на завершение мероприятий 2016 года -18535 тыс. руб.;

- Фонд содействия реформирования ЖКХ – 873 тыс. руб. на завершение мероприятий 2015 года;

- краевой бюджет – 218 тыс. руб. на завершение мероприятий 2015 года.

В связи с тем, что муниципальной программой мероприятия на 2018 год не определены, но имеются неисполненные обязательства прошлых лет, Контрольно-счетная палата предлагает установить на 2018 год выполнение следующего мероприятия: «неисполненные обязательства прошлых лет (по этапу 2015 (2016) года)».

В соответствии с п.2.2.2.3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЛГО, утвержденного постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 16.07.2013 № 914 устанавливаются целевые индикаторы и показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации, которые должны отражать, в том числе, прогноз изменения состояния соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа.

В муниципальной программе показатели (индикаторы), характеризующие ход реализации подпрограммы в 2018 году не установлены.

Предлагаем мероприятие «неисполненные обязательства прошлых лет (по этапу 2015 (2016) года)» установить с показателем эффективности «оплата кредиторской задолженности прошлых лет– 100%».

Кроме того, в результате проведенной экспертизы Контрольно-счетная палата выявила следующие недоработки:

1. В настоящей редакции постановления внесены изменения в приложения №№1,2 «Перечень аварийных многоквартирных домов расположенных на территории ЛГО», в приложение №3 к подпрограмме №3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы».

В связи с приведением к фактическим данным в указанных приложениях изменилась площадь расселенного аварийного жилищного фонда с 14162,44 кв.м. на 13895,66 кв.м., число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, увеличилось с 750 до 779 чел.

 Однако указанные изменения не внесены в следующие приложения программы: «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы», «Перечень и краткое описание реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий».

2. Показатели ресурсного обеспечения муниципальной программы, указанные в приложениях №6,7 по подпрограмме №1 не соответствуют показателям приложения №9 (паспорт подпрограммы №1) и приложения № 1 к подпрограмме №1.

Постановлением администрации от 26.01.2018 №94 «О внесении изменений в постановление администрации ЛГО от 13.09.2013 №1238 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан….» были внесены изменения в части ресурсного обеспечения в паспорт подпрограммы №1.

В настоящей редакции указанные изменения не были учтены.

3.В приложениях №6, №7 к муниципальной программе наименование подпрограммы №1 не соответствует наименованию, установленному постановлением администрации ЛГО от 16.10.2017 №1613.

4. В приложениях №6, №7 к муниципальной программе в наименовании подпрограммы №3 неверно указан период (2014-2017 годы).

5. В приложениях к муниципальной программе №6, №7 указаны коды бюджетной классификации по подпрограммам №2, №3 (целевая статья, вид расходов) не соответствующие кодам, предусмотренным решением о бюджете.

6. В приложении №7 общая сумма ресурсного обеспечения подпрограммы №3 (99061 тыс. руб.) не соответствует сумме по годам (99060 тыс. руб.)

Предлагаем привести в соответствие указанные приложения.

Предложение:

Контрольно-счетная палата предлагает разработчику постановления администрации Лесозаводского городского округа от 23.04.2018 №611 «О внесении изменений в постановление администрации Лесозаводского городского округа от 13.09.2013 №1238 «Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа на 2014-2020 годы» рассмотреть замечания и предложения, изложенные в заключении Контрольно-счетной палаты.

Ведущий инспектор Контрольно-счетной

палаты Лесозаводского городского округа О.А. Журкова