**ИНФОРМАЦИЯ**

**О результатах контрольного мероприятия**

«Проверка законности, эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств, направленных на выполнение мероприятия «Текущее содержанию и ремонт улично-дорожной сети» муниципальной программы «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа», с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг, за 2018 год и истекший период 2019 года»

Общая сумма закупок по содержанию улично-дорожной сети в 2018 году составила – 18828,1 тыс. руб., однако в сумму контракта от 10.01.2018г. № 1 были включены работы по безопасности дорожного движения, расчистке кюветов, ремонту пешеходного моста, ремонту автобусных остановок, ремонту выездных стелл, ремонту дорожного ограждения, подметанию тротуаров, площадок отдыха, уборке площадей и парков, а также выкашиванию травы. Т.е. фактически на зимнее и летнее содержание улично-дорожной сети Лесозаводского городского округа было направлено 17601,9 тыс. руб. (в том числе выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети в городских населенных пунктах 8650,1 тыс. руб. сельских населенных пунктах 1499,9 тыс. руб.).

Сумма содержания улично-дорожной сети в зимний и летний периоды 2019 г. на момент проведения контрольного мероприятия составляет 12772,2 тыс. руб. без разделения на городские дороги и дороги сельских населенных пунктов.

Для выполнения мероприятий по текущему содержанию улично-дорожной сети Лесозаводского городского округа за период 2018 и 1 полугодие 2019 годов было проведено 4 закупки товаров, работ (услуг). Экономия по результатам проведения закупок отсутствует в связи с поступлением единственной заявки на участие в аукционах.

При проведении аудита закупок были установлены нарушения в части **определения сроков действия муниципальных контрактов. В** нарушение требований Закона 44-ФЗ срок исполнения муниципального контракта от 10.01.2018г. № 1 установлен с 01.01.2018г., срок действия муниципального контракта от 09.01.2019 установлен с 01.01.2019г.

**Также были нарушены требования определения объемов дополнительных работ, которые в соответствии с положениями Закона 44-ФЗ не могут быть увеличены более чем на 10%.**

Установлено, что дополнительным соглашением к муниципальному контракту от 10.01.2018 № 274 (от 22.10.2018 № 274) предусмотрено увеличение объемов работ по отдельным позициям локального сметного расчета до 100%, а дополнительным соглашением от 30.05.2019 № 157 к муниципальному контракту от 09.01.2019 № 1 по отдельным позиция локального сметного расчета предусмотрено увеличение объемов работ более чем в 3 раза.

Также установлено, что локальным ресурсным сметным расчетом при определении начальной максимальной цены контракта от 24.12.2018г. № 330 (на выполнение работ по устройству серповидного профиля Объездной дороги) завышено количество необходимой ПГС на 186м3, а следовательно и начальная максимальная цена контракта. В суммовом выражении это составит 244,9 тыс. руб., данные расходы являются неэффективными.

По факту выполнения работ ООО «Дороги» по муниципальному контракту от 24.12.2018 № 330. необходимый производственный контроль от лица заказчика не проводился. Имеющийся результат выполнения работ мог быть получен при проведении работ по ремпрофилированию (грейдеровка с подсыпкой) за меньший объем бюджетных средств, а используя определенный бюджетом объем средств, заказчик мог бы достигнуть лучшего результата. Следовательно, расходы в сумме 1898,0 тыс. руб. по оплате муниципального контракта от 24.12.2018г. № 330 являются неэффективными.

При приемке работ по текущему содержанию УДС, а также выполнению ямочного ремонта асфальто-бетонного покрытия Администрацией Лесозаводского городского не истребована надлежащая техническая и иная документация от исполнителей муниципальных контрактов.

В актах приемки отсутствуют адреса выполнения работ, не указано количество используемой песко-соляной и песко-гравийной смеси, что в соответствии с порядком заполнения первичных учетных документов является недопустимым, не позволяет определить фактически выполненный объем работ, нарушает принципы бюджетной системы, а соответственно целесообразность и эффективность использования бюджетных средств.

По результатам рассмотрения акта проверки администрацией Лесозаводского городского округа были представлены замечания (исх. от 19.09.2019г. № 08-323). Контрольно-счетной палатой замечания и пояснения рассмотрены, и приняты к сведению. Администрация Лесозаводского городского округа о результатах рассмотрения замечаний уведомлена письменно.

В адрес администрации Лесозаводского городского округа было направлено представление с предложением устранить выявленные нарушения и проинформировать об этом Контрольно-счетную палату.