ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на выполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение населения Лесозаводского городского округа чистой питьевой водой» муниципальной программы «Обеспечение доступными и качественными услугами жилищно-коммунального комплекса населения Лесозаводского городского округа» за 2018 год и истекший период 2019 года»

Целью подпрограммы «Обеспечение населения Лесозаводского городского округа чистой питьевой водой» является гарантированное обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, которая включает три мероприятия: ремонт централизованной, децентрализованной систем водоснабжения и ремонт централизованной системы водоотведения.

За проверяемый период финансовое обеспечение подпрограммы осуществлялось из средств местного бюджета. Получателем бюджетных средств и заказчиком являлась администрация Лесозаводского городского округа.

За проверяемый период 2018-2019 годы расходы по подпрограмме составили 4180 тыс. руб. (3553,3 тыс. руб. – за 2018 год, 798,5 тыс. руб. – за 5 месяцев 2019 года).

Проверкой установлено:

1. финансирование ремонта сетей водоснабжения и водоотведения, которые были переданы в хозяйственное ведение МУП Уссури, осуществлялось непосредственно администрацией, что не соответствует положениям Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Гражданского кодекса РФ.

2. Объекты централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности городского округа, переданы не в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", т.е. без заключения договоров аренды или концессионных соглашений.

3. В связи с тем, что по мкр. Юго-Западный МУП Уссури не заключен договор с гарантирующей организацией и не утверждены тарифы, расходы на обслуживание муниципальных сетей осуществляются за счет средств бюджета и средств МУП Уссури без получения доходов и компенсаций за проводимые работы (всего по мкр.-500 тыс. руб., в том числе водоснабжение – 78,9 тыс. руб., водоотведение-421 тыс. руб.).

4. По заключенному контракту по ремонту колодцев установлено нарушение срока выполнения работ исполнителем. Пени за несвоевременное исполнение обязательств контракта (в сумме 6,4 тыс. руб.) исполнителю не предъявлялись, является упущенными доходами бюджета.

При визуальном осмотре отремонтированных колодцев, а также письменных пояснений специалистов отдела развития села и сельского хозяйства, общая сумма невыполненных работ составила 16,9 тыс. руб. По колодцам, расположенным по ул. База Старой Уссури и в с. Филаретовка, ул. Заводская, 2, для использования и потребления воды требуется проведение работ.

В нарушение условий принятия выполненных работ муниципального контракта по ремонту трубопровода с. Глазовка отсутствует документация, подтверждающая качество работ и соответствие их нормам: исполнительные схемы, общий журнал работ, паспорта и сертификаты на примененные материалы, акты освидетельствования скрытых работ, акты гидравлических испытаний. Согласно сведениям специалиста отдела развития села и сельского хозяйства, один распределительный колодец не закрыт.

5. Документы, подтверждающие необходимость и целесообразность проведения всех ремонтных работ (акты о выявленных неисправностях и дефектах, дефектные ведомости) администрацией не составлялись, что не позволяет признать расходы экономически обоснованными.

6. Кроме того, установлена сумма неэффективных расходов в размере 45,9 тыс. руб. (проведение ремонта не требующих замене -44,8 тыс. руб., не применение понижающих коэффициентов к накладным расходам и сметной прибыли-1,1 тыс. руб.)

7. За проверяемый период заключено только 2 контракта по результатам проведения конкурентных процедур (электронных аукционов), которые признаны не состоявшимися. В результате экономия бюджетных средств по подпрограмме за проверяемый период отсутствует.

8. Неверно отражены расходы по кодам бюджетной классификации (целевой статьи и КОСГУ) на сумму 73,2 тыс. руб., что повлекло к искажению данных бухгалтерского учета и отдельной отчетности по состоянию на 01.01.2019 и является нецелевым использованием бюджетных средств.

9. При проверке муниципальной программы установлено, что паспортом подпрограммы предусмотрен целевой индикатор, характеризующий ход реализации только одной установленной задачи (по децентрализованному водоснабжению) – доля реконструированных децентрализованных источников водоснабжения. Наличие одного показателя не отражает выполнение цели всей подпрограммы, к тому же данный показатель указывает на количество отремонтированных колодцев, а не на качество воды.

Исходя из результатов ремонта 13-ти колодцев, Контрольно-счетной палатой сделан вывод, что ожидаемые результаты исполнения мероприятий подпрограммы достигнуты не в полном объеме.

По результатам проверки направлено представление в адрес администрации Лесозаводского городского округа. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Думу ЛГО и Лесозаводскую Межрайонную прокуратуру.