ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Проверка  целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лесозаводского городского округа на 2014-2020 годы» за период 2014-2015 годы

Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лесозаводского городского округа на 2014-2020 годы» за период 2014-2015 годы проводилась в соответствии с планом работы КСП на 2016 год и на основании распоряжения  председателя Контрольно-счетной палаты  Лесозаводского городского округа Глушук Е.Ф. 25.01.2016 № 3-p.

Проверка проводилась ведущим инспектором Контрольно-счетной палаты Лесозаводского городского округа Гуменной И.В.

По результатам контрольного мероприятия было установлено, что мероприятия программы в целом исполняются неэффективно, из четырех подпрограмм исполнение достигнуто только по мероприятия водоснабжения сельских территорий, кроме того ответственными исполнителями программы допущены следующие нарушения:

- Контракт на выполнение работ по ремонту сетей холодного водоснабжения в с. Урожайное Лесозаводского городского округа Приморского края,  поставщиком  (МУП «Уссури»),  исполнен с нарушением сроков. В установленный срок не исполнены работы по укладке части водопровода на сумму 71059,00 руб. Также МУП «Уссури» с нарушением сроков исполнен контракт на  по ремонту централизованной системы водоснабжения в с. Пантелеймоновка. При этом в нарушение  ст. 34  Закона 44-ФЗ заказчиком претензии к исполнителю не предъявлены, в нарушение ст. 94 Закона 44-ФЗ информация об неисполнении контракта и предъявленных к поставщику санкциях на официальном сайте отсутствует.

- Отсутствует должный контроль в части наличия информации о потребности в ресурсном обеспечении мероприятия подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка». Отсутствие договоров с перевозчиками не позволило беременным женщинам реализовать свое право на бесплатный проезд на прием к участковому гинекологу.

Выделенные бюджетные назначения на реализацию программных мероприятий, в 2014 году не использовались.

- Целевые индикаторы и качественные показатели эффективности исполнения программных мероприятий не взаимоувязаны с перечнем программных мероприятий. Изменения в программу, вносимые в соответствии с изменениями в бюджет Лесозаводского городского округа, не внесены в приложения к Программе, определяющие подпрограммные мероприятия  и оценку мер применения муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

- Официальный отчет об исполнении программы   за 2014 и 2015 содержит недостоверные сведения о результатах исполнения мероприятий.

По результатам проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой был направлен  отчет  в адрес главы Лесозаводского городского округа, председателя Думы.

В адрес  Главы администрации Лесозаводского городского округа было  направлено представление  от 04.04.2016г. для устранения выявленных нарушений и применения мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения и упущения, отраженным в отчете по проверке.

Ведущий инспектор  Контрольно-счетной палаты

Лесозаводского городского округа                                                                               И.В. Гуменная