ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка   эффективности и  результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2015 году и текущем периоде 2016 года на реализацию мероприятий по текущему  содержанию и ремонту улично-дорожной сети Лесозаводского городского округа муниципальной программы «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» на 2014-2017 годы и на период до 2025 г.»

Сумма фактических расходов на мероприятия по зимнему и летнему  содержанию

дорожной сети городского округа в 2015 году составила 10352,4 тыс.  руб. в т.ч.:

- городская дорожная сеть  – 8402,4 тыс. руб.;

- сельские дороги – 2049,9 тыс. руб.

Сумма заключенных контрактов на 2016 год по содержанию улично-дорожной сети на 01.11. 2016г. составляет 9709,9 тыс. руб., из них:

- содержание городских дорог - 8509,7 тыс. руб.;

- содержание сельских дорог – 1200,2 тыс. руб.

Расходы бюджета на содержание городских дорог  в 2016 году больше аналогичных расходов 2015 года на 107,4 тыс. руб., на содержание сельских дорог в 2016 году выделено средств меньше чем в 2015 году на 849,7 тыс. руб.

Сумма экономии при проведении закупок товаров работ услуг по содержанию улично-дорожной сети составила в 2015г.-  255,1 тыс.руб. В 2016г. все муниципальные контракты были заключены с единственным участником, без снижения начальной максимальной цены контракта.

В результате проведения контрольного мероприятия было установлено следующее:

1. При внесении изменений в бюджет Лесозаводского городского округа согласно Решению от 27.09.2016г. № 519-НПА, расходы на оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети были уменьшены на 1000,0 тыс. руб., в то время как уже имелись заключенные контракты на сумму превышающие лимиты бюджетных обязательств, что является нарушением ст. 79 БК РФ.

2. Размещение сведений об этапах исполнения муниципальных контрактов, проводится с нарушением сроков установленных ст. 94 Закона от 05.04. 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Установлено, что имеются факты несоответствия информации в извещении о закупке условиям проектов контрактов, прилагаемых к данной закупке, а условия контрактов, заключаемые в последствии не соответствуют проектам данных контрактов, что является нарушением ст. 34 Закона 44-ФЗ. Кроме того в контракты, заключаемые в 2016г. были внесены условия, противоречащие законодательству РФ, в части уплаты страховых взносов исполнителем – физическим лицом.

4. При расчете НМЦК, определяемой сметно-проектным методом отсутствует единый подход в части включения в стоимость контракта налога на добавленную стоимость, что приводит к ограничению круга потенциальных исполнителей и нарушает принцип обеспечения конкуренции, поскольку условия данных контрактов наиболее выгодны для участников закупок применяющих специальные режимы налогообложения.

5. В нарушение порядка осуществления дорожной деятельности органами местного самоуправления, администрацией Лесозаводского городского округа не созданы условия для непрерывного осуществления работ по содержанию улично-дорожной сети.

6. Работы по содержанию улично-дорожной сети сельских территорий Лесозаводского городского округа проводятся недостаточно часто. В 2015 дорожная деятельность не осуществлялась в одном населенно пункте.  В 2016г. работы по содержанию улично-дорожной сети полностью не проводились в 13-ти  из имеющихся 20-ти сельских поселениях.

7. Приемка выполненных работ по исполнению муниципального контракта № 44 от 15.04.2016г. администрацией Лесозаводского городского округа в полной мере не осуществлялась. В результате чего исполнителем муниципального контракта (МУП «Уссури») неправомерно предъявлено к оплате выполнение работ на общую сумму 82030,82 руб., данные средства подлежат возврату в бюджет Лесозаводского городского округа.

По результатам проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой был направлен  отчет  в адрес главы Лесозаводского городского округа, председателя Думы и в адрес Главы администрации Лесозаводского городского округа.

В адрес Главы администрации Лесозаводского городского округа  направлено представление  от 12.01.2017г.

По результатам рассмотрения представления Администрацией Лесозаводского городского округа 09.02.2017г. была представлена информация о том, что указанные нарушения будут учтены в дальнейшей работе, а также усилен контроль за исполнением муниципальных контрактов.

Руководителем МУП «Уссури» гарантирован возврат  средств бюджета в размере 82030,82 руб.  до конца 2017г. в добровольном порядке.