#### АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_________                                         г. Лесозаводск                                               №____

О внесении изменений в постановление

администрации Лесозаводского городского округа

от 30.11.2017 № 1865 «Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной городской среды

на территории Лесозаводского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Лесозаводского городского округа администрация Лесозаводского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Лесозаводского городского округа от 30.11.2017 № 1865 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» изменение, изложив приложение к указанному постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Управлению жизнеобеспечения (Гончаров) подготовить и разместить актуальную редакцию муниципальной программы на официальном сайте Лесозаводского городского округа в разделе «Информация» управления жизнеобеспечения в течение 10 дней со дня подписания настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                        первого заместителя главы администрации Ю.Н. Федосенко.

Глава Лесозаводского городского округа	                                         С.В. Михайлов

ПРОЕКТ

Приложение

к постановлению администрации Лесозаводского городского округа

от __________ № ________

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Лесозаводского городского округа

от 30.11.2017 № 1865

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории

Лесозаводского городского округа»

Паспорт муниципальной Программы

| Наименование Программы | Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа |
| Соисполнители Программы | Управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа; Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа; Финансовое управление администрации Лесозаводского городского округа |
| Структура муниципальной Программы | Подпрограмма №1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа»; Информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении № 16 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» Отдельные мероприятия: «Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды Лесозаводского городского округа («Активный горожанин»)». |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации Программы | Постановление администрации Приморского края от 31.08.2017 № 356-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 - 2024 годы Постановление администрации Приморского края от 30 декабря 2019 г. N 944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований приморского края» на 2020 - 2027 годы» |
| Цели Программы | - Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и мест массового отдыха населения Лесозаводского городского округа; - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Лесозаводского городского округа. |
| Задачи Программы | Планирование, проектирование и организация работ по: - благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и мест массового отдыха населения; - благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов; -повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.; - Количество благоустроенных территорий общего пользования, ед.; - Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), ед. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2018 - 2024 годы |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет – 95 313,16 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2018 год – 14 901,45 тыс. рублей; - 2019 год – 17 356,88 тыс. руб.; - 2020 год – 57 642,83 тыс. руб.; - 2021 год – 1353,00 тыс. руб.; - 2022 год – 1353,00 тыс. руб.; - 2023 год – 1353,00 тыс. руб.; - 2024 год – 1353,00 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из Федерального бюджета на финансирование Программы – 38 319,86 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 10 985,37тыс. руб.; 2019 год – 1 243,21 тыс. руб.; 2020 год – 26 091,28 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб.; - 2023 год – 0 тыс. руб.; - 2024 год – 0 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Программы – 43 445,21 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 1 498,00 тыс. руб.; 2019 год – 15 624,84 тыс. руб.; 2020 год – 26 322,37 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб.; - 2023 год – 0 тыс. руб.; - 2024 год – 0 тыс. руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы – 13 130,01 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 2 000,00 тыс. руб.; 2019 год – 488,83 тыс. руб.; 2020 год – 5 229,18 тыс. руб.; 2021 год – 1353,00 тыс. руб.; 2022 год – 1353,00 тыс. руб.; - 2023 год – 1353,00 тыс. руб.; - 2024 год – 1353,00 тыс. руб. - Объем средств из внебюджетных источников (средства заинтересованных лиц) - 418,08 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 год – 418,08 тыс. руб.; - 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб.; - 2023 год – 0 тыс. руб.; 2024 год – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы должна обеспечить достижение к 2024 году следующих показателей социально-экономической эффективности: - увеличение количества дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние; - создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей; -увеличение количества благоустроенных общественных территорий, от общего количества общественных территорий; - улучшение эстетического состояния общественных территорий. |

- 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

- ПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Важнейшей задачей администрации Лесозаводского городского округа является формирование и обеспечение комфортной и благоприятной среды для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащие содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации по устойчивому развитию территории округа, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека. Проблема благоустройства городской территории является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

На территории Лесозаводского городского округа располагаются 194 многоквартирных дома.

После проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов и анализа результатов инвентаризации выявлено, что практически все дворовые территории не благоустроены. В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам (асфальтовое покрытие либо сильно повреждено: имеются ямы, ухабы, либо совсем отсутствует), отсутствуют места парковки автомобилей ( автотранспорт жители нередко паркуют на газонах, на придомовых территориях с зелеными насаждениями и травянистым покровом), отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения (отсутствие детских площадок, площадок для занятием спортом), отсутствие малых архитектурных форм (лавочек, урн ) не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, степень благоустроенности выражается в скудном освещении или его отсутствии, что напрямую связано с угрозой здоровью граждан (получению травм в ночное (темное) время суток).

Отсутствие благоустройства дворовых территорий является сдерживающим фактором для процесса создания товариществ собственников жилья и других объединений собственников, а, следовательно, и реализации собственниками ответственности за сохранность общего имущества, на формирование которой направлена реформа жилищно-коммунального хозяйства.

Содержание жилищного фонда города с дворовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.

Кроме дворовых территорий комфортность проживания населения также определяет состояние и благоустроенность общественных пространств. Так в Лесозаводском городском округе имеются территории общего пользования площади, скверы, парки, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

- ремонт асфальтобетонного покрытия;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование городских автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

Например, для проведения общегородских культурно-массовых мероприятий задействована центральная площадь по ул. Калининской перед школой № 5. Площадь построена в 1985 году и нуждается в реконструкции. Необходимо провести работы по инженерному обустройству площади, замене асфальтобетонного покрытия, озеленению, обустройству малыми архитектурными формами.

Для приведение дворовых территорий и территорий общего пользования к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации Программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования. Так в 2017 году были благоустроены восемь дворовых территорий многоквартирных домов и одна территория общего пользования (пешеходная зона по ул. Пушкинская). В рамках программы выполнены работы исходя из минимального перечня работ (асфальтирование дворовых проездов, установка лавочек, урн для мусора, освещение).

В рамках программы в 2019 году осуществили комплекс работ по разработке проектно-сметной документации по благоустройству площади «Центральная», выполнили благоустройство придомовой территории. В рамках подпрограммы № 1 в 2019 году были установлены семь детских площадок и пять спортивных площадок на территориях многоквартирных домов и одна спортивная площадка на территории общего пользования. Выполнены работы по ремонту внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц двух дворовых территорий многоквартирных домов

К благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования необходим комплексный и последовательный подход на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству городской среды позволяет значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городского округа, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.)

В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения городского округа.

Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе личного, выявляет многочисленные проблемы. Парковка автомобилей внутри дворов многоквартирных домов не только затрудняет доступ жителям к озелененным пространствам, но и создает визуальный дискомфорт. Кроме того, в связи с отсутствием соответствующих действующим нормам законодательства дворовых проездов и мест для парковки автомобильного транспорта, вынуждает автомобилистов нарушать Правила дорожного движения: выполнять парковку на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах.

Таким образом, формирование городской среды, отвечающей современным потребностям жителей округа, является одной из первоочередных задач органов местного самоуправления.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Лесозаводского городского округа.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать комфортную городскую среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и территорий общего пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также комфортное современное «общественное пространство».

В целях формирования привлекательного облика Лесозаводского городского округа, в соответствии с Порядком инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических и индивидуальных предпринимателей (объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 31.08.2017г. № 356-па, проводится анализ текущего состояния территории с инвентаризацией дворовых и общественных территорий, а также ведутся мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Принятие муниципальной Программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения округа, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечит более эффектную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятия спортом, сформировать активную гражданскую позицию населения посредствам его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В процессе реализации Программы могут проявится риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории округа;

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

- оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя и участников Программы при ее

реализации;

- проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;

- информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

- создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

- 2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ

- РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р, необходимо формирование градостроительной политики, направленной на создание нового облика российского города и села, архитектурной среды, комфортной для жизни людей, характеризующейся не только функциональными, утилитарными, но и эстетическими особенностями. Реализация стратегической цели предполагает решение приоритетных задач, в том числе обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения и формирование комфортной городской среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

В результате реализации новых стратегических направлений государственной жилищной политики к 2024 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, соответствующий мировым стандартам.

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и мест массового отдыха населения Лесозаводского городского округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Задачами Программы являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Лесозаводского городского округа;

- повышения уровня благоустройства территорий общего пользования и мест массового отдыха населения Лесозаводского городского округа;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Лесозаводского городского округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

- 3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

- ПРОГРАММЫ

Целевые индикаторы и показатели Программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Показатели (индикаторы) реализации Программы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы.

К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед.;

- количество благоустроенных территорий общего пользования, ед.;

- количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) ед.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий Программы, приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

- 4. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗУЕМЫХ

- В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ

- И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Каждый структурный элемент Программы направлен на решение группы взаимосвязанных задач Программы. Решение всего комплекса задач Программы обеспечивает достижение поставленной цели Программы.

В целях повышения уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Лесозаводского городского округа, реализуется подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий, территорий, детских и спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа на 2019–2024 годы» направленная на проведение работы по следующим направлениям:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- установка и благоустройство детских площадок на дворовой территории многоквартирных домов;

- установка и благоустройство спортивных площадок на дворовой территории многоквартирных домов.

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования».

Основное мероприятие: «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)».

В рамках отдельного мероприятия выполняется разработка цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды Лесозаводского городского округа («Активный горожанин»).

Перечень и краткое описание мероприятий муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

- 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы.

Управление Программой осуществляется ответственным исполнителем Программы – управлением жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств:

- Федерального бюджета;

- бюджета Приморского края;

- бюджета Лесозаводского городского округа;

- внебюджетных источников (средства заинтересованных лиц).

Для реализации программных мероприятий направленных на благоустройство дворовых территорий, территорий, детских и спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа, подпрограмма № 1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа » предусматривает предоставление субсидии муниципальному образованию из бюджета Приморского края.

- Реализация Программы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определенными мероприятиями, а также регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и эффективности расходования средств субсидий из федерального и краевого бюджетов, а также бюджета Лесозаводского городского округа.

- 6. ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО

- РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

- ПРОГРАММЫ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ

- ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

- Налоговые, тарифные и иные меры муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены (приложение 3,4).

7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ЗАДАНИЙ ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ (ПРИ ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УСЛУГ (РАБОТ) В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ)

Формирование муниципальных заданий в рамках Программы не предусматривается (приложение 5).

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

С РАСШИФРОВКОЙ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПОДПРОГРАММАМ, А ТАКЖЕ

ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет- 
95 131,16 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2018 год – 14 901,45 тыс. рублей;

- 2019 год – 17 356,88 тыс. руб.;

- 2020 год – 57 642,83 тыс. руб.;

- 2021 год – 1 353,00 тыс. руб.;

- 2022 год – 1 353,00 тыс. руб.;

- 2023 год – 1 353,00 тыс. руб.;

- 2024 год – 1 353,00 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Программы – 38 319,86 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 10 985,37тыс. руб.;

2019 год – 1 243,21 тыс. руб.;

2020 год – 26 091,28 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Программы – 43 445,21 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 1 498,00 тыс. руб.;

2019 год – 15 624,84 тыс. руб.,

2020 год – 26 322,37 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.

Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы – 13 130,01 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 2000,00 тыс. руб.;

2019 год – 488,83 тыс. руб., из них:

2020 год – 5 229,18 тыс. руб.;

2021 год – 1353,00 тыс. руб.;

2022 год – 1353,00 тыс. руб.;

2023 год – 1353,00 тыс. руб.;

2024 год – 1353,00 тыс. руб.

- Объем средств из внебюджетных источников (средства заинтересованных лиц) - 418,08 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2018 год – 418,08 тыс. руб.;

- 2019 год – 0 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.

Объем расходов на осуществление мероприятий Программы может ежегодно уточняться на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств местного бюджета на очередной финансовый год.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении 6 к Программе.

Информация о ресурсном обеспечении Программы за счет средств местного бюджета, привлекаемых на реализацию Программы средств краевого бюджета, приведена в приложении 7 к Программе

- 9. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется с 2018 года по 2024 год.

10. МЕТОДИКА И СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение запланированных промежуточных показателей и индикаторов муниципальной программы в установленные сроки.

Общая методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя следующие показатели:

Расчет фактического выполнения цели муниципальной программы:

а) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового:

I

факт

I  = -------- x 100 процентов, где:

ц    I

план

I     - фактическое значение индикатора,

факт

I     - плановое значение индикатора;

план

б) применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя против планового:

I

I  = --------------- x 100 процентов, где:

ц    I     / I

факт    план

I     - фактическое значение индикатора;

факт

I     - плановое значение индикатора.

план

Расчет выполнения задач муниципальной программы:

а) фактическое выполнение задач муниципальной программы:

применяется для показателей  и  индикаторов,  у  которых  положительным

результатом считается превышение фактического показателя против планового:

I

факт

I  =    -------- x 100 процентов, где:

задача   I

план

I     - фактическое значение индикатора;

факт

I     - плановое значение индикатора;

план

применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя против планового:

1

I  = --------------- x 100 процентов, где:

ц    I     / I

факт    план

I     - фактическое значение индикатора;

факт

I     - плановое значение индикатора.

план

б) среднее значение выполнения задач муниципальной программы

SUMI

задача

I  =       ------------ x 100 процентов, где:

задача        n

I       - значение выполнения задачи государственной программы;

задача

n - количество задач.

Сравнение среднего  значения  выполнения цели муниципальной программы со средним значением выполнения задач муниципальной программы:

в  случае  если  разница  между   средним   значением  выполнения  цели муниципальной   программы  (I )  и  средним  значением  выполнения

ц

задач муниципальной программы  (I )  составляет  не  более  10  процентов,  то

з

показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы;

в случае если разница между средним значением выполнения цели

программы (I )  и    средним    значением    выполнения    задач    программы

(I )          ц

з

составляет свыше 10   процентов,   то  показатели  задач  не  способствуют  достижению  цели муниципальной программы.

Интегральная оценка достижения цели муниципальной программы:

I  = L  x I   + L  x I   + ... L  x I  , где:

ц    1    ц1    2    ц2        n    цn

I     - значение выполнения цели муниципальной программы;

цель

L , L , L  -     весовой      коэффициент,    присваиваемый      каждой      цели

1   2   n

муниципальной    программы.   При    этом    суммарное     значение      весовых

коэффициентов должно быть равно единице.

Среднее  значение  выполнения  целей подпрограмм, отдельных мероприятий будет являться расчетной оценкой выполнения цели муниципальной программы:

в  случае  если I  >= 90  процентов,  цель  реализации  муниципальной

ц

программы выполняется;

в  случае  если I  < 90  процентов,  цель  реализации   муниципальной

ц

программы не выполняется.

11. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

План реализации муниципальной программы разрабатывается ежегодно на очередной год и содержит расшифровку основных мероприятий программы с ожидаемыми промежуточными результатами их реализации в соответствующем году.

План реализации муниципальной программы на 2020 год приводится в приложении 8 к Программе.

12. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия: «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования»;

Основное мероприятие: «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)».

Перечень и краткое описание мероприятий муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

Мероприятия Программы должны обеспечивать физическую, пространственную и информационную доступность дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение 9 к Программе);

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение 10 к Программе);

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ с приложением визуального перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 11 к Программе);

- визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 12 к Программе);

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн – проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу (приложение 13 к Программе).

Формирование адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в рамках Программы осуществляется на основании письменных предложений собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству с оформлением протокола общего собрания собственников помещений (далее – заинтересованные лица).

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и общественной территории в Программу осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 11.10.2018 № 1653.

Адресный перечень дворовых территорий на 2020 год формируется согласно предложениям заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации и корректируется по факту выделенного объема бюджетного финансирования.

Адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в следующем финансовом году, формируется с учетом результатов реализации мероприятий Программы предшествующего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Адресный перечень общественных территорий формируется согласно предложениям заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации и корректируется ежегодно по факту выделенного объема бюджетного финансирования.

Общественной комиссией проводится оценка предложений заинтересованных лиц по включению в адресный перечень дворовых и общественных территорий в муниципальную программу. Дворовые территории включаются в перечень исходя из очередности благоустройства, которая определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ.

По итогам оценки предложений перечни дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих проведению благоустройства, включаются в муниципальную программу на 2018-2024 годы.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в 2018-2024 годах (приложение 14 к Программе).

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» (приложение 15 к Программе).

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (приложение 16 к Программе).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства, утвержденными в муниципальном образовании, заключаются в следующем:

проведение натурного обследования уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, в соответствии с Порядком инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с Приложением № 6 к государственной программе Приморского края от 30 декабря 2019 г. N 944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований приморского края» на 2020 - 2027 годы»

«Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 31 августа 2017 года № 356-па (далее - Порядок) с целью выявления территорий, нуждающихся в благоустройстве:

оформление паспортов благоустройства индивидуальной жилой застройки, в соответствии с Приложением № 1 к Порядку.

13. ФОРМА И ДОЛЯ УЧАСТИЯ (ФИНАНСОВОЕ И (ИЛИ)

ТРУДОВОЕ СОБСТВЕННИКОВ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В РАМКАХ МИНИМАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ

Доля финансового участия собственников помещений, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий составляет не менее 5% от обшей стоимости таких работ. С 2019 года доля финансового участия заинтересованных лиц должна составлять не менее 20% от стоимости выполненных работ по дополнительному перечню. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием утвержден постановлением администрации Лесозаводского городского округа.

Трудовое участие собственников помещений, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.

Форма и доля участия (финансовое и (или) трудовое) собственников, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется решением общего собрания собственников помещений.

__________________________

- Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа»

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории

Лесозаводского городского округа»

| № п/п | Показатель (индикатор, наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в том числе: | ед. | 8 | 4 | 23 (16) | 24 | 33 | 33 | 33 | 35 |
| 1.1 | В соответствии с Подпрограммой № 1 | ед. | 0 | 0 | 22 (15) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. | 1 | 4 | 3 (1) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков). | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной Программы, подпрограммы-мы, отдельного мероприятия | Связь с показателями муниципал-ной Про-граммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации (год) | окончания реализации (год) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - Программа «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» | Управление жизнеобеспечения | 2018 | 2024 | благоприятная комфортная среда обитания горожан | снижение качества услуг жилищно-комму-нального комплекса |  |
|  | 1.1. Подпрограмма №1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа» | -/- | 2019 | 2024 | благоприятная комфортная среда обитания горожан | снижение качества услуг жилищно-комму-нального комплекса | Приложение №1 к муниципальной программе, п.1, п.п.1.1 |
|  | 1.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | -/- | 2018 | 2024 | благоприятная комфортная среда обитания горожан | снижение качества услуг жилищно-комму-нального комплекса | Приложение №1 к муниципальной программе, п.1 |
|  | - 1.3. Благоустройство территорий общего пользования Лесозаводского городского округа | -/- | 2018 г. | 2024 г. | благоприятная комфортная среда обитания горожан | снижение качества услуг жилищно-комму-нального комплекса | Приложение №1 к муниципальной программе, п.2 |
|  | 1.4. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | -/- | 2019г. | 2024г. | благоприятная комфортная среда обитания горожан | снижение качества услуг жилищно-комму-нального комплекса | приложение №1 к муниципальной программе, п.3 |

- Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа»

ОЦЕНКА

ПРИМЕНЕНИЯ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории

Лесозаводского городского округа»

| № п./п | Наименование меры | Показатель примене-ния меры | Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы |  |  | Краткое обоснова-ние необходи-мости применения для достижения цели муниципа-льной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Налоговых, тарифных и иных мер муниципального регулирования в рамках программы не предусмотрено |  |  |  |  |  | Подпрограммы не предусмотрено |

- Приложение 4

- к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа»

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории

Лесозаводского городского округа»

| № п/п | Наименование проекта муниципального правового акта | Основные положения проекта муниципального правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Правовых мер регулирования в рамках программы не предусмотрено |  |  |  |

Приложение 5

- к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа»

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«Формирование современной городской среды на территории

Лесозаводского городского округа»

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |  |  | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очеред-ной год | первый год плано-вого периода | второй год плано-вого периода | очереной год | первый год плано-вого периода | второй год плано-вого периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): |  |  |  |  |  |  |

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг по программе не предусмотрены.

- Приложение 6

- к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, (ТЫС. РУБ.)

- «Формирование современной городской среды на территории

- Лесозаводского городского округа»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия, подпрограммы | Ответст- венный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Программа «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» | Управление жизнеобес-печения | 983 | 0503 | 1600000000 | 000 | 2000 | 488,83 | 5229,18 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 |
|  | 1.1. Подпрограмма №1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа» | -/- | 983 | 0503 | 16100S2610 | 244 | 0 | 482,46 | 4658,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | -/- | 983 | 0503 | 16900L5550 | 244 | 230, 36 | 6,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.3. Благоустройство территорий общего пользования Лесозаводского городского округа | -/- | 983 | 0503 | 1690000000 | 244 | 1769,64 | 0 | 439,67 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 |
|  | 1.3.1. Благоустройство территории общего пользования пешеходная зона (тротуар) по ул. Пушкинская (завершение работ) | -/- | 983 | 0503 | 16900L555 | 244 | 125, 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.3.2. Выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации по благоустройству площади «Центральная» в г. Лесозаводск, 1 этап | -/- | 983 | 0503 | 1690093430 | 244 | 1170,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.3.3. Благоустройство площади «Центральная» в г. Лесозаводск | -/- | 983 | 0503 | 169F255550 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.3.4.Выполнение 1 этапа работ по благоустройству сквера «Планета» и парка «Ружино» в г. Лесозаводск (обеспечение освещения) | -/- -/- | 983 983 | 0503 0503 | 16900L5550 1690093430 | 244 244 | 17,28 13,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.3.5. Выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации по благоустройству сквера «Планета» и парка «Ружино», проверка сметных расчетов (1 этап) | -/- | 983 | 0503 | 1690093430 | 244 | 443, 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.3.6. Благоустройство сквера с.Пантелеймоновка | -/- | 983 | 0503 | 1690093430 | 244 | 0 | 0 | 131,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.4.Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | -/- | 983 | 0503 | 16900L5550 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 2000 | 488,83 | 5229,18 | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 |
| ВСЕГО: 13 130,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 7

- к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа»

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА

ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ЦЕЛЕЙ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

«Формирование современной городской среды на территории

Лесозаводского городского округа»

| № п./п. | Наименование подпрограммы отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» | Всего | 14 901,45 | 17 356,88 | 57 642,83 | 1 353,00 | 1 353,00 | 1 353,00 | 1 353,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 10 985,37 | 1 243,21 | 26 091,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 1 498,00 | 15 624,84 | 26 322,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет городского округа | 2 000,00 | 488,83 | 5 229,18 | 1 353,00 | 1 353,00 | 1 353,00 | 1 353,00 |
|  |  | Иные внебюджетные источники | 418,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Подпрограмма №1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа» | Всего | 0 | 16 081,93 | 30 448,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 15 599,47 | 25 789,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет городского округа | 0 | 482,46 | 4 658,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение 8

- к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа»

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории

Лесозаводского городского округа»

| № п./п. | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Ответстве-нный исполни-тель, соиспол-нители | Срок |  | Ожидаемый непосредствен-ный результат (краткое опи-сание) | КБК (код бюджет-ной класси-фикации) (бюджет ЛГО) | Объем финанси-рования 2018 год (тыс. руб.) | Объем финанси-рования 2019 год (тыс. руб.) | Объем финанси-рования 2020 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | оконча-ния реализа-ции |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | - Муниципальная - программа «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» | Управление жизнеобес-печения | 2018 | 2024 | благоприятная комфортная среда обитания горожан |  | 14 901,45 | 17 356,88 | 57 642,83 |
| 1.1. | - Подпрограмма №1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа» | Управление жизнеобеспе-чения | 2019 | 2024 | благоприятная комфортная среда обитания горожан |  | 0 | 16 081,92 | 30 448,34 |
|  | - 1.1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | -/- | 2018 | 2024 | благоприятная комфортная среда обитания горожан |  | 8 361,63 | 1 274,96 | 0 |
|  | - 1.2.Благоустройство территорий общего пользования | -/- | 2018 | 2024 | благоприятная комфортная среда обитания горожан |  | 6 539,82 | 0 | 27 194,49 |
|  | - 1.2.1. Благоустройство территории общего пользования пешеходная зона (тротуар) по ул. Пушкинская (завершение работ) | -/- | 2018 | 2018 | благоприятная комфортная среда обитания горожан |  | 4 316,81 | 0 | 0 |
|  | - 1.2.2.Выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации по благоустройству площади «Центральная» в г. Лесозаводск, 1 этап | -/- | 2018 | 2024 | благоприятная комфортная среда обитания горожан |  | 1 170,57 | 0 | 0 |
|  | - 1.2.2.Благоустройство площади «Центральная» г. Лесозаводск | -/- | 2018 | 2024 | благоприятная комфортная среда обитания горожан |  | 0 | 0 | 22 803,81 |
|  | - 1.2.3.Выполнение 1 этапа работ по благоустройству сквера «Планета» и парку «Ружино» в г. Лесозаводск (обеспечение освещения) | -/- | 2018 | 2024 | благоприятная комфортная среда обитания горожан |  | 608,95 | 0 | 0 |
|  | - 1.2.4. Выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации по благоустройству сквера «Планета» и парка «Ружино», проверка сметных расчетов(1 этап) | -/- | 2018 | 2024 | благоприятная комфортная среда обитания горожан |  | 443,49 | 0 | 0 |
|  | 1.2.5. Благоустройство сквера с.Пантелеймоновка | -/- | 2018 | 2024 | благоприятная комфортная среда обитания горожан |  | 0 | 0 | 4 390,68 |
|  | 1.3.Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | -/- | 2018 | 2024 | благоприятная комфортная среда обитания горожан |  | 0 | 0 | 0 |

Приложение 9

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа»

Минимальный перечень работ по благоустройству

дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек и урн для мусора.

Приложение 10

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа»

Дополнительный перечень работ по благоустройству

дворовых территорий многоквартирных домов

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные виды работ.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных приложением 9 к Программе.

Приложение 11

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству

дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких

работ с приложением визуального перечня образцов элементов

благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Стоимость с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт покрытия дворовых и общественных территорий |  |  |  |
| 1 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 со снятием деформированного покрытия | 1 м2 | 705,00 |
| 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 1м2 | 1 188,00 |
| 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2 | 1 м2 | 2 110,00 |
| 4 | Устройство покрытия из плиток тактильных плиток | 1 м2 | 6 285,00 |
| 5 | Устройство покрытия тротуаров из бетонных плит | 10 м2 | 19 255,00 |
| 6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров | 1 м2 | 902,00 |
| 7 | Устройство покрытия детской площадки из песка | 1 м2 | 2 193,00 |
| 8 | Установка придверного резинового пандуса | 1 шт | 17 271,00 |
| 9 | Противоскользящее покрытие: алюминиевая полоса с резиновой вставкой | 1 м | 481,00 |
| 10 | Замена бортового камня с демонтажем старого | 1 м | 2 430,00 |
| 11 | Устройство водоотводного лотка | 10 м | 51 974,00 |
| 12 | Регулирование высотного положения крышек колодцев со сменой крышек и люков | 1 шт | 13 067,00 |
| Устройство ограждения лестниц, игровых площадок, пешеходников |  |  |  |
| 13 | Устройство ограждения пешеходного перехода | 1 шт | 6 760,00 |
| 14 | Устройство лестничного ограждения | 1 м | 6 455,00 |
| 15 | Устройство ограждения игровой площадки | 1 м | 4 808,00 |
| Обеспечение освещения дворовых и общественных территорий: |  |  |  |
| 16 | Кронштейн: крепление консольное для светильников | 1шт | 4 968,00 |
| 17 | Монтаж светильника | 1 шт | 2 780,00 |
| 18 | Светильник светодиодный PSL 02 100W 5000K IP65 GR AC 85-265V Консольный | 1 шт | 5 464,00 |
| 19 | Монтаж стальной опоры с учетом всех подготовительных работ | 1 опора | 15 620,00 |
| 20 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидро-подъемника | 10 м | 2 942,00 |
| 21 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей состоимостью материала (работа+материалы) | 10 м | 1 072,00 |
| 22 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (работа+материалы) | 10 м | 1 493,00 |
| 23 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (работа+материалы) | 1 шт | 4 575,00 |
| 24 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 (монтаж автоматического выключателя) | 1 шт | 866,00 |
| 25 | Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 2Р 16А | 1 шт | 407,00 |
| 26 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см | 1 шт | 587,00 |
| Установка скамеек и урн для мусора: |  |  |  |
| 27 | Установка мелких конструкций массой до 0,5 т. | 1 шт | 1 198,00 |
| 28 | Урна металлическая опрокидывающаяся | 1 шт | 3 350,00 |
| 29 | Скамья со спинкой, с металлическими подлокотниками для бетонирования | 1 шт | 7 535,00 |
| 30 | Скамья бульварная без спинки | 1 шт | 4 187,00 |
| 31 | Скамья для инвалидов | 1 шт | 21 500,00 |
| Озеленение |  |  |  |
| 32 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м с подготовкой места посадки | 1 кустарник | 2 526,00 |

Приложение 12

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,

предполагаемых к размещению на дворовой территории

| Скамейка для бетонирования | Каркас металлический сварной выполнен из трубы 42 х 3 мм и уголков 40 х 40 х 4 мм. Сидение выполнено из древесины хвойных пород (сечение 37 х 70 мм). Эмаль НЦ – 132 Размер 2083 х 890 х 532, высота сидения 440 мм. Длина закладных деталей для бетонирования в грунт - 150 мм. Вес - 36 кг. |  |
| --- | --- | --- |
| Скамейка для бетонирования | Каркас металлический сварной выполнен из трубы 42 х 3 мм и уголков 40 х 40 х 4 мм. Покрытие полимерное порошковое. Сидение выполнено из древесины хвойных пород (сечение 37 х 70 мм). Эмаль НЦ - 132. Размер 2070 х 525 х 860 мм, высота сидения 460 мм. Длина закладных деталей для бетонирования в грунт - 150 мм. Вес - 41 кг. |  |
| Скамейка для инвалидов | Скамейка выполнена из нержавеющей стали Aisi-304 и лиственницы. Общая высота не менее 91мм, ширина сидения не менее 285мм, длина сидения не менее 1200 мм. Устанавливается в пол или бетонируется. |  |
| Урна уличная стационарная | Корпус выполнен из стали толщиной 0,8 мм. Покрытие полимерное порошковое (полиэфирное) всех цветов. Высота - 1054 мм. Ширина - 430 мм, глубина - 350 мм. Объем - 50 л. Вес - 11 кг. |  |
| Пандус пороговый резиновый | У пандуса должны быть не менее: 48х250х900мм (в*ш*д). Должен иметь специальную антискользящую поверхность. При меньшей длине проема меньше пандус легко обрезается. Рампы изготовлены из резины (TPE), имеют клейкую подложку, но также доступны без клеевой пленки. После снятия защитной пленки, пандус готов к сборке. Рампы могут быть адаптированы по ширине дверного проема с помощью резака. |  |
| Пандус пороговый резиновый | Пандус: 24х150х1000мм (в*ш*д). Имеет специальную антискользящую поверхность. При меньшей длине проема меньше пандус легко обрезается. Рампы изготовлены из резины (TPE), имеют клейкую подложку, но также доступны без клеевой пленки. После снятия защитной пленки, пандус готов к сборке. Рампы могут быть адаптированы по ширине дверного проема с помощью резака. |  |
| Алюминиевая полоса с резиновой вставкой | Противоскользящее покрытие: алюминиевая полоса с резиновой вставкой для установки углах и с середины ступеней лестниц и любых горизонтальных плоскостях в качестве средства противоскольжения. Резиновые вставки должны иметь диапазон температур эксплуатации: от - 30° до + 60° С. Устойчиво к воде, соли, воздействию агрессивных сред. Эластичная резиновая вставка по ширине должна быть не менее 30мм. |  |
| Светильник уличный светодиодный консольный энергосберегающий | Потребляемая мощность не менее 100 Вт. Световой поток не менее 10800 Лм. Класс защиты от поражения током не ниже: I. Степень защиты: не ниже IP 66. |  |
| Ограждение к пешеходному переходу | Должно соответствовать ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования |  |
| Счеты со столиком | Размер должен быть не менее Д1190*Ш490*В970 мм, не более Д1210*Ш510*В990 мм. Комплекс состоит из разборного металлокаркаса с двумя столиками и пластиковыми бубликами. Все резьбовые соединения должны быть закрыты разноцветными пластиковыми заглушками. Каркас должен быть выполнен из металлической трубы диаметром не менее 32 мм. Столики должны быть выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24мм.Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл должен быть покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки должны быть пластиковые, цветные. Все метизы должны быть оцинкованы. Монтаж должен производиться на закладные детали с бетонированием. Оборудование должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП РФ. |  |
| Игровая панель крестики-нолики | Размер должен быть не менее 990*150*1100 мм. Панель должна состоять из двух опорных стоек, выполненных из клеёного бруса хвойных пород древесины сечением не менее 100х100мм и иметь металлические оцинкованные закладные длиной не менее 600мм. Края бруса по длине должны иметь плавные радиусы скругления и пазования по центру. Плоскость панели должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21мм. В центре панели должен располагаться игровой элемент «Крестики-нолики». Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев. Древесина допускается не ниже 2 сорта. Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм. Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием. Игровой комплекс собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. Оборудование должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации. |  |
| Качалка-балансир | Размер должен быть не менее Д 2570*Ш 370*В 940 мм, но не более Д 2590*Ш 390 *В 960 мм. Комплектация: труба балансира не менее 1 шт.; опорные стойки не менее 2 шт.; посадочные модули в виде «дельфинов» не менее 2 шт. Труба балансира и опорные стойки должны быть изготовлены из металлической трубы, выполненной из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской. Краска должна обладать защитными свойствами к ультрафиолетовому излучению, воздействию атмосферных осадков. Посадочные модули должны быть выполнены из высокопрочного пластика с температурой эксплуатации от «-65» до «+65» градусов С. Цвет должен быть синий, фиолетовый, красный. Монтаж должен производиться на закладные детали с бетонированием на глубину не менее 300 мм. Оборудование должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП РФ. |  |
| Детский игровой комплекс | Размер должен быть не менее Д5790*Ш4790*В4290 мм, не более Д5810*Ш4810*В4310 мм. Комплектация: опорные стойки не менее 6 шт.; платформа не менее 2 шт.; открытый двойной скат не менее 1 шт.; открытый одинарный скат не менее 2 шт.; спортивно-игровой элемент «Блины» не менее 1 шт.; лестница с перилами не менее 1 шт.; игровая панель «ХО» не менее 1 шт.; крыша не менее 1 шт.; декоративный элемент «Елка» не менее 1 шт. Опорные стойки должны быть изготовлены из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской в заводских условиях. Краска должна обладать защитными свойствами к ультрафиолетовому излучению, воздействию атмосферных осадков. Диаметр опорных стоек должен быть более 113 мм. На опорные стойки должны быть установлены пластиковые заглушки. Игровая платформа должна быть изготовлена из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской. Поверхность платформы должна быть перфорированной для антискользящего эффекта, устранения осадков и пыли. Открытый двойной скат должен быть выполнен из высокопрочного пластика с температурой эксплуатации от «-65» до «+65» градусов С. Открытый одинарный скат должен быть выполнен из высокопрочного пластика с температурой эксплуатации от «-65» до «+65» градусов С. Над каждым скатом должен быть установлен защитный козырёк, выполняющий роль безопасного элемента - исключающий спуск стоя и одновременный спуск нескольких детей. Декоративный элемент, крыша и игровая панель должны быть изготовлены из высокопрочного пластика с температурой эксплуатации от «-65» до «+65» градусов С. Лестница с перилами должна быть выполнена из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской. Спортивно-игровой элемент «Блины» должен состоять из не менее 3 элементов и каркасной трубы. «Блины» должны быть выполнены из высокопрочного пластика с температурой эксплуатации от «-65» до «+65» градусов С. Каркасная труба должна быть круглого сечения, изготовлена из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской. Крепеж должен осуществляться при помощи хомутов. Хомут должен состоять из двух полуколец соединяемых между собой при помощи двух болтов. Цвет должен быть зеленый, желтый, молочный, коричневый. Монтаж должен производиться на закладные детали с бетонированием на глубину не менее 300 мм. Оборудование должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации. |  |
| Спортивный комплекс | Размер должен быть не менее Д5510*Ш1230*В2845 мм. Комплектация: опорные стойки не менее 4 шт.; рукоход не менее 1 шт.; спортивные стенки не менее 2 шт.; шведские стенки не менее 2 шт.; спортивно-игровой элемент «Кольцо» не менее 2 шт.; турник не менее 2 шт.; шест для лазания не менее 1 шт.; лестница на канатах не менее 1 шт. Опорные стойки должны быть изготовлены из оцинкованной стали, покрытой порошковой краской. Краска должна обладать защитными свойствами к ультрафиолетовому излучению, воздействию атмосферных осадков. Спортивно-игровые элементы «Кольца» должны быть выполнены из высокопрочного пластика с температурой эксплуатации от «-65» до «+65» градусов С. Рукоход, турники, шест для лазания, шведская стенка, спортивные стенки должны быть выполнены из трубы круглого сечения, изготовленной их оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской. На спортивной стенке должны быть предусмотрены перекладины разной формы. Сетка для лазания должна состоять из перекладин, подвешенных на армированных тросах. Перекладины должны быть изготовлены из трубы круглого сечения, выполненной из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской. Крепеж должен осуществляться при помощи хомутов. Хомут должен состоять из двух полуколец соединяемых между собой при помощи двух болтов. Цвет должен быть желтый, оранжевый, фиолетовый, салатовый. Монтаж должен производиться на закладные детали с бетонированием на глубину не менее 600 мм. Оборудование должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации. |  |
| Гандбольные ворота с сеткой | Состоят из металлического каркаса из трубы сечением Ø 33 мм и уголка сечением 63х63 мм и клееного деревянного бруса сечением 90х90 мм. Капроновая сетка для гандбольных ворот с ячейкой 100 мм производится методом машинной вязки. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. |  |
| Диван-качеля | Габаритные размеры: не менее 2100х1080 мм, Н=1850 мм Диван-качели выполнен на металлическом каркасе из трубы сечением Ø 42 мм. Качание подвески реализовано на капролоновых элементах. Сидение со спинкой подвески состоит из деревянных досок толщиной 90х40 мм и 110х40 мм. Крыша дивана-качелей выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Материал: деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. |  |
| Карусель | Габаритные размеры: D=1640 мм, H=730 мм, Н площадки=80 мм Возрастная группа: 3-12 лет Материал: влагостойкая и ламинированная фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. Выполнена из металлического каркаса из трубы сечением Ø 33 мм, окрашенной порошковыми красками в заводских условиях, вращающегося на валу с подшипниками. Пол карусели выполнен из влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры толщиной 24 мм (серого цвета). На каркасе карусели находится единое сидение из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм с металлическими поручнями сечением Ø 33 мм, в центре расположен металлический руль. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации. |  |
| Качели | Комплектация: опорные А-образные стойки не менее 2 шт, цепи не менее 4 шт, перекладина не менее 1 шт, сиденье не менее 2 шт. Опорные стойки и перекладина должны быть изготовлены из трубы круглого сечения. Труба должна быть изготовлена из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской в заводских условиях. Краска должна обладать защитными свойствами к ультрафиолетовому излучению, воздействию атмосферных осадков. Диаметр опорных стоек должен быть более 75 мм. Сиденья для качелей должны быть разной формы: сиденье без спинки не менее 1 шт., сиденье каплеобразной формы не менее 1 шт. Сиденье без спинки должно быть выполнено из плотной резины с металлической пластиной для жесткости внутри. Должно быть подвешено на цепях. Сиденье каплеобразной формы должно быть выполнено из плотной резины, должно быть подвешено на цепях. Цепи должны быть прорезиненными. Цвет должен быть коричневый, черный, белый. Монтаж должен производиться на закладные детали с бетонированием на глубину не менее 300 мм. Оборудование должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации. |  |
| Спортивно-игровой элемент | Размер должен быть не менее 3740*740*1850 мм. Каркас должен быть изготовлен из металлической трубы сечением не менее 42 мм. И толщиной стенки не менее3.5мм Перекладины должны быть сечением не менее 32 мм. Должны быть покрыты порошковой краской. Оборудование должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации. |  |
| Спортивно-игровой комплекс | Размер должен быть не менее Д5300*Ш4200*В2700 мм. Комплектация: опорные стойки не менее 8 шт.; А-образная опорная стойка не менее 1 шт.; качели-диван не менее 1 шт.; сиденье без спинки не менее 1 шт.; горка не менее 1 шт.; шведская стенка не менее 1 шт.; игровой элемент «Сетка для лазания» не менее 1 шт.; рукоход не менее 1 шт.; баскетбольное кольцо не менее 1 шт. Опорные стойки должны быть изготовлены из оцинкованной стали, покрытой порошковой краской. Краска должна обладать защитными свойствами к ультрафиолетовому излучению, воздействию атмосферных осадков. Диаметр опорных стоек должен быть не менее 60 мм. Качели-диван должны быть изготовлены из оцинкованной стали с порошковым покрытием. Сиденья должны быть выполнены из высокопрочного пластика с температурой эксплуатации от «-65» до «+65» градусов С. Сиденье без спинки должно быть подвешено на цепях. Поверхность цепей должна быть прорезиненная. Скат горки должен быть изготовлен из высокопрочного пластика с температурой эксплуатации от «-65» до «+65» градусов С. Стартовая площадка должна быть выполнена из оцинкованной стали, поверхность должна быть перфорированной для антискользящего эффекта, устранения осадков и пыли. Лестница должна быть выполнена из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской. Шведская стенка должна быть выполнена из трубы круглого сечения, изготовленной из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской. Спортивно-игровой элемент «Рукоход» должен быть выполнен из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской. Сетка для лазания должна состоять из рамы и сетки. Рама должна быть выполнена из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской. Сетка должна быть изготовлена из каната со стальным тросом внутри. Цвет должен быть желтый, зеленый. Монтаж должен производиться на закладные детали с бетонированием на глубину не менее 600 мм. Оборудование должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации |  |
| Детская уличная качеля | Габаритные размеры: не менее 1815х3810 мм, Н=2380 мм Балка качелей выполнена из оцинкованной трубы сечением Ø 60 мм с креплениями для одной подвески, рассчитанной на несколько человек. Круглое сидение диаметром 950 мм выполнено из высокотехнологичного полиамидного каната сечением Ø 16 мм, сплетенного в сетку-паутину и плотно оплетающего наружное кольцо из стальной трубы. Канат сетки должен быть надежно закреплен специальными зажимами и креплениями из алюминиевого сплава, позволяющими удерживать конструкцию сетки под нагрузкой. Сидение крепится на 4-х лучах из полипропиленового армированного металлом каната тросовой свивки. Канаты сечением Ø 16 мм длиной 1,3 м попарно соединяются в верхней точке оцинкованной цепью длиной 0,6 м. Материал: металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, порошковая краска. |  |
| Уличный тренажер | Размер должен быть не менее Д 1050* Ш 575 *В 1390 мм, не более Д 1070*Ш 595*В 1410 мм. Конструкция тренажера должна состоять из сборных модулей заводской компоновки. Несущая опора и детали должны быть выполнены из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской. Толщина стали должна быть не менее 2,5 мм. Платформы для ног должны быть выполнены из высокопрочного полимера, устойчивого к атмосферным воздействиям. Размер платформы должен быть не менее 350×150×37 мм. Поверхность должна быть рифленой. Рычаги должны быть выполнены из трубы круглого сечения диаметром не менее 32 мм. Толщина стали должна быть не менее 2,5 мм. На концах рычагов должны быть установлены защитные рукоятки. Зазоры в местах соединения элементов конструкции должны быть менее 2 мм для предотвращения защемления и травм. Все элементы должны быть окрашены порошковой краской. Монтаж должен производиться на закладные детали. Оборудование должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации. |  |
| Уличный тренажер | Размер должен быть не менее Д 2260* Ш 625 *В 1630 мм, не более Д 2280*Ш 645*В 1650 мм. Конструкция тренажера должна состоять из сборных модулей заводской компоновки. Несущая опора и детали должны быть выполнены из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской. Диаметр опорной стойки должен быть не менее 114 мм. Толщина стали должна быть не менее 2,5 мм. Сиденье должно быть выполнено из высокопрочного пластика с температурой эксплуатации от «-65» до «+65» градусов С. На сиденье должна быть предусмотрена спинка. Размер сиденья должен быть не менее 380×270×60 мм. Размер спинки должен быть не менее 380×270×60 мм. На тренажере должна быть установлена опора для ног. Опора для ног должна быть выполнена из трубы круглого сечения, изготовленная из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской. Подвижные части тренажера должны быть оснащены блокирующим механизмом внутри, ограничивающим угол отклонения не более 65 градусов. Зазоры в местах соединения элементов конструкции должны быть менее 2 мм для предотвращения защемления и травм. Монтаж должен производиться на закладные детали с бетонированием. Оборудование должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации. |  |
| Уличный тренажер | Размер должен быть не менее Д1100*Ш500*В1310 мм, не более Д1120*Ш520*В1330 мм. Конструкция тренажера должна состоять из сборных модулей заводской компоновки. На тренажере должен быть предусмотрен поручень для устойчивости. Несущая опора и детали должны быть выполнены из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской. Ножные педали должны быть выполнены из высокопрочного полимера, устойчивого к атмосферным воздействиям. Поверхность должна быть рифленой. Сиденье должно быть выполнено из высокопрочного пластика с температурой эксплуатации от «-65» до «+65» градусов С. Размер сиденья должен быть не менее 380×270×60 мм. Зазоры в местах соединения элементов конструкции должны быть менее 2 мм для предотвращения защемления и травм. Монтаж должен производиться на закладные детали с бетонированием. Оборудование должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации. |  |
| Уличный тренажер | Размер должен быть не менее Д 1380* Ш 835 *В 1088 мм, не более Д 1400*Ш 855*В 1108 мм. Конструкция тренажера должна состоять из сборных модулей заводской компоновки. Несущая опора и детали должны быть выполнены из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской. Краска должна обладать защитными свойствами к ультрафиолетовому излучению, воздействию атмосферных осадков. Диаметр рычагов должен быть не менее 38 мм. Толщина стали должна быть не менее 2,5 мм. На концах рычагов должны быть установлены защитные рукоятки. Диаметр горизонтальной трубы должен быть не менее 60 мм. Толщина стали должна быть не менее 2,5 мм. Сиденье должно быть выполнено из высокопрочного пластика с температурой эксплуатации от «-65» до «+65» градусов С. Размер сиденья должен быть не менее 380×270×60 мм. Размер спинки должен быть не менее 380×270×60 мм. Зазоры в местах соединения элементов конструкции должны быть менее 2 мм для предотвращения защемления и травм. Монтаж должен производиться на закладные детали с бетонированием. Оборудование должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации. |  |
| Стол со скамьями | Габаритные размеры: не менее 1800х1640 мм, Н=810 мм Стол со скамьями выполнен на металлическом каркасе из трубы сечением Ø 33,5 мм. Сидения со спинками и стол состоят из деревянных досок толщиной 110х40 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Материал: деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, порошковая и двухкомпонентная краска. |  |
| Комплект турников | Габаритные размеры: Длина не менее 5300мм и не более 5400мм Ширина не менее 2700мм и не более 2750мм Высота не менее 2600мм и не более 2650мм Спортивный комплекс выполнен в виде двенадцати вертикальных опорных столбов из металлической трубы сечением Ø 88 мм, трех установленных на разных уровнях турников из металлических перекладин сечением Ø 33 мм, двух гимнастических скамеек, выполненных из единых листов влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 24 мм, скругленных по форме, упоры выполнены в виде металлических перекладин сечением Ø 33 мм, вертикальной шведской стенки из металлических перекладин сечением Ø 33 мм на опорных перекладинах сечением Ø 33 мм, капронового каната сечением Ø 40 мм и гимнастических колец на опорных перекладинах сечением Ø 42 мм. Перекладины фиксируются на столбах специальными хомутами диаметром Ø 140 мм. Металлические элементы должны быть окрашены порошковыми красками в заводских условиях. Материал: влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. |  |
| Детский игровой комплекс | Габаритные размеры: Длина не менее 3150мм и не более 3200мм Ширина не менее 1250мм и не более 130мм Высота не менее 1700мм и не более 1800мм. Н площадки не менее 550 мм и не более 600мм. Несущие столбы должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. Снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением Ø 42 мм, который бетонируется в землю. Пол изготовлен из деревянной доски толщиной 40 мм или влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры толщиной 24 мм. Сидения, кабина и кузов изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм и имеют металлические поручни для рук сечением Ø 21 и 33 мм и ступеньки для ног из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм, а также аппликации в виде фанерных накладок. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Материал:деревянная доска и деревянный брус, склеенный под прессом из нескольких отборных досок из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. |  |
| Детский игровой комплекс | Габаритные размеры: Длина не менее 6300мм и не более 6100мм Ширина не менее 7200мм и не более 7300мм Максимальная высота от уровня земли до отметки купола башни 4160-4190 мм. Высота от уровня земли до отметки площадок и мостиков 1250 мм и 1550 мм. Комплектация: Несущие столбы комплекса должны быть выполнены из клееного бруса сечением не менее 100х100 мм. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением Ø 42-42 мм, который бетонируется в землю. Полы башен и переход между ними изготовлены из деревянной доски толщиной 40-42 мм. Несущие элементы крыш, боковые элементы изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 24 мм. Скаты крыши изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 9 мм. Каркас горки должен быть выполнен из профильной трубы сечением не менее 50х25 мм. Скат горки должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной не менее 1,5 мм. Горка должна иметь стартовую площадку, полосу скольжения и полосу торможения. Стартовая площадка закрыта с двух сторон фанерными экранами и оборудована защитным металлическим поручнем-ограничителем. Ширина стартового участка равна ширине участка скольжения и составляет не менее 480 мм. (п. 5.3.3 ГОСТ Р 52168-2012). Верхний край бортиков стартового участка сплошной от начала стартового участка до начала бортиков участка скольжения (п. 5.3.5.1 ГОСТ Р 52168-2012). Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм и высотой 120-130 мм. (п. 5.3.5.3 ГОСТ Р 52168-2012). Радиус закругления при любом изменении угла верхней части бортика не менее 500 мм (п. 5.3.5.3 ГОСТ Р 52168-2012). Средний угол наклона участка скольжения не должен превышать 40°. Максимальный угол наклона отдельного элемента участка скольжения не должен превышать 60° (п. 5.4.1 ГОСТ Р 52168-2012). Радиус закругления краев бортиков должен быть не менее 3 мм, или края бортиков должны быть оснащены защитными средствами, не допускающими травмирование детей во время игры (п. 5.6. ГОСТ Р 52168-2012). Ступеньки лестницы должны быть выполнены из ламинированной нескользящей фанеры толщиной 9-12 мм и деревянной доски толщиной 40-44 мм, склеенных между собой. Детский игровой комплекс состоит из трех башен с куполами и гимнастической установки. Первая и вторая башни должны быть соединены между собой переходом в виде качающего мостика со страховочным мостиком, который изготовлен из металлических перил, к которым на сетке из полипропиленового 6-прядного армированного металлом каната тросовой свивки с резиновым сердечником подвешены деревянные доски, состоящие из влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры толщиной не менее 15 мм и деревянного бруса толщиной 40-44 мм, склеенных между собой. Канат сетки сечением Ø 16-18 мм соединен между собой пластиковыми креплениями овальной формы. Пересекающиеся веревки, канаты, тросы, цепи не должны допускать застревания. Расстояние между гибкими элементами подвесных мостиков и неподвижными элементами конструкции должно быть не менее 230 мм (п. 4.3.23.2 ГОСТ Р 52169-2012). Вторая и третья башни должны быть соединены между собой переходом в виде волны. Гимнастическая установка должна включать в себя шведскую стенку и рукоход из металлических перекладин сечением Ø 33-35 мм, металлический шест сечением Ø 48-50 мм со спиралью сечением Ø 33-35 мм, капроновый канат сечением не менее Ø 50 мм на металлическом профиле из трубы сечением не менее 60х30 мм, который должен бетонироваться в землю; гимнастические кольца, металлический турник сечением Ø 33 -35мм, металлический шест сечением Ø 42-44 мм. Детский игровой комплекс включает в себя наклонную металлическую спираль сечением Ø 26-30 мм и наклонную лиану из металлических перекладин сечением Ø 33-35 мм. Детский игровой комплекс также оборудован металлическими поручнями для рук сечением Ø 33-35 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Углы и края любой доступной для детей части оборудования должны быть закруглены. Минимальный радиус закругления 3 мм. (п. 4.3.11 ГОСТ Р 52169-2012). Угол между стенками V-образных зазоров и щелей должен быть не менее 60°. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (п. 4.3.13 ГОСТ Р 52169-2012). Для предотвращения застревания одежды (элементов одежды) применяют прокладки или специальные уплотнения. Изделие должно соответствовать ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012, иметь паспорт изделия. Характеристика материалов деревянная доска и деревянный брус, должен быть склеен под прессом из нескольких отборных досок, из древесины хвойных пород (древесина и защитные средства древесины - по ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2), подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта (фанера по ГОСТ 3916.1 и ГОСТ 3916.2 стойкая к атмосферным воздействиям (п. 4.2.11 ГОСТ Р 52169-2012), должна быть изготовленна из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии не ниже Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, полипропиленовый 6-прядный армированный металлом канат тросовой свивки с резиновым сердечником, пластик, нержавеющий лист, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации (п. 4.2.9 ГОСТ Р 52169-2012), оцинкованный крепеж, сварные швы гладкие (п. 4.3.10 ГОСТ Р 52169-2012) пластиковые заглушки на места резьбовых соединений (п. 4.3.9 ГОСТ Р 52169-2012)., порошковая и двухкомпонентная краска. - для предотвращения скольжения все ступеньки лестниц сделаны из клееных конструкций, верх ступеньки покрыт специальной влагостойкой шершавой фанерой. - полипропиленовые канаты: плетеные канаты с металлическим армированием против вандализма, прочные, стойкие к изнашиванию, безопасные для детей, с резиновым сердечником для увеличения гибкости. Канаты должны соответствовать требованиям ГОСТ 3241, ГОСТ 30055 (п. 4.3.31.1 ГОСТ Р 52169-2012). Коуши должны соответствовать требованиям ГОСТ 2224 (п. 4.3.31.9 ГОСТ Р 52169-2012). |  |
| Детский игровой комплекс | Габаритные размеры: Длина не менее 11000мм и не более 11200мм; Ширина не менее 7200мм и не более 7300мм. Высота не менее 4800мм и не более 4900мм. H площадки = 650 мм, 1550 мм, 1850 мм, 2050 мм. Детский игровой комплекс предназначен для детей от 6 лет. Несущие столбы комплекса должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм и иметь скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением Ø закладной детали не менее 42 мм, который бетонируется в землю. Для увеличения жесткости конструкций в опорных столбах должны быть сделаны специальные запилы, в которые закрепляются прогоны полов, изнутри зафиксированные специальными оцинкованными уголками. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Пол башен и переходы изготовлены из деревянного бруса, толщиной не менее 40 мм. Скаты четырехскатных крыш с угловыми окантовками стыков выполнены из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 9 мм. Горка-спираль и пластиковая горка-труба диаметром не менее 800 мм. Горки должны быть изготовлены из пластиковых сегментов из однородного пластика толщиной не менее 7 мм, соединенных между собой оцинкованным крепежом. Скат горки высотой 600 мм должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм и утоплен в паз фанерного борта. Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм. Горки должны иметь стартовую площадку с перекладиной, полосу разгона и участок торможения. Ступеньки лестницы комплекса должны быть выполнены из нескользящей ламинированной фанеры толщиной не менее 9 мм и деревянного бруса толщиной не менее 40 мм, склеенных между собой. Комплекс состоит из четырех башен с крышами соединенных между собой переходами. В виде качающего мостика со страховочным мостиком, который изготовлен из металлических перил, и сетке из полипропиленового 6-прядного армированного металлом каната тросовой свивки с резиновым сердечником подвешены деревянные доски, состоящие из влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры толщиной 15 мм и деревянного бруса толщиной 40 мм, склеенных между собой; переходом в виде волны изготовлен из деревянного бруса, толщиной не менее 40 мм и переходом в виде закрытого туннеля из пластиковых сегментов, соединенных между собой оцинкованным крепежом; Комплекс имеет окрашенную порошковыми красками, шест со спиралью, шведскую стенку выполненную из металлических перекладин сечением Ø не менее 33 мм, наклонную металлическую лиану сечением Ø не менее 42 мм с семью перекладинами сечением Ø не менее 33 мм, альпинистский подъем выполненный из единого фанерного листа толщиной не менее 24 мм, с овальными прорезями для рук и ног. Комплекс также включает в себя шест-лестницу с круглыми пластиковыми элементами, крутящимися вокруг шеста. Несущие столбы комплекса, оснащенные элементами для лазания, имеют металлические поручни, окрашенными порошковыми красками, сечением трубы Ø не менее 33 мм, для осуществления нормального «хвата». Материал: деревянная доска и деревянный брус, склеенный под прессом из нескольких отборных досок, из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, влагостойкая и ламинированная фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, полипропиленовый 6-прядный армированный металлом канат тросовой свивки с резиновым сердечником, пластик, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. |  |
| Песочница | Размер должен быть не менее Д1560*Ш1390*В470 мм, но не более Д1580*Ш1410*490 мм. Песочница должна состоять из короба песочницы размером не менее 1560 х 1390 мм, встроенных скамеек в количестве не менее 2 штук. Скамейки должны складываться и выполнять роль крышки песочницы. Опорные стойки короба песочницы выполнены из клеёного бруса хвойных пород сечением не менее 100х100мм, края бруса по длине должны иметь плавные радиусы скругления и пазования по центру. В нижней части столбы должны иметь стальные оцинкованные закладные длиной не менее 300 мм, выполненные из профильной трубы сечением не менее 40х40мм. Короб песочницы, скамейки должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой фанеры хвойных пород, толщиной не менее 21 мм. Промежутки и стыки между элементами оборудования должны быть разработаны так, чтобы не допустить застраивания конечностей, туловища и головы ребёнка, при этом конструкция не должна давать ему перевернуться или выпасть. Древесина допускается не хуже второго сорта. Оборудование должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации. |  |

Приложение 13

к муниципальной подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами

и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий,

а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенных в муниципальную программу

- Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа на 2018-2024 годы» (далее – Порядок),

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих 
к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, 
и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим 
к многоквартирным домам;

дизайн-проект – графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, территории общего пользования с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект). Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых 
к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению;

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица);

уполномоченное лицо – лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме (далее – уполномоченное лицо).

- Разработка дизайн-проектов

1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, дизайн-проекта территории общего пользования, расположенных на территории Лесозаводского городского округа, осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территории многоквартирных домов и территорий общего пользования, расположенных на территории Лесозаводского городского округа, осуществляется администрацией Лесозаводского городского округа.

3. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Лесозаводского городского округа, осуществляется заинтересованными лицами с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории и утвержденных протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий и территории общего пользования, прошедших оценку, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместных предложений заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде – изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

- осмотр дворовой территории, территории общего пользования, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

- разработка дизайн-проекта;

- согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

- утверждение дизайн-проекта путем прохождения общественных обсуждений.

III. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома заинтересованные лица уведомляют уполномоченное лицо, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий Программы, о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

2. Уполномоченное лицо рассматривает представленный дизайн-проект и в срок, не превышающий 2 календарных дней с момента его получения, представляет в управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии по проведению отбора дворовых территорий и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (далее- общественная комиссия) для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

3. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома утверждается на общем собрании собственников помещений, либо общественной комиссией по проведению общественных обсуждений, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания общественной комиссии.

4.Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной общественной комиссией в адресный перечень дворовых территорий проекта Программы по итогам утверждения протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территории общего пользования, расположенной на территории Лесозаводского городского округа, утверждается общественной комиссией по проведению общественных обсуждений, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания общественной комиссии.

5. Состав общественной комиссии утверждается муниципальным правовым актом администрации Лесозаводского городского округа.

6. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

7. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации Лесозаводского городского округа.

Приложение 14

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа»

Адресный перечень. дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в 2018-2024 годах. № п/п; Наименование муниципального образования, адрес дома; Минимальный перечень видов работ; Срок вы-полне-ния работ. ремонт дворо-вых проездов; обеспе-чение освеще-ния дворо-вых терри-торий; устано-вка скамеек; устано-вка урн для мусора. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1; - г. Лесозаводск, - ул. Мира, д. № 1, д. № 2, д. № 3; x; x; x; x; - 2018. 2; - г. Лесозаводск, - ул. Спортивная,\д. № 4; x; x; x; x; 2018. 3; - г. Лесозаводск, - ул. Урицкого, - д. № 7; x; x; x; x; 2018. 4; - г. Лесозаводск, - ул. Путейская, - д. №11; x; x; x; x; 2018. 5; - г. Лесозаводск, ул. Спортивная, д. № 1; х; х; х; х; 2019. 6; - г. Лесозаводск, - ул. Калининская, д. № 29; х; х; х; х; 2021. 7; - г. Лесозаводск, - ул. Щорса, д. № 3; x; x; х; x; 2021. 8; - г. Лесозаводск, - ул. Путейская, - д. № 8; x; x; х; x; 2021. 9; - г. Лесозаводск, - ул. Октябрьская, - д. № 143; x; x; х; x; 2021. 10; - г. Лесозаводск, - ул. Океанская, - д. № 8а; x; x; х; x; 2021. 11; - г. Лесозаводск, - ул. Октябрьская, д. № 109; x; x; х; x; 2021. 12; - г. Лесозаводск, - ул. Ленинская, - № 49; x; x; х; x; 2021. 13; - г. Лесозаводск, - ул. Ленинская, - д. № 47; х; х; х; х; 2021. 14; - г. Лесозаводск, - ул. Ленинская, - д. № 45; х; х; х; х; 2021. 15; - г. Лесозаводск, - ул. Королева, - д. № 2; х; х; х; х; 2021. 16; - г. Лесозаводск, - ул. Океанская, - д. №10; х; х; х; х; 2021. 17; - г. Лесозаводск, - ул. Сибирцева, - № 90; x; x; x; x; 2021. 18; - г. Лесозаводск, - ул. Юго-Западный, д. № 10; x; x; x; x; 2021. 19; - г. Лесозаводск, - ул. Мира, д. № 5; x; x; x; x; 2021. 20; - г. Лесозаводск, - ул. Макарова, - д. № 20; x; x; x; x; 2021. 21; - г. Лесозаводск, - ул. Макарова, - д. № 21; x; x; x; x; 2021. 22; - г. Лесозаводск, - ул. Пушкинская, - д. № 36; x; x; x; x; 2021. 23; - г. Лесозаводск, - ул. Камышовая, - д. № 1-в; x; x; x; x; 2021. 24; - г. Лесозаводск, - ул. Калининская, д. № 7; x; x; x; x; 2021. 25; - г. Лесозаводск, - ул. Калининская, д. № 9; x; x; x; x; 2021. 26; - г. Лесозаводск, - л. Калининская, - д. № 28-а; x; x; x; x; 2021. 27; - г. Лесозаводск, - ул. Заводская, - д. № 4; x; x; x; x; 2021. 28; - г. Лесозаводск, - ул. Заводская, - д. № 6; x; x; x; x; 2021. 29; - г. Лесозаводск, - ул. Восточная, - д. № 5; x; x; x; x; 2021. 30; - г. Лесозаводск, - ул. Будника, - д. №111; x; x; x; x; 2021. 31; - г. Лесозаводск, - ул. 9-е Января, - д. № 53-а; x; x; x; x; 2021. 32; - г. Лесозаводск, - с. Пантелеймонов-ка, ул. Гагарина, - д. № 1; x; x; x; x; 2021. 33; - г. Лесозаводск, - с. Пантелеймонов-ка, ул. Гагарина, - д. № 1-а; x; x; x; x; 2021. 34; - г. Лесозаводск, - ул. Лесопильная, - д. № 18; x; x; x; x; 2021. 35; - г. Лесозаводск, - ул. Октябрьская, - д. № 84; x; x; x; x; 2021. 36; - г. Лесозаводск, - ул. Ленинская, - д. № 9; x; x; x; x; - 2021. 37; - г. Лесозаводск, - ул. Ленинская, - д. № 44-а; x; x; x; x; 2021. 38; - г. Лесозаводск, - ул. Ленинская, - д. № 52; x; x; x; x; 2021. 39; - г. Лесозаводск, - ул. Ленинская, - д. № 54; x; x; x; x; 2021. 40; - г. Лесозаводск, - ул. Октябрьская, - д. № 79; x; x; x; x; 2021. 41; - г. Лесозаводск, - ул. Октябрьская, - д. № 99; x; x; x; x; 2021. 42; - г. Лесозаводск, - ул. Октябрьская, - д. № 96-а; x; x; x; x; 2021. 43; - г. Лесозаводск, - ул. Путейская, - д. № 7; x; x; x; x; 2021. 44; - г. Лесозаводск, - ул. Пролетарская, д. № 5; x; x; x; x; 2021. 45; - г. Лесозаводск, - ул. Тепличная, - д. № 3; x; x; x; x; 2021. 46; - г. Лесозаводск, - ул. Челюскина, - д. № 32; x; x; x; x; 2021. 47; - г. Лесозаводск, - ул. Челюскина, - д. № 54-а; x; x; x; x; 2021. 48; - г. Лесозаводск, - ул. Челюскина, - д. № 38; x; x; x; x; 2021. 49; - г. Лесозаводск, - ул. Чкалова, - д. № 7-а; x; x; x; x; 2021. 50; - г. Лесозаводск, - ул. Юго-Западный, д. № 10; x; x; x; x; 2021. 51; - г. Лесозаводск, - ул. Юго-Западный, д. № 12; x; x; x; x; 2021. 52; - г. Лесозаводск, - ул. Макарова, - д. № 19; x; x; x; x; 2021. 53; - г. Лесозаводск, - ул. Ленинская, - д. № 10; x; x; x; x; 2022. 54; - г. Лесозаводск, - ул. Калининская, д. № 30; x; x; x; x; 2022. 55; - г. Лесозаводск, - ул. Калининская, д. № 32; x; x; x; x; 2022. 56; - г. Лесозаводск, - ул. Калининская, д. № 44; x; x; x; x; 2022. 57; - г. Лесозаводск, - ул. Сибирцева, - д. № 92; x; x; x; x; 2022. 58; - г. Лесозаводск, - ул. Юго-Западный, д. № 14; x; x; x; x; 2022. 59; - г. Лесозаводск, - ул. Октябрьская, д. № 86; x; x; x; x; 2022. 60; - г. Лесозаводск, - ул. Октябрьская, - д. № 90-а; x; x; x; x; 2022. 61; - г. Лесозаводск, - ул. Урицкого, - д. № 13; x; x; x; x; 2022. 62; - г. Лесозаводск, - ул. Пушкинская, д. № 24; x; x; x; x; 2022. 63; - г. Лесозаводск, - ул. Пушкинская, - д. № 29; x; x; x; x; 2022. 64; - г. Лесозаводск, - ул. Пушкинская, - д. № 2; x; x; x; x; 2022. 65; - г. Лесозаводск, - ул. Калининская, д. № 36; x; x; x; x; 2022. 66; - г. Лесозаводск, - ул. Калининская, д. № 48; x; x; x; x; 2022. 67; - г. Лесозаводск, - ул. Калининская, д. № 34; x; x; x; x; 2022. 68; - г. Лесозаводск, - ул. Калининская - д. № 38; x; x; x; x; 2022. 69; - г. Лесозаводск, - ул. Кооперативная, д. № 1-а; x; x; x; x; 2022. 70; - г. Лесозаводск, - ул. Кравчука, - д. № 3; x; x; x; x; 2022. 71; - г. Лесозаводск, - ул. Кравчука, - д. № 3-а; x; x; x; x; 2022. 72; - г. Лесозаводск, - ул. Ленинская, - д. № 36; x; x; x; x; 2022. 73; - г. Лесозаводск, - ул. Ленинская, - д. № 39; x; x; x; x; 2022. 74; - г. Лесозаводск, - ул. Ленинская, - д. № 40; x; x; x; x; 2022. 75; - г. Лесозаводск, - ул. Литовская, - д. № 3; x; x; x; x; 2022. 76; - г. Лесозаводск, - ул. Челюскина, - д. № 12; x; x; x; x; 2022. 77; - г. Лесозаводск, - ул. Ленинская, - д. № 3; x; x; x; x; 2022. 78; - г. Лесозаводск, - ул. Ленинская, - д. № 5; x; x; x; x; 2022. 79; - г. Лесозаводск, - ул. Ленинская, - д. № 7; x; x; x; x; 2023. 80; - г. Лесозаводск, пер. Высотный, - д. № 2; x; x; x; x; 2023. 81; - г. Лесозаводск, - ул. Вокзальная, - д. № 67-а; x; x; x; x; 2023. 82; - г. Лесозаводск, - ул. Береговая, - д. № 2-б; x; x; x; x; 2023. 83; - г. Лесозаводск, ул.50 лет ВЛКСМ, д. № 8; x; x; x; x; 2023. 84; - г. Лесозаводск, - ул. Путейская, - д. № 6; x; x; x; x; 2023. 85; - г. Лесозаводск, - ул. Пушкинская, - д. № 40; x; x; x; x; 2023. 86; - г. Лесозаводск, - ул. Пушкинская, - д. № 42; x; x; x; x; 2023. 87; - г. Лесозаводск, - ул. Пушкинская, - д. № 46; x; x; x; x; 2023. 88; - г. Лесозаводск, - ул. Пушкинская, - д. № 48; x; x; x; x; 2023. 89; - г. Лесозаводск, - ул. Пушкинская, - д. № 54; x; x; x; x; 2023. 90; - г. Лесозаводск, - ул. Пушкинская, - д. № 84; x; x; x; x; 2023. 91; - г. Лесозаводск, - ул. Пушкинская, - д. № 50; x; x; x; x; 2023. 92; - г. Лесозаводск, - ул. Ленинская, - д. № 1; x; x; x; x; 2023. 93; - г. Лесозаводск, - ул. Тельмана, - д. № 1; x; x; x; x; 2023. 94; - г. Лесозаводск, - ул. Челюскина, - д. № 14; x; x; x; x; 2023. 95; - г. Лесозаводск, - ул. Камышовая, - д. № 1-а; x; x; x; x; 2023. 96; - г. Лесозаводск, - ул. Камышовая, - д. № 1-б; x; x; x; x; 2023. 97; - г. Лесозаводск, - ул. Калининская, д. № 46; x; x; x; x; 2023. 98; - г. Лесозаводск, - ул. Ленинская, - д. № 41; x; x; x; x; 2023. 99; - г. Лесозаводск, - ул. Ленинская, - д. № 43; x; x; x; x; 2023. 100; - г. Лесозаводск, - ул. Ленинская, - д. № 48; x; x; x; x; 2023. 101; - г. Лесозаводск, - ул. Юго-Западный, д. № 16; x; x; x; x; 2023. 102; - г. Лесозаводск, - ул. Ленинская, - д. № 50; x; x; x; x; 2023. 103; - г. Лесозаводск, - ул. Ленинская, - д. № 60; x; x; x; x; 2023. 104; - г. Лесозаводск, - ул. 9 Января, - д. № 51; x; x; x; x; 2023. 105; - г. Лесозаводск, - ул. Будника, - д. № 68; x; x; x; x; 2023. 106; - г. Лесозаводск, - ул. Будника, - д. № 70; x; x; x; x; 2023. 107; - Г. Лесозаводск, - ул. 9 Января, - д. № 55; x; x; x; x; 2023. 108; - г. Лесозаводск, ул.9Января, - д. № 61; x; x; x; x; 2024. 109; - Г. Лесозаводск, - ул. Будника, - д. № 74; x; x; x; x; 2024. 110; - г. Лесозаводск, - ул. Будника, - д. № 75; x; x; x; x; 2024. 111; - г. Лесозаводск, - ул. Будника, - д. № 76; x; x; x; x; 2024. 112; - г. Лесозаводск, пер. Высотный, - д. № 1; x; x; x; x; 2024. 113; - г. Лесозаводск, - ул. Гайдара, д. № 6; x; x; x; x; 2024. 114; - г. Лесозаводск, - ул. Дзержинского, д. № 7; x; x; x; x; 2024. 115; - г. Лесозаводск, - ул. Калининская, д. № 11; x; x; x; x; 2024. 116; - г. Лесозаводск, - ул. Калининская, д. № 13; x; x; x; x; 2024. 117; - г. Лесозаводск, - ул. Калининская, д. № 15; x; x; x; x; 2024. 118; - г. Лесозаводск, - ул. Калининская, д. № 24; x; x; x; x; 2024. 119; - г. Лесозаводск, - ул. Камышовая, - д. № 3; x; x; x; x; 2024. 120; - г. Лесозаводск, - ул. Куйбышева, - д. № 7; x; x; x; x; 2024. 121; - г. Лесозаводск, - ул. Куйбышева, - д. № 9; x; x; x; x; 2024. 122; - г. Лесозаводск, - ул. Пушкинская, - д. № 20; x; x; x; x; 2024. 123; - г. Лесозаводск, - ул. Пушкинская, - д. № 22; x; x; x; x; 2024. 124; - г. Лесозаводск, - ул. Пушкинская, - д. № 31; x; x; x; x; 2024. 125; - г. Лесозаводск, - ул. Пушкинская, - д. № 34; x; x; x; x; 2024. 126; - г. Лесозаводск, - ул. Пушкинская, - д. № 35; x; x; x; x; 2024. 127; - г. Лесозаводск, - ул. Пушкинская, - д. № 35-а; x; x; x; x; 2024. 128; - г. Лесозаводск, - ул. Пушкинская, - д. № 38; x; x; x; x; 2024. 129; - г. Лесозаводск, - ул. Сибирцева, - д. № 94, д. № 96; x; x; x; x; 2024. 130; - г. Лесозаводск, - ул. Юго-Западный, д. № 8; x; x; x; x; 2024. 131; - г. Лесозаводск, - ул. Юго-Западный, д. № 9; x; x; x; x; 2024. 132; - г. Лесозаводск, - ул. Челюскина, - д. № 6; x; x; x; x; 2024. 133; - г. Лесозаводск, - ул. Челюскина, - д. № 16; x; x; x; x; 2024. 134; - г. Лесозаводск, - ул. Октябрьская, - д. № 141; x; x; x; x; 2024. 135; - г. Лесозаводск, - ул. Сибирцева, - д. № 78; x; x; x; x; 2024. 136; - г. Лесозаводск, - ул. Мира, № 4; x; x; x; x; 2024.

Приложение 15

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа»

Адресный перечень. общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа». № п/п; Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории; Перечень видов работ; Срок выполнения работ. 1; 2; 3; 4. - 1; - Площадь «Центральная», г. Лесозаводск, ул. Калининская,29; Выполнение комплекса работ по разработке проектно- сметной документации в 2018 году; снос зеленых насаждений, вертикальная планировка, тротуарная плитка клинкерного типа, резиновое покрытие из крошки, бортовые гранитные камни тротуарные, люки, озеленение, установка малых архитектурных форм, электромонтажные работы, осветительные приборы и лампы, кабельные изделия, электроуста- новочные изделия, освещение, мероприятия по обеспечению доступа маломобильным группам населения в 2019г.; 2018 - 2020. - 2; - Площадь Славы, - г. Лесозаводск, ул. Петрова,10; Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек, установка малых архитектурных форм; 2021. - 3; - Сквер Дружбы, - г. Лесозаводск, ул. 9 Января,67; Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек, установка малых архитектурных форм; 2023. - 4; - Сквер Имени М.И. Будника, г. Лесозаводск, ул. Будника,119; Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек, установка малых архитектурных форм; 2022. - 5; - Сквер с. Пантелеймоновка, - г. Лесозаводск. с. Пантелеймоновка, ул. Гагарина,18; Ремонт асфальтового покрытия, установка урн, установка светильников, установка скамеек, устройство спортивной площадки, установка малых архитектурных форм; 2020. - 6; - Площадь Войнов-интернационалистов, - г. Лесозаводск, ул. Ключевая,26; Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек, установка малых архитектурных форм; 2022. - 7; - Площадь 9 Января, - г. Лесозаводск, ул.9 Января,62; Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек, установка малых архитектурных форм; 2023. - 8; - Сквер «Планета», - г. Лесозаводск, ул.Урицкого,14; Выполнение работ по ремонту освещения, 1 этап в 2018 году; разработка проектно-сметной документации в 2019 году; 2018-2020. - 9; - Сквер Ветеранов Уссурийского ДОКа, - г. Лесозаводск, ул. Заводская,8; Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек, установка малых архитектурных форм; 2023. - 10; - Сквер Имени 12-ти, - г. Лесозаводск, пер. Советский,10.; Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек, установка малых архитектурных форм; 2024. - 11; - Пешеходная зона (тротуар) с обустройством зоны отдыха по ул. Пушкинская – завершение работ; Ремонт покрытия из бетонных плит, ремонт асфальтобетонного покрытия, покрытие из щебня, покрытие из тактильной плитки, ограждение к пешеходному переходу, смена бордюрного и установка бортового камня, покрытие детской площадки, наружное освещение, установка малых форм ( установка скамеек, скамейки для инвалидов, урн, детского игрового комплекса, игровой панели, счет со столиками, качалки. детского спортивно-игрового комплекса) завершение работ; 2018. - 12; - Парк «Ружино», - г. Лесозаводск, ул. Урицкого,12; Выполнение работ по ремонту освещения, 1 этап в 2018году; Разработка проектно-сметной документации в 2019 году; 2018-2020. - 13; - Парк «Городской», - г. Лесозаводск, ул. Григоренко,2; Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек, установка малых архитектурных форм; 2024.

- Приложение № 16

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа»

Подпрограмма № 1

«Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок

на территории Лесозаводского городского округа»

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа; Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа; Финансовое управление администрации Лесозаводского городского округа |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, детских и спортивных площадок Лесозаводского городского округа. |
| Задачи подпрограммы | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; Благоустройство детских площадок; Благоустройство спортивных площадок. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.; - количество благоустроенных детских площадок, ед.; - количество благоустроенных спортивных площадок, ед. |
| Сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2019 - 2024 годах. |
| Объем средств бюджета Лесозаводского городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств Федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджета Приморского края. | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет- 46 530,27 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2019 год – 16 081,93 тыс. руб.; - 2020 год – 30 448,34 тыс. руб.; - 2021 год – 0 тыс. руб.; - 2022 год – 0 тыс. руб.; - 2023 год – 0 тыс. руб.; - 2024 год – 0 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из Федерального бюджета на финансирование подпрограммы – 0 тыс. руб., в том числе по годам: - 2019 год – 0 тыс. руб.; - 2020 год – 0 тыс. руб.; - 2021 год – 0 тыс. руб.; - 2022 год – 0 тыс. руб.; - 2023 год – 0 тыс. руб.; - 2024 год – 0 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование подпрограммы – 41 389,37 тыс. руб., в том числе по годам: - 2019 год – 15 599,47 тыс. руб.; - 2020 год – 25 789,90 тыс. руб.; - 2021 год – 0 тыс. руб.; - 2022 год – 0 тыс. руб.; - 2023 год – 0 тыс. руб.; - 2024 год – 0 тыс. руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы – 5 140,90 тыс. руб., в том числе по годам: - 2019 год – 482,46 тыс. руб.; - 2020 год – 4 658,44 тыс. руб.; - 2021 год – 0 тыс. руб.; - 2022 год – 0 тыс. руб.; - 2023 год – 0 тыс. руб.; - 2024 год – 0 тыс. руб. - Объем средств из бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников (средства заинтересованных лиц) -0 тыс. руб., в том числе по годам: - 2019 год – 0 тыс. руб.; - 2020 год – 0 тыс. руб.; - 2021 год – 0 тыс. руб.; - 2022 год – 0 тыс. руб.; - 2023 год – 0 тыс. руб.; - 2024 год – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Количество благоустроенных дворовых территорий, территорий, детских и спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа: 46 ед. |

- 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

- и прогноз ее развития

Важнейшей задачей администрации Лесозаводского городского округа является формирование и обеспечение комфортной и благоприятной среды для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащие содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации по устойчивому развитию территории округа, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека. Проблема благоустройства городской территории является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

На территории Лесозаводского городского округа располагаются 194 многоквартирных дома.

В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам  (асфальтовое покрытие либо сильно повреждено: имеются ямы, ухабы, либо совсем отсутствует), отсутствуют места для парковки автомобилей (автотранспорт жители нередко паркуют на газонах, на придомовых территориях с зелеными насаждениями и травянистым покровом), отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения (отсутствие детских площадок, площадок для занятием спортом), отсутствие малых архитектурных форм (лавочек, урн) не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, степень благоустроенности выражается в скудном освещении или его отсутствии, что напрямую связано с угрозой здоровью граждан (получению травм в ночное (темное) время суток).

Содержание жилищного фонда города с дворовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.

К благоустройству дворовых территорий необходим комплексный и последовательный подход на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий позволяет значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городского округа, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические условия на придомовых территориях, в жилых квартирах.

В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Лесозаводского городского округа.

Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе личного, выявляет многочисленные проблемы. Парковка автомобилей внутри дворов многоквартирных домов не только затрудняет доступ жителям к озелененным пространствам, но и создает визуальный дискомфорт. Кроме того, в связи с отсутствием соответствующих действующим нормам законодательства дворовых проездов и мест для парковки автомобильного транспорта, вынуждает автомобилистов нарушать Правила дорожного движения: выполнять парковку на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах.

Таким образом, благоустройство дворовых территорий, отвечающее современным потребностям жителей округа, является одной из первоочередных задач органов местного самоуправления.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий с учетом мнения граждан.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, отвечающих современным требованиям, позволит создать комфортные условия для проживания граждан, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и территорий общего пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также комфортное современное «общественное пространство».

Принятие Подпрограммы № 1 «Благоустройство дворовых территорий, территорий, детских и спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа на 2019 – 2024 годы» позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения округа, улучшить условия для отдыха и занятия спортом, так же поможет сформировать активную гражданскую позицию населения посредствам его участия в благоустройстве дворовых территорий, поможет обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Цель и задачи подпрограммы

- Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, детских и спортивных площадок, расположенных на территории Лесозаводского городского округа.

Основными задачами подпрограммы являются:

- 	повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Лесозаводского городского округа;

- 	благоустройство детских площадок на территории Лесозаводского городского округа;

- 	благоустройство спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа.

- 	повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов на территории Лесозаводского городского округа.

- 3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы.

К общим показателям (индикаторам) подпрограммы отнесены:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед.;

- количество благоустроенных детских площадок, ед.;

- количество благоустроенных спортивных площадок, ед.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы изложен в приложении 2 к подпрограмме.

В соответствии с поставленными целями и задачами система подпрограммных мероприятий по реализации подпрограммы включает в себя работу по следующим направлениям:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- установка и благоустройство детских площадок;

- установка и благоустройство спортивных площадок.

- 5. Механизм реализации подпрограммы

- Источником реализации подпрограммы являются предполагаемые (прогнозные) средства бюджета Приморского края и бюджета Лесозаводского городского округа.

- Субсидии предоставляются Департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Администрации Приморского края (далее Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Приморского края, кассовым планом исполнения бюджета Приморского края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Департаменту на указанные цели.

- Заказчиком мероприятий по благоустройству детских, спортивных площадок, придомовых территорий является администрация Лесозаводского городского округа, которая осуществляет формирование и представление заявки на предоставление финансовой поддержки в Департамент для получения субсидии.

Субсидия предоставляется бюджету Лесозаводского городского округа в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, возникающих при реализации полномочий органов местного самоуправления, установленных законодательством Российской Федерации, в области организации благоустройства территорий.

Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ в сфере благоустройства территорий, детских и спортивных площадок на территории 
муниципальных образований Приморского края.

Субсидия предоставляется при условии:

а) наличия муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по благоустройству территорий;

б) наличия заключённого соглашения между муниципальным образованием и Департаментом о предоставлении субсидии;

в) наличия обязательства муниципального образования об утверждении 
до 1 марта дизайн-проектов благоустройства территорий, сформированных с учетом общественного мнения. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от состава планируемых работ.

г) наличия обязательства по обеспечению выполнения работ с учетом требований государственных стандартов и технических регламентов;

д) наличия обязательства муниципального образования об обеспечении содержания и эксплуатации благоустроенных территорий;

е) наличия обеспечения осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией;

ж) снижения (отсутствия) на момент распределения и фактического перечисления субсидии просроченной кредиторской задолженности муниципального образования по оплате труда и начислениям на оплату труда работников муниципальных учреждений, а также кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями, сложившейся на последнюю отчетную дату по отношению к данным на начало текущего финансового года;

з) отсутствия решений органов местного самоуправления городского округа в текущем финансовом году, приводящих к:

- увеличению численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного самоуправления, обусловленных изменением федерального, краевого законодательства;

- увеличению численности работников муниципальных учреждений, за исключением случаев, возникших в результате ввода в эксплуатацию новых объектов;

- достижения муниципальным образованием целевых показателей результативности предоставления субсидии:

- в двух из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии в течение трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии);

- в одном из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии в течение двух из трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии).

Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является наличие утвержденного перечня территорий, отобранных для благоустройства по результатам конкурса «1000 дворов».

Для получения субсидии администрация Лесозаводского городского округа представляет в Департамент срок до 12 февраля года предоставления субсидии следующие документы:

1. заявку о предоставлении субсидии;

2. копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предусматривающей благоустройство территорий;

3. копию муниципального правового акта об утверждении общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом реализации мероприятий по благоустройству;

4. копию справочной таблицы к отчёту об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (код формы по ОКУД 0503387), подтверждающей снижение (отсутствие) кредиторской задолженности муниципального образования перед муниципальными учреждениями по оплате труда и начислениям на оплату труда работников муниципальных учреждений, а также по оплате коммунальных услуг, сложившейся на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов, по отношению к данным на начало текущего финансового года.

5. снижения (отсутствия) на момент распределения и фактического перечисления субсидии просроченной кредиторской задолженности муниципального образования по оплате труда и начислениям на оплату труда работников муниципальных учреждений, а также кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями, сложившейся на последнюю отчётную дату по отношению к данным на начало текущего финансового года;

6. отсутствия решений органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в текущем финансовом году, приводящих к:

а) увеличению численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, за исключением случаев, связанных с увеличением объёма полномочий и функций органов местного самоуправления, обусловленных изменением федерального, краевого законодательства;

б) увеличению численности работников муниципальных учреждений, 
за исключением случаев, возникших в результате ввода в эксплуатацию новых объектов.

Субсидии, направляемые на выполнение работ по благоустройству территорий, могут быть израсходованы путём:

* предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;

* закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казённого учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казённых учреждений);

* предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов, установленных в подпрограмме показателей, в рамках выделяемых средств из бюджета Лесозаводского городского округа, предполагаемых средств бюджета Приморского края на мероприятия по благоустройству дворовых территорий, территорий, детских и спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа.

Адресный перечень территорий, отобранных для благоустройства расположенных на территории Лесозаводского городского округа, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках подпрограммы, изложен в приложении 1 к подпрограмме.

- В ходе реализации подпрограммы администрация Лесозаводского городского округа оставляет за собой право вносить в нее изменения в соответствии с действующим законодательством.

- В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств Управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа ежемесячно предоставляет в Департамент информацию о ходе реализации подпрограммных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет – 46 530,27 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2019 год – 16 081,93 тыс. рублей;

- 2020 год – 30 448,34 тыс. рублей;

- 2021 год – 0 тыс. рублей;

- 2022 год – 0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0 тыс. рублей.

- Из них:

1. Прогнозные средства привлекаемые из Федерального бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы – 0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2019 год – 0тыс. рублей;

- 2020 год – 0 тыс. рублей;

- 2021 год – 0 тыс. рублей;

- 2022 год – 0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0 тыс. рублей.

2. Прогнозные средства привлекаемые из бюджета Приморского края на финансирование мероприятий подпрограммы – 41 389,37 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2019 год – 15 599,47 тыс. рублей;

- 2020 год – 25 789,90 тыс. рублей;

- 2021 год – 0 тыс. рублей;

- 2022 год – 0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей.

3. Объем средств бюджета Лесозаводского городского округа на финансирование мероприятий подпрограммы – 5 140,90 тыс. рублей, в том числе:

- 2019 год – 482,46 тыс. рублей;

- 2020 год – 4 658,44 тыс. рублей;

- 2021 год – 0 тыс. рублей;

- 2022 год – 0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0 тыс. рублей.

- 4. Объем средств из бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников (средства заинтересованных лиц) - 0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2019 год – тыс.0 рублей;

- 2020 год – тыс.0 рублей;

- 2021 год –тыс. 0 рублей;

- 2022 год – тыс.0 рублей;

- 2023 год – тыс.0 рублей;

- 2024 год – тыс.0 рублей.

Объем расходов на осуществление мероприятий подпрограммы может ежегодно уточняться на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств местного бюджета на очередной финансовый год.

7. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2019 года по 2024 год.

__________________________

Приложение №1

к подпрограмме №1 «Благоустройство дворовых территорий, территорий детских и спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа»

Адресный перечень территорий, отобранных для благоустройства 
расположенных на территории Лесозаводского городского округа

| № п/п | Адрес МКД | Благоустройство (асфальтирование) придомовой территории | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |  | Срок выполнения работ | Стоимость выполнения работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оборудование детских площадок | Оборудование спортивных площадок |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | За счет средств Федерального бюджета | За счет средств бюджета Приморского края | За счет средств бюджета Лесозаводского городского округа | Внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
| 2019 год |  | х | х | х | х | 16 081 926,00 | 0,00 | 15 599 468,22 | 482 457,78 | 0,00 |
| 1 | г. Лесозаводск, ул.9 Января, д. 57 |  | х |  | 31.11.2019 | 1 283 914,00 | 0,00 | 1 245 396,58 | 38 517,42 | 0,00 |
| 2 | г. Лесозаводск, ул.9 Января, д. 53 |  |  | х | 31.11.2019 | 1 185 963,60 | 0,00 | 1 150 384,69 | 35 578,91 | 0,00 |
| 3 | г. Лесозаводск, ул.9 Января, д. 67 |  |  | х | 31.11.2019 | 1 164 186,00 | 0,00 | 1 129 260,42 | 34 925,58 | 0,00 |
| 4 | г. Лесозаводск, ул.9 Января, д. 63 |  |  | х | 31.11.2019 | 1 030 306,20 | 0,00 | 999 347,01 | 30 909,19 | 0,00 |
| 5 | г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 21 |  | х |  | 31.11.2019 | 1 166 995,00 | 0,00 | 1 131 985,15 | 35 009,85 | 0,00 |
| 6 | г. Лесозаводск, ул.Калининская, д. 40 |  |  | х | 31.11.2019 | 1 144 027,20 | 0,00 | 1 109 706,38 | 34 320,82 | 0,00 |
| 7 | г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 52 |  | х |  | 31.11.2019 | 1 107 733,00 | 0,00 | 1 074 501,01 | 33 231,99 | 0,00 |
| 8 | г. Лесозаводск, ул. Будника, д. 77 |  |  | х | 31.11.2019 | 1 068 259,20 | 0,00 | 1 036 211,43 | 32 047,77 | 0,00 |
| 9 | г. Лесозаводск, ул. Будника, д. 72 |  | х |  | 31.11.2019 | 1 179 392,00 | 0,00 | 1 144 010,24 | 35 381,76 | 0,00 |
| 10 | г. Лесозаводск, ул. Литовская, д. 5 |  | х |  | 31.11.2019 | 1 229 430,00 | 0,00 | 1 192 547,10 | 36 882,90 | 0,00 |
| 11 | г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, д. 78 |  | х |  | 31.11.2019 | 1 076 945,00 | 0,00 | 1 044 636,65 | 32 308,35 | 0,00 |
| 12 | г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. 41 | х |  |  | 31.11.2019 | 200 776,00 | 0,00 | 194 752,72 | 6 023,28 | 0,00 |
| 13 | г. Лесозаводск, ул. Гагарина, д. 18 |  | х |  | 31.11.2019 | 997 474,00 | 0,00 | 967 549,78 | 29 924,22 | 0,00 |
| 14 | г. Лесозаводск, ул. Заводская, д. 6 | х |  |  | 31.11.2019 | 1 056 216,00 | 0,00 | 1 024 529,52 | 31 686,48 | 0,00 |
| 15 | с. Полевое ул. Молодежная, д. 3 |  |  | х | 31.11.2019 | 1 190 308,80 | 0,00 | 1 154 599,54 | 35 709,26 | 0,00 |
| 2020 год |  | х | х | х | х | 26 587 528,21 | 0,00 | 25 789 902,36 | 797 625,85 | 0,00 |
| 1 |  |  |  |  | 31.09.2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2 |  |  |  |  | 31.09.2020 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 3 |  |  |  |  | 31.09.2020 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 4 |  |  |  |  | 31.09.2020 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 5 |  |  |  |  | 31.09.2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 6 |  |  |  |  | 31.09.2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 7 |  |  |  |  | 31.09.2020 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 8 |  |  |  |  | 31.09.2020 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 9 |  |  |  |  | 31.09.2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 10 |  |  |  |  | 31.09.2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 11 |  |  |  |  | 31.09.2020 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 12 |  |  |  |  | 31.09.2020 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 13 |  |  |  |  | 31.09.2020 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 14 |  |  |  |  | 31.09.2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 15 |  |  |  |  | 31.09.2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 16 |  |  |  |  | 31.09.2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 17 |  |  |  |  | 31.09.2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 18 |  |  |  |  | 31.09.2020 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 19 |  |  |  |  | 31.09.2020 | 900 000,00 | 0,00 | 873 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| 20 |  |  |  |  | 31.09.2020 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 21 |  |  |  |  | 31.09.2020 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 22 |  |  |  |  | 31.09.2020 | 887 528,21 | 0,00 | 860 902,36 | 26 625,85 | 0,00 |
| 23 |  |  |  |  | 31.09.2020 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 358 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| 24 |  |  |  |  | 31.09.2020 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 2020 год (завершение мероприятий 2019 года) |  | х | х | х | х | 3 860 814,60 | 0,00 | 0,00 | 3 860 814,60 | 0,00 |
| 1 | г. Лесозаводск, ул.Калининская, д. 35 | х |  |  | 31.09.2020 | 738 259,60 | 0,00 | 0,00 | 738 259,60 | 0,00 |
| 2 | г. Лесозаводск, ул. Спортивная, д. 2 | х |  |  | 31.09.2020 | 458 830,00 | 0,00 | 0,00 | 458 830,00 | 0,00 |
| 3 | г. Лесозаводск, ул. Линейная, д. 28 | х |  |  | 31.09.2020 | 972 909,00 | 0,00 | 0,00 | 972 909,00 | 0,00 |
| 4 | г. Лесозаводск, ул. Линейная, д. 26 | х |  |  | 31.09.2020 | 1 220 585,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 585,00 | 0,00 |
| 5 | г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. 41 | х |  |  | 31.09.2020 | 470 231,00 | 0,00 | 0,00 | 470 231,00 | 0,00 |
| Территории, где мероприятия не завершены в полном объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Лесозаводск, ул.9 Января, д. 59 | х |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Лесозаводск, ул.9 Января, д. 28, 26 | х |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Лесозаводск, ул.Калининская, д. 35 | х |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Лесозаводск, ул.Калининская, д. 31 | х |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Лесозаводск, ул. Спортивная, д. 2 | х |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Лесозаводск, ул. Линейная, д. 28 | х |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Лесозаводск, ул. Линейная, д. 26 | х |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. 41 | х |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2

к Подпрограмме № 1 «Благоустройство дворовых территорий, территорий, детских и спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа»

Перечень основных мероприятий подпрограммы

| № п/п | Перечень основных мероприятий Программы | Сроки выполнения | Источники финансирования | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование и представление заявки на предоставление финансовой поддержки в Департамент для получения субсидии. | февраль 2020 г. | Без финансовых затрат | Первый заместитель главы администрации, начальник управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа |
| 2. | - Утверждение дизайн проектов благоустройства территорий: | февраль 2020 г. | Без финансовых затрат | Начальник управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа |
| 3. | Проведение экспертиз смет на мероприятия по благоустройству территорий | февраль 2020 г. | Средства бюджета Лесозаводского городского округа | Начальник управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа |
| 4. | Подготовительная работа с гражданами, проживающими в многоквартирных домах, придомовая территория которых запланирована к благоустройству | Февраль - март 2020 г. | Без финансовых затрат | Начальник управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа |
| 5. | - Проведение электронных аукционов на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий | Март 2020 г. | Без финансовых затрат | Начальник управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа |
| 6. | - Проведение мероприятий по благоустройству придомовых территорий | апрель – сентябрь 2020 г. | Средства бюджета Приморского края; Средства бюджета Лесозаводского городского округа | Первый заместитель главы администрации, начальник управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа |